14420/2021-MZE-11153

mze000020107863

14420/2021-MZE-11153

mze000020107863

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 11150 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153 NAŠE ČJ.: 14420/2021-MZE-11153 VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová Telefon: 221811019 E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 5. 3. 2021

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020004 PZ_PRAIS_II_2020_No576_LPIS_úpravy_související_s_dotacemi.

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020004 PZ_PRAIS_II_2020_No576_LPIS_úpravy_související_s_dotacemi.

Nový termín: do 15.7.2021

Zdůvodnění:

V průběhu realizace a zahájení prací na PZ 585 – LPIS a SDB – úpravy související s předtisky 2021 se ukazuje, že předmětné požadavky na změnu (PZ_585 a PZ_576) spolu úzce souvisí tematicky a technologicky (změnové žádosti, sdílená databáze) a z hlediska efektivního využití kapacit se jeví jako optimální řešit akceptaci těchto plnění společně. Toto bylo projednáváno na pracovní poradě LPIS s tím, že vývoj obou PZ je řízen operativně dle dalších aktuálních kritických potřeb MZe a je vhodné realizaci a akceptaci obou PZ úzce provázat a termíny pro akceptaci sladit.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Oleg Blaško ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: