

15361/2021-MZE-11153

dms_carovy_kod

mze000020121996

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: 15361/2021-MZE-11153  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 10. 3. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020007 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No573\_LPIS\_stanovisko OOP**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020007 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No573\_LPIS\_stanovisko OOP

Nový termín: do 15. 4. 2021

Zdůvodnění:

V průběhu testování bodu 3. 10. v části „Automatické vytvoření návrhů ENVI“ *PZ 573 –* *PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No573\_LPIS\_stanovisko OOP* bylo zjištěno, že je třeba provést hlubší optimalizaci v původním kódu modulu Enviro, případně další úpravy nad rámec původního zadání bodu 3.10. Z důvodu časové náročnosti všech souvisejících výpočtů a aby nedocházelo na ostrém prostředí k „padání“ na timeout, bylo přistoupeno k posunu termínu, jak je výše uvedeno. Nový termín dodání je odsouhlasen garantem aplikace LPIS.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Oleg Blaško  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: