15361/2021-MZE-11153

mze000020121996

15361/2021-MZE-11153

mze000020121996

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 11150 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153 NAŠE ČJ.: 15361/2021-MZE-11153 VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová Telefon: 221811019 E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 10. 3. 2021

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020007 PZ_PRAIS_II_2020_No573_LPIS_stanovisko OOP

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020007 PZ_PRAIS_II_2020_No573_LPIS_stanovisko OOP

Nový termín: do 15. 4. 2021

Zdůvodnění:

V průběhu testování bodu 3. 10. v části „Automatické vytvoření návrhů ENVI“ PZ 573 – PZ_PRAIS_II_2020_No573_LPIS_stanovisko OOP bylo zjištěno, že je třeba provést hlubší optimalizaci v původním kódu modulu Enviro, případně další úpravy nad rámec původního zadání bodu 3.10. Z důvodu časové náročnosti všech souvisejících výpočtů a aby nedocházelo na ostrém prostředí k „padání“ na timeout, bylo přistoupeno k posunu termínu, jak je výše uvedeno. Nový termín dodání je odsouhlasen garantem aplikace LPIS.

S pozdravem

| %%%el_podpis%%% |  |
| --- | --- |
| Ing. Oleg Blaško ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: