Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotací

z rozpočtu města Jilemnice

(dále jen smlouva)

Smluvní strany:

Město Jilemnice, zastoupené Bc Davidem Hlaváčem – starostou města

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO 00275808

Číslo účtu:

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu

dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotací z rozpočtu města Jilemnice:

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu města Jilemnice na realizaci akce: „Jilemnice – obnova VH sítí na sídlišti Spořilov – II. etapa“. Jedná se o opravu vodovodu a rekonstrukci kanalizace včetně uvedení povrchů komunikací do původního stavu.

Stručný popis díla:

Ulice Knoblochova:

Obnova cca 250 metrů vodovodních řadů z PE 100 RC 2 D 90.

Součástí obnovy vodovodu bude i přepojení 29 ks vodovodních přípojek.

Obnova cca 320 metrů splaškové kanalizace z PVC SN 12 DN 250 - 400

Obnova komunikace v celé šíři vozovky.

Ulice Budovatelská:

Obnova cca 220 metrů vodovodních řadů z PE 100 RC 2 D 90 a110

Součástí obnovy vodovodu bude i přepojení 18 ks vodovodních přípojek.

Obnova cca 250 metrů kanalizačních stok z PVC SN 12 DN 250 – 400.

Součástí obnovy kanalizace bude i přepojení 19 ks kanalizačních přípojek

Obnova komunikace v celé šíři vozovky.

Ulice Polní:

Obnova cca 90 metrů vodovodních řadů z PE 100 RC 2 D 90.

Součástí obnovy vodovodu bude i přepojení 4 ks vodovodních přípojek.

Obnova cca 50 metrů kanalizačních stoky z PVC SN 12 DN 250.

Součástí obnovy kanalizace bude i přepojení 5 ks kanalizačních přípojek

Obnova komunikace v celé šíři vozovky.

Ulice Spořilovská:

Obnova cca 250 metrů vodovodních řadů z PE 100 RC 2 D 90.

Součástí obnovy vodovodu bude i přepojení 5 ks vodovodních přípojek.

Obnova cca 150 metrů kanalizačních stoky z PVC SN 12 DN 250.

Součástí obnovy kanalizace bude i přepojení 8 ks kanalizačních přípojek

Obnova komunikace v celé šíři vozovky.

Dodavatelem stavby je firma MIZERA-STAVBY a.s., Smetanova 1366, Lomnice nad Popelkou, IČO: 28762070. Realizace stavby bude zahájena dle klimatických podmínek únor/březen 2021, termín dokončení je stanoven max. do 12. 11. 2021. Celková cena díla je podle nabídky zhotovitele stanovena na 24 582 576,41 Kč bez DPH.

Článek II.

Výše dotace a její uvolnění

Celková výše investičních dotací z rozpočtu města Jilemnice činí Kč 11 956 000,-- (slovy: jedenáct miliónů devět set padesát šest tisíc korun českých)

Z uvedené částky je:

122 000,- Kč určeno na opravu vodovodu a přepojení vodovodních přípojek – dotace neinvestiční.

11 834 000,- Kč určeno na rekonstrukci kanalizace a přepojení kanalizačních přípojek – dotace investiční.

Dotace bude poskytnuta na výše uvedený účet příjemce do 30.6.2021 ve dvou splátkách:

- Splátka ve výši 122 000,- Kč určená na opravu vodovodu

- Splátka ve výši 11 834 000,- Kč na investiční výdaje spojené s rekonstrukcí kanalizace

Článek III.

Podmínky čerpání dotací

- Příjemce se zavazuje použít poskytnuté dotace pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.

- O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.

- Do způsobilých výdajů na realizaci akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.

- Příjemce se zavazuje dotace vyúčtovat nejpozději do 30. 04. 2022, a to předložením závěrečného vyúčtování.

- K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkající se realizace akce dle čl. I této smlouvy, a to minimálně ve výši poskytnutých dotací včetně výpisů z účtu prokazujících úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace.

- Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:

- Doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj.

- Rozpočet stavebních prací ke SoD na CD

- Smlouva o dílo

- Výpočet podílu města

- Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČO příjemce).

- Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

Článek IV.

Kontrola hospodaření

Příslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  č.        320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

ČlánekV.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní příjemce.

- Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

- Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města Jilemnice usnesením číslo 7/21 ze dne 24.2.2021

Jilemnice dne 9.3.2021						           Turnov dne 9.3.2021

Za poskytovatele:							Za příjemce: