# SMLOUVA O DÍLO

o dodávce projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# Smluvní strany:

| Objednatel: Základní škola Horažďovice Komenského 211, 341 01 Horažďovice IČ: 75005271 DIČ: CZ75005271 ID datové schránky: snummhz | Zhotovitel: Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 IČO: 27 06 06 59 DIČ: CZ 27 06 06 59 www.sportovniprojekty.cz, E-mail: info@sportovniprojekty.cz ID datové schránky: ej93t5s Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93393 Ze dne 18.6.2003 |
| --- | --- |
| K smluvnímu jednání je oprávněn: Mgr. Marcela Šmrhová e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz.cz tel.: K technickému jednání je oprávněn: Karel Gutwirt, místostarosta obce Jenčice | K smluvnímu jednání je oprávněn: Ing.arch. Viktor Drobný – jednatel e-mail: drobny@sportovniprojekty.cz tel.: K technickému jednání je oprávněn: Ing. arch. Viktor Drobný Ing. arch. Martin Kabriel |
| Bankovní spojení: 824104339/0800 ČS Horažďovice | Bankovní spojení: 27 – 6412200217 / 0100 KB Praha 8 |

# Smluvní strany se dohodly takto:

# Předmět smlouvy

# Zhotovitel se zavazuje vypracovat (poskytnout) plnění uvedené níže a objednatel se zavazuje toto plnění převzít a za něj zaplatit níže uvedený smluvní honorář:

## Akce: Rekonstrukce školního hřiště v ZŠ Komenského Horažďovice – zpracování projektové dokumentace

Předmětem plnění zakázky je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení akce: „ ekonstrukce školního hřiště v ZŠ Komenského Horažďovice – zpracování projektové dokumentace“, v rozsahu specifikovaném touto smlouvou.

Sportoviště se nachází na pozemcích č. 219/3 a 219/2 v k. ú. Horažďovice.

V rámci projektu bude řešena rekonstrukce sportoviště v tomto rozsahu:

- běžecký ovál - délka dle možností pozemku

- běžecká rovinka pro běhy 50 a 60m (celková délka cca 70m)

- víceúčelové hřiště rozměru ideálně 44x24m (pozemek a tvar oválu umožní spíše 42x23m, uvidí se dle zaměření)

- sektor pro skok do výšky uvnitř oblouku

- workout uvnitř druhého oblouku

- samostatný sektor pro skok do dálky (pravděpodobně na původním místě)

- samostatný sektor pro vrh koulí (pravděpodobně na původním místě)

Projekční práce se budou realizovat v těchto krocích:

- Zpracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení s částí D v podrobnosti pro provedení stavby, vše v souladu s vyhl. o dokumentaci staveb č. 499/2016 Sb.

- Výkaz výměr a kontrolní rozpočet pro výběrové řízení

- Inženýring potřebný pro získání dokladů  včetně vynětí ze ZPF a podání žádosti na stavební úřad

Součástí smlouvy nejsou samostatné odborné studie, které nejsou běžnou součástí dokumentace, např. hluková studie, dendrologický průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum, apod.. Ty by se řešili samostatnou objednávkou, nebo dodatkem ke smlouvě dle požadavků stavebního úřadu nebo jiných dotčených orgánů státní správy.

# Počet vyhotovení:

AD1) 6x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě PDF (kopie 1-4 bude použita pro inženýsk. činnost)

AD2) 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě PDF, XLS

AD3) 1x v tištěné podobě pro stavební úřad a 1x v digitální podobě PDF pro objednatele

# Termíny odevzdání plnění zhotovitelem (čas plnění):

AD1) 3 týdny od podpisu a předání podkladů (především geodetického zaměření pozemku stavby)

AD2) 2 týdny od dokončení bodu 1 a schválení objednatelem

AD3) dle správních lhůt dotčených orgánů státní správy a správců sítí

# Honorář

AD1) 				  77.000,- Kč

AD2) 				  10.000,- Kč

AD3) 				  30.000,- Kč

Celkem 				117.000,- Kč

DPH 21%				  24.570,- Kč

Cena celková včetně DPH		141.570,- Kč

# Platební podmínky:

Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohy.

Zhotovitel může zadavateli  fakturovat  práce postupně podle jednotlivých bodů plnění.

Splatnost daňových dokladů (faktury) bude 14 dní ode dne doručení dokladu objednateli.

Smlouva je zhotovitelem splněna převzetím předmětu díla objednatelem v sídle objednatele.

Objednatel je povinen převzít předmět plnění po jeho dokončení bez zbytečného odkladu.

# Podklady:

Geodetické zaměření

# Obchodně smluvní podmínky

# Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací bude poskytnuta zhotovitelem v délce minimálně 24 měsíců.

- Zvláštní ujednání:

- Ujednání uvedená v čl. II., IV., V a VII. jsou podstatnými náležitostmi smlouvy.

- Je-li předmětem smlouvy vypracování projektové dokumentace, bude vypracována v provedení, odpovídajícím přesnosti podkladů dodaných objednatelem, popřípadě průzkumu, který bylo možno provést před zahájením prací na projektu. Dojde-li k prohloubení průzkumu nebo k dodatečným zjištěním, která budou mít za následek nutnost doplnění nebo přepracování některých částí projektu, objedná objednatel toto doplnění nebo přepracování zvlášť a zhotovitel je provede po uzavření příslušné smlouvy.

- Změny závazku mohou být provedeny pouze písemnou formou. Smluvní strany jsou povinny zaujmout k předloženým návrhům změn svoje stanovisko do 10 dnů ode dne jejich doručení.

- Obě strany mají právo od smlouvy odstoupit, a to písemnou formou. Odstoupení je účinné následující den po doručení. Účinné je též použití datové schránky. V případě odstoupení, které nevyplývá z porušení povinností druhou smluvní stranou, náleží smluvním stranám takové plnění, které odpovídá stavu věcí ke dni účinnosti odstoupení, tzn., že zhotoviteli náleží proporciální odměna za již vykonanou práci a objednateli všechny písemnosti a dokumenty zhotovené zhotovitelem do tohoto data.

- Předmět plnění je objednatel oprávněn použít pouze k  účelu, vyplývajícímu z této smlouvy. V případě použití díla k účelům jiným, je objednatel povinen mít předchozí písemný souhlas statutárního zástupce zhotovitele.

- Veškeré informace poskytované si smluvními stranami v průběhu jednání o uzavření této smlouvy a při rozpracování díla jsou důvěrné a žádná ze smluvních stran je nesmí prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Při porušení tohoto ustanovení je strana, která se ho dopustila, povinna nahradit straně druhé škodu včetně ušlého zisku.

- Sankce za nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele a nedodržení termínů plateb ze strany objednatele bude v obou případech účtována smluvní pokuta ve výši 0.5% ze souhrnné dlužné částky za každý den prodlení.

- Dřívější plnění smlouvy zhotovitelem je možné.

- Smlouva vzniká dohodou o všech jejich náležitostech dnem podpisu oběma smluvními stranami a řídí se ustanoveními občanského zákoníku.

- Práce na předmětu smlouvy budou zahájeny okamžitě po podpisu smlouvy oběmi smluvními stranami a po předá ní pdkladů objednatelem.

- Smlouva obsahuje 3 strany textu a je vypracována ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

V Praze dne 5.3.2021                     	                                         …………………………....

(razítko a podpis zhotovitele)

V Horažďovicích dne 23.2.2021              		                   ……………………………

(razítko a podpis objednatele)