**Č.smlouvy : 17/47558415/2021**

**Smlouva o dílo**

**I. Smluvní strany**

**1. Objednavatel : Obchodní akademie,Střední pedagogická škola a**

 **Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky**

 **adresa : U Stadionu 486, 266 37 Beroun**

 **zastoupený : Ing. Jaroslavem Šturcem, ředitelem školy**

 **IČO : 475 58 415**

 **Dále jen „objednatel“**

**2. Zhotovitel : Milan Hájek-zednictví**

 **adresa : kpt.Jaroše 1048, 266 01 Beroun**

 **IČO : 67745351**

 **DIČ : není plátcem DPH**

 **Dále jen „zhotovitel“**

**se dohodli na uzavření smlouvy o dílo.**

**II. Předmět smlouvy a podmínky plnění**

 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební opravu sklepních prostor v budově školy v objektu Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, Beroun dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem.

**III. Termíny plnění**

1. Zhotovení opravy a malování tělocvičny, která je předmětem této smlouvy bude realizováno v následujícím období :

 **zahájení 12.3.2021**

 **dokončení 20.3.2021**

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději týden před zahájením

 prací.

**IV. Cena**

1. Cena díla dle článku II. smlouvy je sjednána dle cenové nabídky a činí **Kč 116.784,-**. Tato cena je

 konečná.

**V. Financování a fakturování realizovaných prací**

1. Podkladem pro placení služby je faktura se soupisem prováděných prací.

 Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dojednanou cenu formou faktury, která bude

 vystavena po dokončení provedených prací a předáním protokolu o odevzdání a převzetí

 díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělky uvedených

 v předávacím protokolu stavby.

2. Faktura bude proplacena do 14 dnů po jejím obdržení. Dnem proplacení faktury se rozumí

 den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

- 1 -

4. Objednavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,

 která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře

 musí vyznačit důvod vrácení. Pokud fakturu nevrátí do osmi dnů, má se za to, že s ní

 souhlasí a že ji hodlá zaplatit.

5. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

 Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Prodlení

 objednavatele se zaplacením faktury delším 30 dnů se považuje za podstatné porušení

 smlouvy.

6. Právo a povinnost vystavení faktury vzniká zhotoviteli dnem předání díla.

**VI. Smluvní pokuty**

1. Při nedodržení termínu plnění díla, má objednavatel právo účtovat zhotoviteli smluvní

 pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky díla za každý den z prodlení.

2. Při zpoždění úhrady faktury má zhotovitel právo účtovat objednavateli pokutu ve výši

 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

**VII. Záruky a odpovědnost za vady**

1. Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od podepsání

 protokolu o odevzdání a převzetí díla.

2. Záruční doba u technologických dodávek je stanovena podmínkami výrobce.

3. Odpovědnost za vady vychází z Občanského zákoníku.

4. Záruční opravy nebudou prováděny v případě nedodržování smluvních závazků ze strany

 objednavatele.

**VIII. Provádění díla**

1. Zhotovitel vyzve objednavatele k prověření zakrývaných ploch (prací) zápisem do

 stavebního deníku alespoň 4 pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednavatel

 v dohodnuté lhůtě 2 pracovních dnů, může zhotovitel pokračovat v provádění prací.

2. V případě, že zhotovitel zjistí jakoukoliv překážku, která by mohla ohrozit včasné

 dokončení díla, oznámí to neprodleně objednavateli, aby mohla být bezodkladně

 odstraněna.

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle § 157 odst. 4 zák.č. 183/2006 Sb. v rozsahu

 dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. a poskytovat si vzájemně na základě žádostí uvedených

 ve stavebním deníku při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla součinnost.

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

 sledování i dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování

 pořádku na pracovišti. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve

 stanovených termínech.

5. Objednavatel má právo kontrolovat provádění prací podle zadání služby a má proto přístup

 na všechna pracoviště zhotovitele včetně skladů, kde jsou uskladněny dodávky pro službu.

 Informace o technologických postupech dodavatele se považují za důvěrné a objednavatel

 **s**e zavazuje uhradit zhotoviteli škody způsobené vyzrazením jeho obchodního tajemství.

 Veškeré připomínky k provádění prací sděluje zásadně zástupcům zhotovitele, uvedeným

 v této smlouvě. Na pracovníky provádějící přímo práce na stavbě se může obrátit pouze

 v případě, že by prodlením vzniklým při jednání s odpovědnými zástupci mohlo dojít ke

 vzniku velké škody. Je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví

 pracujících na stavbě je dozor oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení

 prací. V takovém případě toto jednání ihned oznámí odpovědným pracovníkům zhotovitele.

- 2 -

6. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu, provádět základní úklid na staveništi i na

 místech dotčených jeho činností. Smluvní strany se dohodly, že se budou pravidelně

 scházet na kontrolních dnech stavby.

**IX. Předání a převzetí díla**

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednavatele k předání a převzetí díla. Objednavatel se

 zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Povinnost dodat je splněna

 řádným provedením opravy. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednavatele

 v protokolu o převzetí.

2. Objednavatel není oprávněn odmítnout převzetí opravy pro závady, jejichž původ je

 v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit

 v dohodnutém termínu.

3. Nedokončenou opravu není objednavatel povinen převzít.

4. Pokud vady brání uvedení stavby do provozu, nebude oprava převzata.

5. Zhotovitel sestaví protokol o převzetí opravy, který obsahuje zhodnocení prací – zejména

 jejich jakosti, soupis zjištěných vad a nedodělků a opatření k jejich odstranění. Nedošlo-li

 k dohodě, uvede objednavatel svoje stanovisko při potvrzování tohoto protokolu.

**X. Zvláštní ujednání**

1. Objednavatel uhradí zhotoviteli správní poplatky, pokud jejich zaplacení bylo pro další

 postup prací nutné. Poplatky nebudou uhrazeny tehdy, pokud předmět jejich platby vznikl

 nedbalostí zhotovitele

2. Účastníci nebudou brát zřetel na jednání s pracovníky smluvních stran, kteří nejsou uvedeni

 v této smlouvě, ani korespondenci, která není výslovně adresována na uvedené pracovníky.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného

 porušení smlouvy druhou smluvní stranou.

4. Odstoupení od smlouvy je platné pouze tehdy, jestliže smluvní strana nejdříve marně

 uplatňovala písemnou výzvou k nápravě a poskytla druhé smluvní straně k tomuto účelu

 náhradní lhůtu v délce nejméně 10 pracovních dnů.

5. Objednavatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že

 prováděné práce jsou přes písemné upozornění nekvalitní, nebo dochází opakovaně

 k prodlení při jejich provádění a zhotovitel neprovedl nápravu. Odstupuje-li objednavatel

 od smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit finanční částku připadající na již vykonanou část

 díla po odpočtu svých pohledávek. Ostatní práva objednavatele s odstoupením od smlouvy

 spojená tím nejsou dotčena.

6. Objednavatel uhradí zhotoviteli škody způsobené prostoji pracovníků a mechanizace,

 pokud tyto prostoje budou objednavatelem vyvolané z důvodu neplnění smluvních ujednání

 či jiných závazků dohodnutých a zapsaných ve stavebním deníku.

7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednavateli nebo třetím osobám, pokud ke

 vzniku došlo v důsledku provádění stavebních prací nebo v souvislosti s nimi. V takovém

 případě je zhotovitel povinen vzniklé škody na vlastní náklad ihned odstranit.

**XI. Vyšší moc**

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních

 závazku, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti,

 které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných událostí

- 3 -

 mimořádné povahy, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku

 dostát.

2. Strana postižená vyšší mocí je povinna do tří dnů druhou stranu o výsledku vyšší moci

 písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

**XII. Závěrečná ujednání**

1. Objednavatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou pomoc pro zhotovení díla.

2. Tato smlouva, jakož i veškeré vztahy jí upravené se řídí příslušnými ustanoveními

 Občanského zákoníku.

3. Tato smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými číslovanými dodatky,

 odsouhlasenými a řádně podepsanými smluvními stranami.

4. Tato smlouva nabývá platnosti datem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednavatel

 obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

**V Berouně dne 12.3.2021 V Berouně dne 12.3.2021**

…................................................. …........................................................

 Za objednavatele : Za zhotovitele :

 Ing.Jaroslav Šturc, ředitel školy Hájek Milan

- 4 -