SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Litovel

se sídlem:		            náměstí Přemysla Otakara 778, Litovel, 784 01

IČO:			00 299 138

DIČ:			CZ 00 299 138

Zastoupeno:		 Viktor Kohout, starostou města

Bankovní spojení:	 Komerční banka a.s., pobočka Litovel

Číslo účtu:			3620811/0100

Kontaktní osoba:	Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI

Tel.:	602 786 079

E-mail: 	skacel@mestolitovel.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

ZAHRADA Olomouc s.r.o.

se sídlem: 		Železniční 469/4, 779 00  Olomouc - Chválkovice

- IČO: 			48395013

- DIČ:			379-48395013

Statutární zástupce: 	Ing. Radek Pavlačka, jednatel společnosti

Bankovní spojení: 	ČSOB Olomouc

Číslo účtu: 			233033030/0300

Kontaktní osoba:	Ing. Radek Pavlačka

Tel.:			606 717 331

E-mail:			r.pavlacka@zahrada-olomouc.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce:

„Úprava návsi Myslechovice“

(dále jen „projektová dokumentace, dokumentace“)

- Článek

Prohlášení účastníků

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je vypracování projektové dokumentace k vydání správních rozhodnutí a realizaci stavby.

- Článek

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci úpravy návsi v Myslechovicích.

- Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:

- Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)

Způsob podání dokumentace na Stavební úřad – sloučené nebo oddělené územní a stavební povolení nemění dohodnutý rozsah ani cenu dokumentace.

Součástí zakázky je i zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu.

- Podkladem pro zpracování díla je zpracovaná studie „Úprava návsi Myslechovice z roku 2020, jejímž zpracovatelem byla společnost ZAHRADA Olomouc s.r.o.

- Součástí zakázky je projednání projektové dokumentace s objednatelem, jehož soáuhlas s obsahem bude vyjádřen v zápise z jednání.

- Projektová dokumentace bude zpracována:

- ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon) v platném znění a navazujících vyhlášek

- ve smyslu vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů

- ve smyslu vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace

dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

- bude splňovat požadavky pro zadávací dokumentaci ve smyslu zákona č.134/2016

Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů včetně rozpočtu nákladů 
na stavbu a výkazu výměr ve smyslu zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách  ve znění pozdějších předpisů.

- Článek

Způsob zpracování a počet vyhotovení díla

- Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena v následujícím počtu

- kopií:

| - Výkonová fáze | - Tištěná kopie | - Elektronické odevzdání |
| --- | --- | --- |
| - DÚR | - 4x | - 1x |
| - DSP | - 4x | - 1x |
| - DPS | - 4x | - 1x |

IV. Článek

Cena za dílo

- Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy následovně:

Cena za dílo bez DPH …………………..	453.000,-Kč

DPH 21% …………………………………	  95.130,-Kč

Celkem včetně DPH …………………….	548.130,-Kč

Struktura celkové ceny je uvedena v cenové nabídce ze dne 10.8.2020.

V ceně díla nejsou případné vyvolané přeložky inženýrských sítí a veřejné osvětlení.

- Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. dopravné, náklady v případě účasti na konzultacích a projednáních projektové dokumentace.

- Rozdělení ceny na jednotlivé fáze projektu a dílčí fakturace:

- Nárok na vystavení faktury vzniká odevzdáním jednotlivé projektové fáze DUR a DSP. Nárok na vystavení poslední faktury za DPS vzniká po jejím odevzdání, přičemž se předpokládá, že v této době budou již vydána územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytou právní mocí. Pokud tomu tak nebude, nelze projekt považovat za ukončený a nelze fakturovat poslední částku za DPS.

DUR dopracování konceptu ……………	  20.000,-Kč

DSP ………………………………………..	200.000,-Kč

DPS ………………………………………..	233.000,-Kč

V. Článek

Místo předání, doba plnění a metoda zpracování

- Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad Litovel.

- Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v následujícím časovém harmonogramu:

| - Výkonová fáze | - Lhůta plnění | - Zahájení prací |
| --- | --- | --- |
| - DÚR – dopracování konceptu projektové dokumentace do čistopisu | - 80 dní | - Dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo |
| - DÚR – zajištění vyjádření správců sítí a dotčených orgánů (tzv. inženýrská činnost) | - 40 dní | - Po odsouhlasení projektové dokumentace DÚR objednatelem |
| - DÚR – zajištění vydání územního rozhodnutí | - 90 dní | - Po dokončení inženýrské činnosti |
| - DSP – vypracování projektové dokumentace | - 60 dní | - Dnem vydání pravomocného územního rozhodnutí |
| - DSP – zajištění vyjádření správců sítí a dotčených orgánů (tzv. inženýrská činnost) | - 40 dní | - Po odsouhlasení projektové dokumentace DSP objednatelem |
| - DSP – zajištění vydání stavebního povolení | - 40 dní | - Po dokončení inženýrské činnosti |
| - DPS – vypracování projektové dokumentace | - 60 dní | - Dnem vydání pravomocného stavebního povolení |

Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se např. 
o nedodržení lhůty pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve správních řízeních vedených stavebním úřadem apod.). Je však povinen na vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 10 pracovních dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele 
o změnu termínu plnění.

VI. Článek

Práva a povinnosti smluvních stran

- Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen:

- Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace podle § 4 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

- Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám.

- Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.

- Účastnit se všech jednání a pracovních skupin, které se týkají předmětu díla                 a poskytnout požadovanou součinnost.

- Pořizovat a rozesílat zápisy ze zasedání pracovní skupiny a všech jednání.

- Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit.

- Podklady, které poskytuje objednatel zhotoviteli za účelem vyhotovení díla, jsou poskytovány bezúplatně elektronickou nebo tištěnou formou. Podklady jsou určeny 
pro zpracování jediné a konkrétní zakázky. Ty podklady, které byly zapůjčeny formou protokolů o zapůjčení, se zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději v termínu, stanoveném protokolem o zapůjčení, v kompletním stavu. Ostatní podklady 
se zhotovitel zavazuje zničit, mimo archivaci díla zhotovitelem. Zničením podkladů 
se rozumí u tištěných materiálů jejich skartace a u elektronických materiálů zničení. Objednatel zakazuje použití jakýchkoliv částí použitých podkladů jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to do 5 pracovních dnů 
od podpisu této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla (výkonové fáze) užít ve smyslu ustanovení 
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to:

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

- všemi způsoby užití,

- upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název a to jen s vědomím zhotovitele,

- spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného.

- Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

VII. Článek

Vlastnické právo k předmětu díla 
a nebezpečí škody

- Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část (výkonovou fázi) převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.

- O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla.

- Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní, přechází     na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

VIII. Článek

Platební a fakturační podmínky

- Fakturace za řádně předanou projektovou dokumentaci bude zhotovitelem provedena ve třech fázích se samostatnými úhradami, jak je uvedeno v článku IV., 4.

- Zálohové platby nebudou poskytovány.

- Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Lhůta splatnosti faktur činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

IX. Článek

Práva z vadného plnění

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

- Za vady díla, které se objevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil

- Vady díla dle čl. XI. této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

- Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad 
a v dohodnutém termínu, nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení objednatelem.

- Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X. Článek

Záruční doba

- Záruka za kvalitu projektové dokumentace je ode dne podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami po celou dobu výstavby až do kolaudačního řízení, a to v plném rozsahu tak, že projektant nese odpovědnost za případné chyby v projektové dokumentaci a tyto je povinen na své náklady investorovi odstranit.

- V případě, že nedojde k realizaci stavby do 5 let od předání a převzetí předmětu plnění, bude záruka na dílo činit min. 5 let.

XI. Článek

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedokončí v rámci jednotlivých výkonových fází dílo včas, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za příslušnou část díla dle čl. V. odst. 2 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každou vadu a každý den prodlení s jejím odstraněním.

- V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou částí v DUR+DSP+DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH, maximálně do výše 30 % z celkové fakturované částky včetně DPH za plnění dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy DUR+DSP+DPS předvídat a jejichž potřeba byla

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované ceny za každý započatý den prodlení.

XII. Článek

Zánik smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

- dohodou smluvních stran

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. V. odst. 2 smlouvy,

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem, které se týkají provádění díla

- neúčast zhotovitele na jednáních dle čl. VI. odst. 2, písm. g)  této smlouvy

- nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 
po doručení první výzvy

- Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí)

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

- Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

XIII. Článek

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran         a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

- Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelem v Registru smluv.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva byla schválena Radou města č. 49 dne 25.2.2021.

V Litovli, dne 26. 2. 2021                             		     V Olomouci, dne ………………………

Za objednatele:	                                                              Za zhotovitele:

…………………………………                                        ……………………………………

Viktor Kohout                                                                 Ing. Radek Pavlačka

starosta města                                                               jednatel společnosti