
[image: image1.png]a mosty a

Ceska L1pa




SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v aktualizovaném znění
Č. zhotovitele:
220xxx/SaM/CL/2020
Č. objednatele:


I. Smluvní strany
Objednatel:
Obec Dalešice
se sídlem:
Dalešice 67, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČ:
432 56 201
DIČ:
není plátcem
Bankovní spojení:
ČSOB Jablonec nad Nisou
Číslo účtu:
107957603/0300
Zastoupený:
Hanou Vélovou, starostkou obce
tel.:
734 535 668
e-mail:
oudalesice@seznam.cz


dále jen „Objednatel“

a 

Zhotovitel:
SaM silnice a mosty a. s.,




zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972


se sídlem:
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 


IČ:

250 18 094
DIČ:
CZ25018094

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:
189202/0800
Zastoupený:
Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti


Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva, výrobním a technickým ředitel společnosti
tel.:
487 834 466
e-mail:
sam-cl@sam-cl.cz


dále jen „Zhotovitel“
Zhotovitel společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“ tuto Smlouvu.
II. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy, na základě, které se Zhotovitel zavazuje realizovat dílo:

„Oprava místní komunikace“
III. Vymezení předmětu díla
Předmětem díla je provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení díla, v rozsahu specifikovaném oceněným soupisem prací, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
IV. Termíny provedení díla
Nejzazší termín zahájení díla:
do 30 dní od předání staveniště

Nejzazší termín dokončení díla:
do 30.11.2020
V. Cena za dílo:

1. Cena za provedení díla dle této Smlouvy byla stanovena dohodou obou Smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH:
574.995,00 Kč

               DPH 21 %:
120.748,95 Kč
               Cena celkem s DPH:
695743,95 Kč

2. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. III této Smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této Smlouvy.

3. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

VI. Platební podmínky:

1. Zálohová fakturace se nebude provádět.

2. Platby budou prováděny měsíčně, a to v částkách odpovídajících skutečně provedeným pracím, respektive skutečně provedeného rozsahu díla v daném měsíci odsouhlaseným pověřenou osobou objednatelem, a to na základě příslušných daňových dokladů vystavených zhotovitelem.

3. Splatnost daňových dokladů bude 30 kalendářních dní od data jejich doručení objednateli, přičemž přílohou každého daňového dokladu bude soupis provedených prací.

4. Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka zhotovitele. 

5. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými i pro případnou změnu rozsahu.

6. Zhotovitel bude účtovat práce skutečně provedené dle vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr jednotkovými cenami uvedenými v nabídkovém rozpočtu.

7. Fakturace DPH bude provedena podle předpisů o oceňování stavebních prací.

Platba za dodávku předmětu plnění bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem po řádném předání předmětu plnění.
VII. Podmínky pro provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s doporučenými a uznávanými předpisy a technologickými postupy.

2. Dokončené dílo nesmí obsahovat vady a nedodělky.
3. Po dokončení díla bude vypracován předávací protokol.
4. Součástí předávacího protokolu bude soupis provedených prací.
5. Objednatel má právo provést kontrolu prováděných prací a dodržování montážních a technologických postupů a kdykoliv v průběhu stavby osobně nebo s odborným dozorem.
VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové nabídkové ceny za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.      

3. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. 

IX. Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami. 
2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dnem podpisu předávacího protokolu – předáním díla Objednateli, začíná běžet záruční doba na provedené práce v celkové délce 36 měsíců.

4. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, a to na všech součástech plnění této Smlouvy, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

X. Závěrečná ustanovení
1. Není-li dále sjednáno odchylně, platí pro vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem Všeobecné podmínky provádění díla, vydané společností SaM silnice a mosty a.s. dne 24.09.2014, publikované na webových stránkách společnosti SaM silnice a mosty a.s. www.sam-cl.cz, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Změny Smlouvy je nutno učinit písemným dodatkem podepsaným oběma Smluvními stranami.

3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá Smluvní strana.
Přílohy:

1 – Všeobecné podmínky společnosti SaM silnice a mosty a.s., ze dne 24.09.2014
2 – Oceněný soupis prací

Objednatel


Zhotovitel




V Dalešicích
 dne 

V České Lípě
 dne 

Obec Dalešice
SaM silnice a mosty a.s.

Hana Vélová
Ing. Dušan Drahoš

starostka obce
předseda představenstva a ředitel společnosti
Stránka 1 z 2

