SMLOUVA O DÍLO   č. 16/104

č.smlouvy objednatele :

I.    Smluvní strany

Objednatel: Sportovní areály města Chrudim s.r.o.

V Průhonech 503

IČO           :  274 85 013

DIČ           :  CZ27485013

zastoupené: panem Mgr. Luďkem Marouskem – ředitel sportovišť

Zhotovitel   : RENOSPORT Profi s. r. o.

Batelovská 1206/3, 140 00 Praha 4

IČO           :  019 39 971

DIČ           :  CZ 019 39 971

Číslo účtu  :  107-5315120237/0100  KB

zastoupený jednatelem společnosti panem Kamilem Milčákem

II.   Předmět smlouvy

Nátěr  podlahy ve víceúčelové Sportovní hale Chrudim  o celkové ploše 1 080 m2. Předmětem zakázky je oprava stávajících nátěrů, lajnování a drobné opravy podlahy.

Práce budou provedeny dle cenové nabídky ze dne 10.2.2016

Bude provedeno:

- chemické vyčištění stávající podlahy

- jemné přebroušení plochy zrnitostí č.120

- lokální oprava stávajícího lajnování

- jednonátěr protiskluzovým lakem ChS Epoxy

III.  Základní vztahy objednatele a zhotovitele

- Objednatel dá zhotoviteli prostory pro realizaci díla,  vymezí přístupové cesty pro pracovníky zhotovitele a dopravní cesty pro odvoz a přísun materiálu. Současně předá   uzamykatelnou skládku (šatnu či jinou místnost) pro stavební potřeby.

- Objednatel dá k dispozici zdroj vody a el. energie s parametry 220 V, 16A.

- Objednatel umožní používání sociálního zařízení v budově a vyhradí jednu místnost pro pracovníky zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

- Zhotovitel je odpovědný za řádné, bezkonfliktní a firmu reprezentující chování pracovníků na pracovišti.

- Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a nejpozději do 4 dnů po dokončení díla protokolárně předá objednateli.

- Objednatel zajistí účast svého zplnomocněného zástupce na přejímce díla.

IV.  Doba plnění

Zahájení díla:        15.7.2016

Dokončení díla:    20.7.2016

V.   Cena díla

Za výše uvedené práce byla dohodnuta smluvní cena, dle cenové nabídky ze dne 10.2.2016:

Cena za provedené práce:

| Provedené práce | jm | množství | cena | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chemické čištění plochy | m2 | 1080 | 4,80 | 5 184,00 |
| jemné přebroušení celé plochy | m2 | 1080 | 26,00 | 28 080,00 |
| lokální oprava stavajícího lajnování | bm | 200 | 36,00 | 7 200,00 |
| zhotovení jednonátěru protiskluz. lakem | m2 | 1080 | 126,00 | 136 080,00 |
| přesun hmot |  |  | 700,00 | 700,00 |
| ostatní náklady |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Mezisoučet |  |  |  | 178 744,00 |
| sleva 12% | % | 12,0 |  | 19 151,00 |
| cena celkem bez DPH |  |  |  | 159 593,00 Kč |
| 21% DPH |  |  |  | 33 514,00 Kč |
| cena celkem včetně DPH |  |  |  | 193 107,00 Kč |

Navýšení rozsahu díla:

Bude provedena obnova bílých lajen pro basketbal a házenou (celkový nátěr lajen – barva bílá) celkem 438bm

| lokální oprava stavajícího lajnování - navíc | bm | 238 | 36,00 | 8 568,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sleva 12% | % | 12,0 |  | 918,00 |
| cena celkem bez DPH |  |  |  | 7 650,00 Kč |
| 21% DPH |  |  |  | 1 607,00 Kč |
| cena celkem včetně DPH |  |  |  | 9 257,00 Kč |

Cena celkem  za výše uvedené práce činí 167 243,- Kč bez DPH

# VI.    Součinnost zhotovitele

## 1. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

## 2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svojí činností třetí osobě.

VII.    Platební podmínky

Objednatel uhradí fakturu za skutečně provedené práce.

Po dokončení prací bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.

Faktury jsou splatné do 14ti dnů od doručení faktury k objednateli.

VIII.  Smluvní pokuty

1.Pro případ prodlení s placením byla dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Zhotovitel se zavazuje, v případě nesplnění povinnosti provést a předat dílo v termínu podle  této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

IX.      Ostatní ujednání

Po dobu prací prováděných zhotovitelem nemůže na pracovišti nikdo provádět žádné jiné práce.

V případě, že objednatel neposkytne včas spolupráci podle bodu III této smlouvy je zhotovitel oprávněn přiměřeně prodloužit termín plnění.

Objednatel se dostaví po vyzvání k sepsání protokolu o převzetí díla. Dílo se považuje za předané bez závad i v případě, že se objednatel, ač byl řádně vyzván, k přejímce nedostavil.

. Tuto smlouvu lze zrušit nebo změnit pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.

X.    Záruční doba

Záruka na provedené práce ve smyslu § 536 Obchodního zákoníku č.503/91 Sb. je dohodnuta na 36 měsíců od termínu převzetí prací - díla.

Záruka se nevztahuje na příp. mechanické poškození a na škody způsobené    vandalismem.

Poskytujeme pozáruční servis.

# XI.      Odstoupení od smlouvy

## 1. Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností:

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášen konkurs, nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností: neprovádí-li zhotovitel dílo řádně kvalitně, nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající ze smlouvy, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů.

## 3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

## 4. V případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

## 5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody.

# XII.      Závěrečná ustanovení

## 1. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit písemným dodatkem, který dohodnou obě strany a prohlásí je nedílnou součástí smlouvy.

## 2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel si ponechá dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smlouva má 4 strany a  každé vyhotovení má platnost originálu.

V Praze dne:

Kamil Milčák - jednatel  				Mgr. Luďek Marousek – ředitel

za zhotovitele                                             		 za objednatele