| # Protokol předání a převzetí provedeného díla |  |
| --- | --- |
| Akce : | OPRAVA PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ |
| Místo : | VÝCHODNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE, NOVOSADY 248 příspěvková organizace Novosady 248, 751 14 Dřevohostice |
| Dílo : | Oprava plynového zařízení, Kuchyně-307 |

| Objednatel: | VÝCHODNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE, NOVOSADY 248 příspěvková organizace |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: | Novosady 248, 751 14 Dřevohostice |  |
| Odpovědná osoba : | Mgr. Petr Zajíc | Tel: 770 130 402 |

| Dodavatel: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa: | Pavel Baďura, Turovice 81 751 14 Dřevohostice |  |
| Odpovědná osoba: | Pavel Baďura | tel. : 606 745 232 |

| Smlouva číslo: | ze dne: 4.7.2019 |
| --- | --- |
| Záruční lhůta dle objednávky o dílo: | 36 měsíců, spotřebiče dle výrobce (24 měsíců) |
| Datum zahájení prací : | 18.10.2019 |
| Datum skutečného zahájení prací: | 18.10.2019 |
| Datum ukončení prací : | 18.10.2019 |
| Datum skutečného ukončení prací: | 18.10.2019 |

|  | Rozsah předávaného díla: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Demontáže stávajících zařízovacích předmětů, výměna plynových hadic |  |

| Cena předávaného díla bez DPH : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena dle objednávky: | Cena víceprací: | Sleva: | Cena celkem: |
|  | 3 180,00 Kč |  |  | 3 180,00 Kč |

Vyjádření účastníků :

- Dodavatel :		Pavel Baďura

- Odběratel :  		Mgr. Petr  Zajíc

- Ostatní :

Zástupci dodavatele předávající a zástupci odběratele přejímající dílo podle ustanovení obchodního zákoníku, smluvních a dalších dohodnutých podmínek.

V Dřevohosticích dne 18.10. 2019		jméno a příjmení			funkce			podpis

- zástupce dodavatele:                              Pavel Baďura                              dodavatel

- zástupce odběratele:                            Mgr. Petr  Zajíc                             ředitel školy

- ostatní účastníci: