DODATEK č. 1

č. SML-0025/21

ke

KUPNÍ SMLOUVĚ

č. SML-0079/20 ze dne 9.10.2020 (dále jen “Kupní smlouva”)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě (dále jen „Dodatek“) následujícího znění:

I.

Smluvní strany

- Kupující:

Obchodní jméno/název:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:				Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

IČO: 				00600601

DIČ: 				CZ00600601

Bankovní spojení: 		ČNB

Číslo účtu:			33936681/0710

Zastoupený:			MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou

(dále jen „Kupující“)

- Prodávající:

Obchodní jméno/název:	F medical s.r.o.

Sídlo:				Jana Krušinky 1737/6, 500 02 Hradec Králové

IČO: 				02464454

DIČ: 				CZ02464454

Zapsán v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Hradci králové, sp.zn. C33057

Bankovní spojení: 		xxxxx

Číslo účtu:			xxxxx

Zastoupený:			Ing. Jasminem Draganovičem, jednatelem

(dále jen „Prodávající“)

II.

Dohoda o změně termínu plnění smlouvy

- Předmětem této dohody je prodloužení sjednaného termínu plnění ze strany prodávajícího spočívajícího v dodávce a montáži zdravotnického přístroje na základě nabídky prodávajícího v rámci veřejné zakázky zadávané na elektronickém nástroji Tender arena Id: VZ0094795: Psychiatrická nemocnice Jihlava - Rentgenový přístroj včetně nepřímé digitalizace (dále jen „přístroj“)

- Vzhledem k tomu, že Kupující není schopen dodržet původní termín součinnosti Kupujícího dle čl. II odst. 5 Kupní smlouvy, není možné dodržet původně dohodnutý termín plnění uvedený v čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy, tedy do 19.3.2021. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění uvedeného v čl. IV. odst. 1 Kupní smlouvy tak, že se Prodávající zavazuje předmět smlouvy dodat, instalovat, zprovoznit a protokolárně předat Kupujícímu nejpozději do 30.4.2021, a to za stejných podmínek, za jakých byla Kupní smlouva uzavřena.

- Kupující se zavazuje, že do 6.4.2021 bude dokončena realizace stavební připravenosti místa dodání a montáže přístroje.

- V ostatním zůstává obsah Kupní smlouvy nedotčen a v účinnosti podle dohodnutých podmínek.

III.

Závěrečná ujednání

- Dodatek bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv a dle § 219 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

- Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží Prodávající a dvě vyhotovení Kupující.

- Smluvní strany prohlašují, že si teto Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: .............................      		V Hradci Králové dne: ..........................

…………………………………..……		…………………………………..……

MUDr. Dagmar Dvořáková				Ing. Jasmin Draganovič

ředitelka						jednatel