SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Č. VPI/MJ/2021/00014
mezi

CETIN a.s.

a

Krajská správa a údržba silnic Výsočiny p.o.

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 zastoupená na základě pověření	supervizorem pro výstavbu sítě

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu:

(dále jen „CETIN“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČO: 000 90 450

DIČ: CZ00090450 příspěvková organizace, oprávněná k výkonu práv a povinností Kraje Vysočina ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v jeho platném znění a Zřizovací listiny ze dne 20. 12. 2001, v jejím platném znění

(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky,sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Golčův Jeníkov spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

VPI/MJ/2021/00014

Tonických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, iíiýíožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými eiektroriághetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů aketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové lilílvížé; bez ohledu na druh přenášené informace;

ní o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Společnosti CETIN a.s.“ ze dne 9. 10. 2022 vydané pod čj. 770139/20 , jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

  - Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

  - Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI Golčův Jeníkov HB most 3456-1 “.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.	'	•

- PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

  - Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.

  - Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

  - Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

  - Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

siBsííčaiiáiiBčsoooi 930

Regisir srniuv: aNO

  - Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

- ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

  - Společnost CETIN se zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit zpracování CTN;

- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

- po realizaci Překládky:

- zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;

- zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;

- zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

  - Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).

  - Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;

- Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.

  - Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

  - Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

llilirl: ■ ;

IJJÍ2021/00014

5.2

5t. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná lamí na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení nik s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky lillfib nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a ou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení

^,iem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 			iu v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 i oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.3

5.4

Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 185.354,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát pět tisíc tři sta padesát čtyři korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.

Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,

- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,

- náklady na identifikaci parcel,

- náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,

- náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,

(i)

náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 1

unikacích, v účinném znění,	:

náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné

(j)

A:::: T prd réá I izác i r P řě kl ad ky,

RnáHad” so i 'seýc; s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(lý hákládý riá ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nádprouděm, včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickými dohledem.

- Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- Faktura za CTN Překládky ve výši 10.750,- Kč (slovy: deset tisíc sedm set padesát korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,

- Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

  - Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

  - Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

  - Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

  - Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

  - Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

- SANKCE

  - Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

ve vecech technických:

> výstavbu sítě

, tel.:

ve věcech technických:

funkce: specialista pro výstavbu site

e-mail:	:, tel:

- Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Radovan Necid funkce: ředitel organizace e-mail:	tel.:

ve věcech technických:

funkce: vedoucí oddělení investiční výstavby e-mail:	, tel.:

ve věcech technických:

funkce: referent oddělení investiční výstavby e-mail:	_	, tel.:

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.

  - Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

- Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

- Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.

- Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž

~	!t,	j m , ■ ' - ,1 slušná ustanovení občanského zálmm: .

upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9®l®dšfótí|éň:írn:; ód Srnlóuvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplaceni uíoP.ů z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

- ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

  - Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

  - Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

  - Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

- OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  - Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o •volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

  - Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

  - Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.

r. VP|/MJ/2021/00014

,ebníka:

_u'vající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných Tdrm'nek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména Zformuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasadv-ochrany-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

- Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;

- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;

- e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a (c).

- Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění

Cisto smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00014

'i	i - i	Registr smluv: ANO	vl

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uves Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zaveu obchodních zvyklostí či praxe.

- Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;

- § 1767 odst. 2;

- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a

- § 1743.

- Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

- S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00014

Číslo smlouvy Stavebníka:

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

CETIN:

V Brně dne

1 0 -0?.- 2021

Stavebník:

V Jihlavě dne

supervizor-pro výstavou sně

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

VPT Golčův Jeníkov HB most 3456-1

Stručný popis.

Vynucená překládka SEK vyvolaná stavbou III/3456 Golčův Jeníkov - most ev. č. 3456.

1 .etapa - vyvěšení kabelové trasy na přepravenou konstrukci Pro realizaci stavby nového mostu bude nutno provést vložku na stávajících kabelech

- ) E 15XN0,6

- ) E 50XN0,6

- ) E 50XN0,6

GOJE33

GOJE16

GOJE17

GOJE80, GOJE337, GOJE88, GOJE93, GOJE27, GOJE29, GOJE30,

4.) E 50XN0,8 - GOJE23

Kabel 1.) a 3.) provizorně FLE 50XN0,6

2.)	provizorně FLE 50XN0,6

4.)	provizorně FLE 10XN0,6

Na obou stranách naspojkovat na spojky NITTO, pro provizorní vyvěšení použít trubky PE nebo trubku vrapovanou 110/94 2.etapa - finální řešení

Kabely vytavit kabely FLE stejného typu a protáhnou do určených chrániček v tělese mostu - kabely 1.) a 3.) ve stávajícíh spojkách pokud to bude možné

Spojky označit Markéry

Nesoulad v GVS a NIMS UR GOJE30 a GOJE33 - případná náprava sloučení párů do GOJE30 a změna vazby GOJE33 z GOJE30 na TKH

PD-Ne

Geo -Ano

SoU -Ano

GP-Ano

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, IČ 00090450

Projektant:	projektování mostů a inženýrských staveb, ICO: 07912463,

T:1	, E:

ÚR-Ne

Informace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV:

^formace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí

2162/3*

Golčův Jeníkov 15686351*

Golčův Jeníkov 16354811

10001

Výměra [m2]:

3928

Stránka č. 1 z 1

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Způsob využití:

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

i Vlastnické právo	Podíl

Město Golčův Jeníkov, Nám. T. G. Masaryka 110, 58282 Golčův Jeníkov

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod*

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.11.2020 14:46:12.

Verze aplikace 5.6.6 build 0

© 2004 - 2020 Česky úřad zemémcřický a katastrálním

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=QiKer2R C2zFsPI aaCY... 6.11.2020

■Ublížení do katastru nemovitostí

Stránka č. 1 z 1

>íčís,o:

2167

Katastrální území:

Číslo LV:

Golčův Jenikov 16354811

10001

Výměra [m2]:

1842

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

Golčův Jeníkov (56863 51 -g1

Určení výměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

Graficky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl

Město Golčův Jeníkov, Nám. T. G. Masaryka 110, 58282 Golčův Jeníkov

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

v /	z	z z .	*

Nejsou evidovaný zadně jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod-P

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 06.11.2020 14:46:12.

© 2004 - 2020 Český úřad zeměměřicky a katastrálním	>	Verze aplikace 5.6.6 build 0

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=jRGQTTgHgySjvvVsDU... 6.11.2020

Rozpárovací tabulka

Název rozváděče - nový

GOJE1HR(G Jeníko)

Adresa umístění rozváděče dle ROP

Název rozváděče-původní

Golčův Jeníkov-RSU DDF/MDF

Typ rozv.

Golčův Jeníkov, 117, Havlíčkovo náměstí

HR

Typ skříně rozváděče

HRjedostr. DFN 711 270

Název/číslo - skříně

Umístění skříně rozváděče

V BUDOVĚ

Poznámka - skříně

svislá strana

EPJ

OBJ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvád |  |  |  |  | ěč |  | Měděná vazba / kabel |  |  |  |  |
| skříň | CD g '> co | 05 ■u ,2 | CD O N O CL 'n O ■5 | >CD .Q N CO > CD > •5 'CÓ CL O >O O CL | Pozice od - do | typ zakončení | název vazby | typ kabelu | označení kabelu, číslo kabelu | Páry kabelu | O ■U N >CĎ E V) |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1-100 | T01 | 50 X N 0,8 TCK QYPY_(9):1 | 50XN 0.8TCEK E |  | 1-100 | do |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 30 | 1-30 | T01 | 15 X N 0,6 TCE KE_(11):1 | 15XN 0.6TCEK E |  | 1-30 | do |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 50 | 1-50 | T01 | 50_X_N_0,6_TCE KE_(10):1 50_X_N_0,6_TCE KE_(10):51 |  |  |  | do |
| 1 | 4 | 1 | 51 | 50 | 51-100 | T01 |  |  |  | • | do |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1-10 | T01 | 50 X N 0,6 TCE KE_(8):1 | 50XN 0.6TCEK E |  | 1-10 | do |
| 1 | 5 | 2 | 11 | 5 | 11-15 | T01 | 50_X_N_0,6_TCE KE_(8):1_1 | 50XN 0.6TCEK E |  | 11-15 | do |
| 1 | 5 | 2 | 16 | 10 | 16-25 | T01 | 50_X_N_0,6_TCE KE_(8):16 | 50XN 0.6TCEK E |  | 16-25 | do |
| 1 | 5 | 2 | 26 | 5 | 26-30 | T01 | 50_X_N_0,6_TCE KE_(8):26 | 50XN 0.6TCEK E |  | 1-5 | do |
| 1 | 5 | 2 | 31 | 5 | 31-35 | T01 | 50 X N 0,6 TCE KE_(8):31 | 50XN 0.6TCEK E |  | 31-35 | do |
| 1 | 5 | 2 | 41 | 10 | 41-50 | T01 | 50 X N 0,6 TCE KE_(8):41 | 50XN 0.6TCEK E |  | 1-10 | do |

| Poznámka 1 - rozváděče |  | — |
| --- | --- | --- |
|  |  | — |
| Výstroj rozváděče |  |  |
| 4x T29 Rozp.pás.zář.256 x 2 FK 133 30 TESLA 83; 19x S50 96x2 S30264-D1017-S50 na vodor.stranu; 1xT13 Rozp. pás.zář.60x2 FK 133 13 TESLA 83; 2xT12 Rozp. pás. zář. 60 X2FK133 12 TESLA 83; 1x A6 rozp.pás.zář.48x3 C39104- A55-A6; 1x T19 Komb. pás. zář. 32x2 FK 133 19 TESLA 83; 100x kab.forma 1p.; 1x A7 rozp.pás.zář. 48x3 C39104-A55-A7; 3x T02 Rozp. pás zář. 100 x 2 FK 133 01 TESLA 83; 2x T35 |  |  |

Propojovaný směr

| typ rozváděče | název rozv. nový | název rozv. původní | typ skříně | typ zakončení | >c V) | svisl ice | ra ra | výchozí pozice | Pozice od - do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR | GOJE23 | 8 | SIS-300 QT | SID-CD rozp. 10p | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-100 |
| SR | GOJE16 | 3 | KS II. | ZAU-140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-30 |
| SR | GOJE17 | 4 | KS III. | ZAU-140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-50 |
| SR | GOJE17 | 4 | KS III. | ZAU-140 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-50 |
| UR | GOJE80 | 07 | MRS3 | SID-C př.modul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10 |
| UR | GOJE337 | SIS u čp.292 | SIS -1 - QT | SID-C 10x1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 |
| UR | GOJE88 | 08 | KJSS 20 AI slitina | ZAU-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10 |
| UR | GOJE93 | 09 | MRS 10/20- QT | SID-C 10x1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 |
| UR | GOJE27 | 010_čp.273 | MIS 1b - QT | SID-C 10x1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 |
| UR | GOJE29 | 012 | MRS 3 - QT | SID-C 10x1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10 |

| skříň | svislice | řada | výchozí pozice | počet párů ve vazbě | Pozice od - do | typ zakončení | název vazby | typ kabelu | označení kabelu, číslo kabelu | Páry kabelu | směr z/do | typ rozváděče | název rozv. nový | název rozv. původní | typ skříně | typ zakončení | skříň | svislice | řada | výchozí pozice | Pozice od - do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 | 51 | 10 | 51-60 | T01 | 50 X N 0,6 TCE KE_(8):51 | 50XN 0.6TCEK E |  | 56-65 | do | UR | GOJE30 | 013 | KJSS 20 AI slitina | ZAU-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10 |
| 1 | 5 | 2 | 61 | 10 | 61-70 | T01 | 50_X_N_0,6_TCE KE_(8):61 | 50XN 0.6TCEK E |  | 66-75 | do | UR | GOJE33 | 014 | VZU 20 | VZU-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10 |
| 1 | 5 | 2 | 71 | 5 | 71-75 | T01 | 50_X_N_0,6_TCE KE_(8):71 | 50XN 0.6TCEK E |  | 76-80 | do | UR | GOJE34 | 015 | KS I. | ZAU-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 |
| 1 | 5 | 2 | 76 | 10 | 76-85 | T01 | 50_X_N_0,6_TCE KE_(8):76 | 50XN 0.6TCEK E |  | 11-20 | do | UR | GOJE35 | 016 | MIS 1b- QT | SID-C 10x1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10 |
| 1 | 5 | 2 | 86 | 10 | 86-95 | T01 | 50_X_N_0,6_TCE KE_(8):86 | 50XN 0.6TCEK E |  | 81-90 | do | UR | GOJE36 | 017 | KS I. | ZAU-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-10 |
| 1 | 5 | 2 | 96 | 5 | 96-100 | T01 | 50_X_N_0,6_TCE KE_(8):96 | 50XN 0.6TCEK E |  | 91-95 | do | UR | GOJE37 | 018 | MIS - 1bN | sv.ř.LSA 10x1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-5 |

| Doplňující poznámky |  |  |
| --- | --- | --- |
| GPS: 49.81549833-15.47628889 |  |  |
| adresa umístění dle ROP |  |  |
| Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, SR 8 (ul. Za Pivovarem) | X |  |
| Golčův Jeníkov, Vrtěšice, SR 3 (ZSJ Vrtěšice) | X |  |
| Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, SR 4 (ZSJ Golčův Jeníkov) | X |  |
| Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, SR 4 (ZSJ Golčův Jeníkov) | X |  |
| Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, UR 07 (ZSJ Golčův Jeníkov) | X |  |
| Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, UR (ZSJ Golčův Jeníkov (UR u kruhového objezdu)) | X |  |
| Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, UR 08 (ul. Vyšehrad) | X |  |
| Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, UR 09 (ZSJ Golčův Jeníkov) | X |  |
| Golčův Jeníkov, 273, 5. května | X |  |
| Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, UR 012 (ZSJ Golčův Jeníkov) | X |  |

| adresa umístění dle ROP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, UR 013 (ul. 5. května) | X |  |
| Golčův Jeníkov, 11,5. května | X | FLES 5XN z GOJE30 |
| Golčův Jeníkov, 145, 5. května | X |  |
| Golčův Jeníkov, 143, 5. května | X |  |
| Golčův Jeníkov, 141, Nám. T. G. Masaryka | X |  |
| Golčův Jeníkov, 139, Nám. T. G. Masaryka | X |  |

Stránka 4 z 4

Specifikace nákladů VPI Golčův Jeníkov HB most 3456-1

| PPD - Propočet projektové dokumentace Specifikace nákladů dle CTN | Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2020.11 Položková databáze: 2020.11 |
| --- | --- |
| Název stavby: | VPI Golčův Jeníkov HB most 3456-1 |
| Číslo SPP prvku: Zhotovitel PD: | FM |

Rekapitulace nákladů:

| PŘÍPRAVA |  | 10 750,14 Kč |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZEMNÍ PRÁCE |  | 25 887,58 Kč |  |
| MONTÁŽ |  | 81 405,46 Kč |  |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE |  | 7 841,28 Kč |  |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA |  | 1 897,09 Kč |  |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE |  | 4 476,50 Kč |  |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný |  | 53 095,62 Kč |  |
| Celkové náklady: |  | 185 353,67 Kč |  |
|  | Seznam položek |  |  |
| Číslo SAP PŘÍPRAVA | Název položky | Množství | Celková cena |
| 958084 ZEMNÍ PRÁCE | Návrh cenový a technický | 1.00 ks | 10 750,14 Kč |
| 954970 | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 32.00 m | 607,36 Kč |
| 958554 | Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti | 1.00 ks | 5 311,84 Kč |
| 954959 | Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.ol0cm | 22.00 m | 4 285,16 Kč |
| 952362 | Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 | 22.00 m | 15 303,42 Kč |
| 955054 MONTÁŽ | Vytyčení trasy podél silnice,železnice | 30.00 m | 379,80 Kč |
| 955030 | Demontáž úložných kabelů do 50 XN | 30.00 m | 683,10 Kč |
| 955029 | Demontáž úložných kabelů dol5 XN | 10.00 m | 189,80 Kč |
| 955824 | Instal.metal, kab. do stávajících trubek | 40.00 m | 2 024,00 Kč |
| 952649 | Měření stejnosměrné během stavby- první čt. | 10.00 ks | 1 644,10 Kč |
| 952650 | Měření stejnosměrné během stavby - další čt. | 285.00 ks | 10 815,75 Kč |
| 952644 | Měření střídavé během stavby - další čtyřka | 285.00 ks | 7 210,50 Kč |
| 952643 | Měření střídavé během stavby - prvn (čtyřka | 10.00 ks | 885,40 Kč |
| 954999 | Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování | 550.00 ks | 13 915,00 Kč |
| 955267 | Montáž nadzemní tratě síťové Projektová rezerva + práce spojené s uchycením provizorní trasy | 7440.00 JV | 7 440,00 Kč |
| 955282 | Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek | 6.00 ks | 10 623,72 Kč |
| 955281 | Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek | 10.00 ks | 12 014,80 Kč |
| 954990 | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 80.00 m | 1 720,80 Kč |
| 954991 | Montáž úložných kabelů do 50 XN | 120.00 m | 3 188,40 Kč |
| 958555 | Zpracování dok. skut, provedení do 50 m | 1.00 ks | 1 138,25 Kč |
| 955066 | Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. | 8.00 ks | 6 677,84 Kč |
| 955041 | Zrušení úložných kabelů do 50 XN | 50.00 m | 886,00 Kč |
| 955040 GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE | Zrušení úložných kabelů dol5 XN | 25.00 m | 348,00 Kč |
| 955198 | Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) | 1.00 ks | 2 782,39 Kč |
| 956284 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | Zaměření trasy pro stavbu do lOOm | 1.00 ks | 5 058,89 Kč |
| 955313 VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | Uzavření smi. o SB o VBŘ | 1.00 ks | 1 897,09 Kč |
| 954830 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene | 2200.00 JV | 2 200,00 Kč |

Náhrada za VBŘ odhadovaná - mostní konstrukce Kraj

VY