Smlouva o dílo

sjednaná dle § 536 a následujících zák. č. 513/91 Sb. v platném znění

I.

Smluvní strany

Drahomír Čechovský

KCn stolařství

Heyrovského 7, 635 00 Brno

IČO: 686 82 611

DIČ: CZ 7008063788

(dále jen zhotovitel)

a

Domov pro seniory Kociánka

Příspěvková organizace

Kociánka 1/8, 612 00 Brno

IČ: 708 87 284

(dále jen objednatel)

II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k zhotovení díla:

Výroba, dodávka a montáž interiéru kanceláří a oddělení Domova pro seniory Kociánka 1/8

Zakázka je rozdělena do dvou etap:

1. etapa – provozní objekt: 	D106, D108, D109 (viz. PD - zadávací dokumentace)

2. etapa – interiér jednotlivých oddělení:	Oddělení 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. (viz. PD – zadávací dokumentace)

2. Objednatel se zavazuje předávat informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. odst. 1. je povinen umožnit zhotoviteli přistup do svých prostor v objektu za účelem měření a provedení výše uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít.

3. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením podle čl. II. odst. 1. jinou osobu, jestliže ze smlouvy nebo z povahy díla nevyplívá nic jiného. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

4. Jestliže zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo pozemku, který objednatel opatřil, objednatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci a je jejím vlastníkem, jestliže smlouva nestanoví něco jiného.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 1.806.000,- Kč bez DPH, celkem 2.185.260,- Kč s 21% DPH, slovy (dvamilionystoosmdesátpěttisícdvěstěšedesátkorun) a to jako cenu pevnou.

2. Nedílnou součástí smlouvy tvoří příloha č. 1 „cenová nabídka“.

IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo:	1. etapa v termínu nejpozději do 30. 09. 2016,

2. etapa v termínu nejpozději do 30. 11. 2016.

Jednotlivé části druhé etapy budou realizovány vždy na písemnou výzvu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odsunout realizaci celé 2. etapy či její jednotlivé části na první kvartál roku 2017.

2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou dle čl. IV. odst. 1.

V.

Dodání díla

1. Dílo je dodáno protokolárním předáním jeho poslední části a instalaci na adrese určené objednatelem.

2. Objednatel se stává vlastníkem díla až předáním poslední části díla a zaplacením ceny díla zhotoviteli. Předáním zhotovené věci a zaplacením ceny nabývá k ní objednatel vlastnické právo a na objednatele přechází nebezpečí škody na zhotovené věci.

VI.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách, které se na dílo vztahují jako na celek.

2. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla a pro záruku za jakost díla platí ustanovení § 429-431 obchodního zákoníku.

VII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za provedení činností dle čl. II. odst. 1. v souladu s čs. právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňoval je ve vztahu k třetím osobám.

2. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 obchodního zákoníku pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení podstatné:

- nedodání úplného díla zhotovitelem podle čl. II. odst. 1 až 4.

- prodlení zhotovitele s dodáním díla podle č. IV.

- překročení smluvené ceny díla podle č. III.

- nezaplacením ceny díla podle čl. III.

VIII.

Platební podmínky

1.  Smluvní strany se dohodly, že záloha nebude poskytnuta a objednatel zaplatí zhotoviteli po dokončení, instalaci díla a předání díla. Splatnost faktury bude 14 dní.

IX.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla v termínu dle čl. IV. smlouvy a to 2 % z ceny dodávky za každý započatý den plnění.

- objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu 2 % za každý započatý den prodlení s opožděným placením faktury.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je třeba sjednat písemnou formou, jinak jsou neplatné.

3. Smlouva obsahuje 3 strany a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž obě tato vyhotovení mají platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy.

5. Smluvní strany této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany na důkaz své vůle smlouvu uzavřít připojují své podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka

V Brně dne 24.8.2016		  			V Brně dne 26.8.2016

………………………………………			……………………………………