MG VERTICAL

Mgr. Milan Genda

Ostravice 766

PSČ 739 14

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn:	016/224.1.0.07/21

Vyřizuje:	Ing. Peterek

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

Datum:           2021-03-09

Objednávka č.	 OVs2221/0054                                      Splatnost faktury: 30 dnů od doručení

„VD Šance, obnova ochranného nátěru dřevěné fasády provozní budovy  “  DHM08271

Objednáváme u Vás veřejnou zakázku malého rozsahu zahrnující obnovu ochranného nátěru   dřevěné fasády provozní budovy na  VD Šance v rozsahu Vaší cenové nabídky ze dne 2.12.2020.

Předpokládaný rozsah prací:

- Zakrytí částí budovy, která by se mohla poškodit (mříže, dveře, okna atd.)

- Příprava povrchu dřevěné fasády vysokotlakým oplachem – cca 570 m2.

- Provedení základního ochranného nátěru olejoalkydovou lazurou Xilover K600, odstín 1710 pinie 80g/m2 – cca 570 m2.

- Provedení vrchní vrstvy ochranného nátěru olejovým nátěrem Impregneerolies UV– cca 1140 m2.

- Odstranění přebytečného oleje suchým hadrem.

- Pronájem, instalace a demontáž přístupové techniky.

- Úklid pracoviště.

- Dopravné.

Veškeré práce budou probíhat v souladu s předloženým technologickým postupem zpracovaným panem Pavlem Šafrem dne 20. listopadu 2020.

Zástupcem objednatele je určen vedoucí hrázný p. Konečný   (tel.xxx, xxx ).

Během provádění prací nesmí dojít k poškození majetku objednatele ani třetí osoby. Případné škody na cizím majetku budou uhrazeny zhotovitelem prací.

Termín realizace:	do  30.09.2021

Cena prací :	          267 130,- Kč bez DPH dle odsouhlasené nabídky

Na provedené práce požadujeme poskytnutí záruky v délce trvání 24 měsíců.

K faktuře přiložte potvrzený protokol o předání a převzetí prací potvrzený zástupcem objednatele. Bez tohoto protokolu nebude faktura uhrazena!

Zhotovitel je povinen objednateli doručit fakturu – daňový doklad nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

Dodavatel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě (předat druhé smluvní straně), a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují (jsou jejími kontaktními osobami), informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran a za účelem případného uplatnění a vymáhání nároků ze smlouvy. Dále bere smluvní strana – fyzická osoba na vědomí, že některé její identifikační a adresní osobní údaje uvedené v této smlouvě mohou podléhat zveřejnění v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana prohlašuje, že byla druhou smluvní stranou náležitě informována o zpracování svých osobních údajů a svých právech.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Zadavatel s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky neidentifikoval možnosti uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání a inovací, v souladu s § 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které by zároveň splnily principy 3E (účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti) podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Jeden Vámi potvrzený originál objednávky zašlete prosím zpět na naši adresu!

Smluvní vztah se řídí ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89_2012 Sb.,občanský zákoník.

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Korespondenci a faktury zasílejte na adresu:	Povodí Odry, státní podnik
							závod Frýdek-Místek
							Horymírova 2347
							738 01 Frýdek-Místek

Pro fakturaci uvádíme následující potřebné údaje:

Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Podpis objednatele							Podpis zhotovitele

Datum:								Datum: 17. 3. 2021

# Ing. Dalibor Kratochvíl

ředitel závodu 2 F-M