Smlouva o stěhování
číslo SML 80/007/2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve  znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník“), mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“)

# Článek 1

Smluvní strany

# Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (dále též „NZM“)

se sídlem: 			Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ:				75075741

DIČ:				CZ75075741

bankovní spojení: 		xxx

číslo účtu: 			xxx

zastoupené:			xxx

(dále jako „Objednatel")

na straně jedné

a

KHM-stavitelství, s.r.o.

se sídlem/trvale bytem:	Vojtěšská 281, Kutná Hora 284 01

IČO/r.č.:			24122840

Email: 				xxx

Telefon: 			xxx

(dále jako "Dodavatel")

na straně druhé

Článek 2

Předmět a místo plnění

- Za podmínek stanovených touto smlouvou se dodavatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele  vystěhování regálového systému kompaktních regálů, z Nového depozitáře Muzea zemědělské techniky na adrese Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav (dále jen „pobočka Čáslav“) do místa vzdáleného cca 250 m v tomtéž areálu dle pokynu objednatele (dále jen „stěhování“) a objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za stěhování cenu sjednanou v článku 4. této smlouvy.

- Stěhování zahrnuje kompletní demontáž a vystěhování kompaktních regálů v počtu 176 ks (v různé úrovni kompletace) v budově Nového depozitáře a jejich přestěhování do prostor vymezených objednatelem na stejné adrese (ve stejném areálu muzea). Rozložené díly kompaktních regálů budou uloženy na paletách a zajištěny proti pádu a dalšímu poškození. Budou obaleny strečovou folií případně zapáskovány. Po převozu na místo uskladnění budou palety s díly uloženy tak, aby nehrozilo jejich poškození a budou zakryty plachtami, tak aby bylo zamezeno poškození povětrnostními vlivy.

- Dodavatel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil s rozsahem stěhování a se stavem budov, ve kterých bude stěhování realizováno.

Článek 3

Doba plnění

- Termín zahájení stěhování: 22.3.2021

Termín dokončení stěhování: nejpozději do 12.4.2021

- Stěhování bude prováděno v pracovní dny v době od 06:00 do 17:00 hodin dle operativních požadavků objednatele tak, aby nebyl narušen chod pobočky Čáslav.

- V případě, že dodavatel nebude moci zahájit stěhování z důvodů spočívajících na straně objednatele, prodlužuje se o tuto dobu prodlení i termín dokončení stěhování.

Článek 4

Cena

- Cena za stěhování byla stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky dodavatele ve výši:

  - cena bez DPH:  314.150,00 Kč

  - DPH ve výši: 	     65.971,50 Kč

  - cena s DPH:      380.121,50 Kč

Cenová nabídka dodavatele tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

Objednatel neposkytuje dodavateli na stěhování zálohu.

- Cena za stěhování je sjednána jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací stěhování (tj. veškeré činnosti popsané v článku 2 odst. 2. smlouvy, režijní náklady, náklady na zařízení místa plnění, náklady na dopravu atd.).

- Sjednanou cenu lze v průběhu stěhování snížit na základě dohody smluvních stran v případě, kdy dojde k redukci stěhování (méněpráce). Náklady na méněpráce budou účtovány dle cenové nabídky dodavatele specifikované v příloze č. 1 smlouvy. Cenový rozdíl bude odečten od sjednané ceny stěhování a cena stěhování bude upravena dodatkem ke smlouvě.

- Sjednanou cenu lze v průběhu stěhování navýšit pouze na základě písemného požadavku objednatele na provedení prací nad rámec sjednaný touto smlouvou (vícepráce). V případě, že objednatel vyzve dodavatele k podání nabídky na provedení víceprací, dodavatel se zavazuje nabídnout vícepráce za ceny uvedené v cenové nabídce - v příloze č. 1 smlouvy.

Článek 5

Platební podmínky

- Veškeré stěhování bude fakturováno po jeho dokončení. Stěhování předá dodavatel objednateli na základě předávacího protokolu odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Předávací protokol bude obsahovat náležitosti minimálně v následujícím rozsahu:

  - název, sídlo, IČ dodavatele a objednatele,

  - místa plnění,

  - den předání a převzetí stěhování,

  - razítko a podpis oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V případě, že oprávněný zástupce objednatele neshledá nedostatky v předávacím protokolu, předávací protokol podepíše. Pokud shledá nedostatky, zaznamená je v předávacím protokolu. Dodavatel je povinen zjištěné nedostatky odstranit a znovu vyzvat objednatele k převzetí.

- Cena za řádně provedené stěhování je splatná na základě daňového dokladu - faktury vystaveného dodavatelem. Součástí daňového dokladu - faktury bude předávací protokol. Splatnost daňového dokladu - faktury je 21 dnů ode dne jeho doručení objednateli na adresu pro doručování daňových dokladů uvedenou v záhlaví smlouvy.

- Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku.

- Objednatel je oprávněn daňový doklad - fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit dodavateli, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, nesplňuje-li náležitosti dle této smlouvy. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad - fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Do doby doručení doplněného či opraveného daňového dokladu - faktury není objednatel v prodlení se zaplacením ceny. Okamžikem doručení doplněného či opraveného daňového dokladu - faktury objednateli počíná běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 dnů.

- Při prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu - faktury vystaveného dodavatelem v souladu s platným právními předpisy a příslušnými ustanoveními této smlouvy je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení, jehož výše se bude řídit nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Článek 6

Práva a povinnosti dodavatele

- Dodavatel se zavazuje provést stěhování s potřebnou odbornou péčí řádně a včas podle pokynů objednatele a v souladu s touto smlouvou.

- Dodavatel odpovídá za dodržování platných norem, předpisů a vyhlášek, zejm. předpisů BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany, které se vztahují k místu plnění. Dodavatel je povinen respektovat provozní řády budov v místech plnění a pokyny ohledně vstupu a pohybu v jednotlivých budovách. Uvedené povinnosti se vztahují i na zaměstnance dodavatele.

- Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a je povinen zabezpečit prostory spojené s realizací stěhování proti úrazu třetích osob a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele příp. dalších subjektů. Způsobí-li dodavatel nebo jeho zaměstnanci škodu na majetku objednatele či třetích osob nebo zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob nacházejících se v místech plnění, je dodavatel povinen takovou škodu na vlastní náklady neprodleně odstranit nebo nahradit. Zjistí-li dodavatel závadu technického rázu nebo poškození majetku objednatele, oznámí neprodleně tuto skutečnost objednateli. Možnost náhrady škody cestou pojistného plnění z pojistky dodavatele tím není dotčena.

- Dodavatel bere na vědomí, že průběh stěhování bude průběžně kontrolován ze strany objednatele a zavazuje se poskytnout mu k tomu potřebnou součinnost.

Článek 7

Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen vytvořit dodavateli podmínky ke stěhování a organizačně zajistit pracovníkům dodavatele vstup do míst plnění.

- Objednatel dále zajistí v místech plnění prostory nezbytně nutné k realizaci stěhování a zabezpečí dodavateli připojení k rozvodu elektrické energie.

Článek 8

Záruka za jakost

- Dodavatel odpovídá za vady, které má stěhování v době jeho předání objednateli.

- Dodavatel odpovídá objednateli po dobu 6ti měsíců ode dne předání stěhování za vady vzniklé demontáží a stěhováním kompaktních regálů.

- Případná reklamace vad musí být objednatelem provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistí, nejpozději však do posledního dne doby uvedené v odst. 2. tohoto článku, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den této doby se považuje za včas uplatněnou.

Článek 9

Sankce

- Při prodlení dodavatele s provedením stěhování v termínu dle článku 3 odst. 1. smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny stěhování (s DPH) dle článku III. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne doručení jejího vyúčtování dodavateli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, pokud v důsledku prodlení dodavatele vznikla.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení ze strany dodavatele. Za podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele se považuje zejm.: - prodlení dodavatele se zahájením stěhování trvajícím déle než 7 kalendářních dnů,

  - dodavatel nepostupuje při stěhování způsobem dohodnutým s objednatelem a nerespektuje jeho pokyny,

  - vykazuje-li stěhování vady, které dodavatel přes výzvu objednatele neodstraní,

  - dodavatel si při plnění počíná tak, že hrozí vznik škody na majetku objednatele příp. dalších subjektů či na zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob nacházejících se v místech plnění.

- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné formě s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek 11

Kontaktní osoby

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech organizačních a technických:

Za dodavatele: 	xxx

Za objednatele: 	xxx

Článek 12

Závěrečná ustanovení

    - Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly, že porozuměly jejímu obsahu a se smlouvou tak, jak je sepsána bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

    - Smlouvu lze měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

    - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

    - Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží dodavatel.

    - Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka dodavatele (krycí list).

| V Praze dne: …………………………………………….. Národní zemědělské muzeum, s.p.o. (Objednatel) | V dne: ……….…………………….…………… KHM-stavitelství, s.r.o. (Dodavatel) |
| --- | --- |