Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1538-2011-130733 uzavřené dne 11.11.2011 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

- Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín,

nyní: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

zastoupený Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

Adresa: 		ul. 28. října 979/19, PSČ 405 01  Děčín I

Právní forma: 		organizační složka státu, kód 325

IČ/DIČ: 			01312774/ není plátcem DPH

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXX

## Kontaktní spojení: 	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,

## Pobočka Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

## e-mail: decin.pk@spucr.cz

v technických záležitostech je oprávněna jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

2.   AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupen jednatelem: 		Milanem Novým

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Ing. Milan Dvořák

Adresa:				U Elektry 650, PSČ 198 00  Praha 9

IČ:					25094459

Daňové identifikační číslo: 	CZ25094459

Bankovní spojení:			XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXXX

Kontaktní spojení:		XXXXXXXXXXXXX

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dolní Chřibská

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Dolní Chřibská

Doba plnění veřejné zakázky:

Zahájení plnění veřejné zakázky: 2012

Ukončení komplexní pozemkové úpravy: 2016

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo je změna termínu odevzdání etap 2.2. a 2.3.

Čl. II

Dle bodu 1. článku  V. se příloha č. 1  mění takto:

1. termín odevzdání dílčího fakturačního celku:

|  |  | Termín odevzdání dle Smlouvy o dílo | Termín odevzdání dle Dodatku č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Návrhové práce |  |  |
| 2.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání | 31.7.2015 | 30.11.2015 |
| 2.3 | Předložení kompletní dokumentace návrhu | 30.11.2015 | 31.3.2016 |

Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Čl. III.

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo má 2 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne        			          V Praze dne

Objednatel					Zhotovitel

ČR- Státní pozemkový úřad	AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

-------------------------------------------         		----------------------------------------------

Ing. Jitka Blehová					Milan Nový, jednatel společnosti

vedoucí Pobočky Děčín

Státní pozemkový úřad