# SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD Smlouva o DÍLO

č. smlouvy objednatele: 06EU-002565

č. smlouvy zhotovitele: 16 414 202

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen mezi objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 zastoupeným: Ing. Janem Kroupou generálním ředitelem bankovní spojení: číslo účtu 43935041/0100 IČO: 65993390 DIČ: CZ,65993390

(dále jen „objednatel•') na straně jedné

a zhotovitelem: účastníci Společnosti „SUDOP GROUP - 2016 IV” založené Smlouvou o Společnosti ze dne 22. 03. 2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 zastoupeným Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 51-2489990247/0100 IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 jako Správce a Společník 1 a

zhotovitelem: PUDIS a.s.

se sídlem v: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, psč 100 31 zastoupeným Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva IČO: 45272891 DIČ: cz45272891 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 jako Společník 2

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Zižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 22. 03. 2016

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem v: Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03 zastoupeným Ing. arch. Gabrielem Koczkášem, předsedou představenstva

Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Sutkou, členem představenstva IČO: 31322000 DIČ: SK2020524770 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddíl B, vložka 378 jako Společník 3

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Zižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 22. 03. 2016 a zhotovitelem: rvffTROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem v: Praha 2, Nové Město, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, PSČ 120 00 zastoupeným Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva IČO: 45271895 DIČ: cz45271895 údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 jako Společník 4

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 22. 03. 2016

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:


## „I/26 D5 - Stod, DÚR/IČ"

ISPROFIN: „5001510002”

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

1. Cena

1. Nabídková cena bez DPH



14

397

600,-

Kč

1. DPH
2. nabídková cena celkem (a + b) přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

l . V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č.j. 1 1/2015-120-TN/I ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 201 5, na které se dále odkazuje.

1. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
   1. Souhrn smluvních dohod
   2. Dopis o přijetí nabídky
   3. Dopis nabídky
   4. Zvláštní obchodní podmínky, včetně

Přílohy A — Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

Přílohy B — Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem

Přílohy C — Platby a platební podmínky

* 1. Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č.j. II/2015120-TN/I ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015.
  2. Nabídka

1. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.
3. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva řádně oprávněn podat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80

Datum: V Praze dne 02. Ol. 2017

Pomykáček. ístopředseda představenstva — řádnë oprávněn podat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, žižk v, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80

Datum: V Praze dne 02. Ol. 2017

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě Plné moci — řádně oprávněn podat nabídku jménem PUDIS a.s.

Adresa: Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80

Datum: V Praze dne 02. Ol. 2017

Pomykáček, místo -edseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě Plné moci — řádně oprávněl.

podat nabídku jménem PUDIS a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov Olšanská 2643/1 a, psč 130 80

Datum: V Praze dne 02. Ol . 2017

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě Plné moci — řádně oprávněn podat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT a.s.

Adresa: Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1 a, PSČ 1 30 80

Datum: V Praze dne 02. Ol. 2017

Ing. Ivan Pomykáče , místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základë Plné moci — řádně oprávněn podat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov. Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80

Datum: V Praze dne 02. 01. 2017

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě Plné moci — řádně oprávněn podat nabídku jménem METROPROJEKT Praha a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80

Datum: V Praze dne 02. Ol. 2017

Ing. Ivan Pomykáček, ístopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě Plné moci — řádně oprávněn podat nabídku jménem METROPROJEKT Praha a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/ l a. PSČ 130 80

Datum: V Praze dne 02. Ol. 2017



MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO ZEMĚMĚŘICKÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE

A DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘÍLOHY A, B, C

VZOR SMLOUVY O DÍLO

Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/I ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK, schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/I ze 9. 4. 2008

Praha, únor 2015

## OBSAH

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

* 1. DEFINICE
  2. VÝKLAD POJMŮ

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

3.1 ROZSAH SLUŽEB

3.2 ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

* 1. BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
  2. POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
  3. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE - DOSTATEČNOST NABÍDKY - DŮVĚRNOST

POVINNOSTI OBJEDNATELE

* 1. INFORMACE
  2. ROZHODOVÁNÍ
  3. POSKYTNUTÍ POMOCI
  4. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
  5. POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
  6. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

PERSONÁL

* 1. PERSONÁL ZHOTOVITELE
  2. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
  3. ZMĚNY PERSONÁLU

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

* 1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

NÁHRADA ŠKODY

* 1. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
  2. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
  3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
  4. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ

OD SMLOUVY O DÍLO

* 1. PLATNOST SMLOUVY
  2. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
  3. ZMĚNY
  4. DALŠÍ NÁVRHY
  5. ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE

* 1. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI - VYŠŠÍ MOC
  2. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

27.1 OZNÁMENÍM OBJEDNATELE

27.2 OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE

* + 1. MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
    2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PLATBY

* + 1. PLATBY ZHOTOVITELI
    2. TERMÍNY PLATEB
    3. MĚNA PLATEB
    4. SPORNÉ PLATBY
    5. KONTROLA OBJEDNATELE

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

* + 1. JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
    2. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
    3. PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
    4. VLASTNICKÁ PRÁVA
    5. KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
    6. OZNÁMENÍ
    7. PUBLIKACE

ŘEŠENÍ SPORŮ

42.1 SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

11. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘÍLOHY

* + - 1. — Rozsah služeb
      2. — Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem C — platby a platební podmínky

111. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

## PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se skládají ze dvou částí.

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK” — (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky” nebo ,.VOP-D"), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.

Druhá, doplňující část — „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK” (ZOP-D) — obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:

 rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,  personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),  platby a platební podmínky (Příloha C).

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky. které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (S 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo. případně je použít jako přílohu ke Smlouvě o dílo. kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců.

Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.

## 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

### DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

I.1 „Zakázka” znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, pro kterou mají být služby provedeny.

I.2 „Služby” znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují běžné služby. dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený výsledek činnosti předmět díla.

I.3 „Objednatel” znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo. která přijala nabídku nebo objednala zhotovení díla. popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Zhotovitel” je totožný termín. jako „Dodavatel” ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními stranami, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů.

1.5 „Podzhotovitel” je totožný termín, jako „Poddodavatel” případně , Subdodavatel” ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb. a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami. které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.

1.6 „Strana” a „Strany” znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana” znamená jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva o dílo” je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního zákoníku. Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb). Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované v článku 2.3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách.

1.8 „Den” je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.

1.9 „Expertiza” znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou objednatelem.

1.10 „Dopis o přijetí nabídky” znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.

1.11 „Dopis nabídky” znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

I.12 „Nabídka” znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky.

1.13 „Zvláštní příloha k nabídce” znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást”.

1.14 „Souhrn smluvních dohod” (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany uzavřou do 30 dnů poté. co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona). K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek).

#### IO

VÝKLAD POJMŮ

2.I Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.

2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud 10 kontext vyžaduje.

2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

1. Smlouva
2. Dopis o přijetí nabídky
3. Dopis nabídky
4. Zvláštní obchodní podmínky
5. Všeobecné obchodní podmínky
6. Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
7. Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) x)
8. Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou.

pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK” — TKP-D. Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy.

### POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB

3.I Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných ve Smlouvě o dílo. a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.

4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.

4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE

5.I Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.

5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:

 bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v Příloze A,  bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku. bude jednat jako nestranný odborník podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele.

 je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví objednatele a kde je to možné. bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb zhotovitel provede inventuru toho. co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku IO.

DOSTATEČNOST NABÍDKY

6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny. případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce. pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb.

DŮVĚRNOST

6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům. než k plnění Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí vinou.

### POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE

7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb. objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ

8.I Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI

9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

 zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb.

zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

10.I Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem I I.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. II.1 nebo 12.I nemohou být splněny a je stranami odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti. které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli. 12

### PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE

13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

14.I Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU

15.I Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13. l, zhotovitel zařídí ihned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.

15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.I ponese zhotovitel. V případě. že náhrada je požadována objednatelem

1. bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
2. objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

### ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

16.I Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným porušením povinností určených Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle následujících podmínek:

1. náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním povinností,
2. v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl odpovídající podílu zavinění.

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

17.I Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

18.I Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

* 1. Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.
  2. Zhotovitel neodpovídá za vady. které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost. nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.
  3. Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, pro který byla poskytnuta.
  4. Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.
  5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:

 dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,  přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

* 1. Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu. nebo nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady zhotovitele jinému subjektu.
  2. V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu. která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle článku 42.1 .

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách. na své náklady sjednat pojištění

— odpovědnosti za škody,

— odpovědnosti vůči třetím stranám.

— případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

### ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

PLATNOST SMLOUVY

21.I Smlouva o dílo je platná od data posledm1K) podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ

22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.

22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.

22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím díla jeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.

22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždv i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZMĚNY

23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy).

23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím. že:

1. při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží.
2. při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné.
3. termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY

24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB

25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:

1. zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích.
2. zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby.
3. termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE

* 1. Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22. l , zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.
  2. Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.
  3. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností. závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI

26.I Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.

* 1. V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.I musí být služby přerušeny, termín dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu nepřesahující 42 dní.

Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC

* 1. Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:  které se vymykají kontrole smluvní strany,  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo.  které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,  kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE

27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti. oznámí zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.I.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE

27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva na odstoupení, může zastavit provádění služeb. nebo jeho části:

1. jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby nebyly písemně odmítnuty. nebo
2. jestliže služby byly přerušeny podle Cl. 26 nebo čl. 27.I a doba přerušení přesáhla 182 dní.

27.2. Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27. I.2 obdobně s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám také další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

28.I V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.I. l, každá nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

29.I Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.I až 16.3

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI

30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem uvedeným v Příloze C.

30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými. pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem

23.2.

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak. zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:

* 1. stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele na provedení mimořádných služeb, a dále
  2. skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB

31.1 Podkladem pro úhradu ceny' za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu. stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele práv uvedených v čl. 27.I .2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB

32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY

33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny. se vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE

34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.

Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY

35.1 Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno

35.2 Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákonic s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL

37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného souhlasu druhé strany.

37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám,

VLASTNICKÁ PRÁVA

38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY

39.1 Nehledě na jakékoliv sankce. které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.I a bude se mít za to, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.), jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil nesprávného jednání:

* 1. nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo konání kohokoliv. ať úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo
  2. zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ

40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být osobně. faxem se zpětným potvrzením o příjmu. doporučeným dopisem na doručenku nebo emailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE

41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak. může zhotovitel sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu objednatele.

### ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Smlouvy či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

11. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.'

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: „I/26 D5 — Stod, DÚR/IČ”

Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text:

Pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce” ve smyslu 2430 - 2444 Občanského zákoníku.

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník” ve smyslu 2430 - 2444 Občanského zákoníku.

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě”, a to bez náhrady. V článku I.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě”, a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.”

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

Technickými podmínkami jsou:

 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPKJI ze dne 29. ledna 2007 s účinností od l . února 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy — Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/I ze dne 17. prosince 2009 s účinností od l . ledna 2010, v platném znění.

 Příslušné CSN, ČSN EN v platném znění.

 Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

 Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C l .

 Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2.

 Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice B 2.

 Stanovisko EIA, vydané Ministerstvem životního prostředí CR dne 22.4.2004

 Záměr projektu — zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., schválen MDČR 2.8.2016

 Studie (technicko — ekonomická) - zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 07/2015

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

|  |  |
| --- | --- |
| Požadovaný rozsah | Činnost |
| Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu certifikát dle ČSN EN ISO 14001 :2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) | * projektová činnost ve výstavbě * výkon zeměměřických činností * geologické práce |
| Doklad o certifikaci systému managementu kvality certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ -PK) | * projektová činnost ve výstavbě * výkon zeměměřických činností * geologické práce |
| Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001 :2008 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ- | * projektová činnost ve výstavbě * výkon zeměměřických činností * geologické práce |

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednatel bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.

Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě o dílo.

V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.”

Článek 5.I VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.”

Clánek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání.”

Clánek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání ' 'výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání  výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání výrobního výboru stal závazným.

Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum. místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů zjednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

* 4 krát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.
* pravidelně každé tři týdny při výkonu inženýrské činnosti

Clánek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

, Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné.”

„Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon”), k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.”

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.”

Clánek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem.'

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dilo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.”

Clánek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní strany ve smyslu Š 630 odst. I Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě IO let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.

Clánek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití Š 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele nejpozději do I roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.”

Clánek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle čl. 22, tj. lhůta na odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.

Clánek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.”

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli předloží bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, vystavenou ve prospěch objednatele, tj. ve výši: 503 916,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po stanovenou dobu v platnosti provede zhotovitel na své náklady a riziko.

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě. že:

1. dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo. nebo
2. zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.

Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Originál záruční listiny zůstává v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem předložené bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží zhotovitel objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.

Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné provedení díla.

Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.”

Clánek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

|  |  |
| --- | --- |
| Druh pojištění | Minimální hranice pojistného plnění |
| pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu Š 2861 a násl. Občanského zákom1Q1 způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy o dílo | pro každou jednu škodnou událost minimálně  18.000.000,- Kč |

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. I rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období I roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Ceské republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele, a to pouze při současné kontrasignaci takového pokynu ze strany generálního ředitele (osoby pověřené řízením objednatele) nebo ze strany ředitele úseku správního objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Clánek 22.2 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí

|  |  |
| --- | --- |
| Popis části díla | Termín (lhůta) dokončení |
| koncept DÚR | do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky |
| čistopis DUR | do I měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele |
| podání žádosti o vydání územního rozhodnutí | do 14 měsíců od doničení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky |
| Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí | v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí) — předpoklad 6 měsíců |

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Plzeň, Hřímalého 37, 320 25 Plzeň..

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému čistopisu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu projektové dokumentace jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu díla či jeho příslušné části. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace DUR.”

Doplňuje se nový článek 22.6 VOP, který zní:

„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.

U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.”

Clánek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb.”

Clánek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.2: 0,3% z odpovídající ceny nedokončených služeb bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

Clánek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z dílčí části předmětu díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.”

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.”

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.”

Článek 31.3 vop se doplňuje:

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení. maximálně však 1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.

Clánek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z realizované dílčí části předmětu díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti.

Clánek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména 2586  2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a 2430 - 2444 pro výkon inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.”

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti”) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce”), určující jako nelegální práci:

l . výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo

1. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území Ceské republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle Š 41 odst. I písm. c) Zákoníku práce,
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území Ceské republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:

(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a

nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,

předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.”

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: „více než 5 % z celkového objemu zakázky (celkové ceny díla bez DPH)”

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce zhotovitele a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.”

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:

„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitelů: minimálně následující části veřejné zakázky tj. aby části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným oborům byly zpracovány vlastními kapacitami zhotovitele:

1. dopravní stavby,
2. mosty a inženýrské konstrukce,
3. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
4. geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky — odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910IPK/I dne 29. ledna 2007, s účinností od l . února 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. I k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy — Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/I dne 17.prosince 2009, s účinností od l. ledna 2010, v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení této povinnosti zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši IO % z celkové ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ.'

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 392: IO % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.”

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic CR - Správa Plzeň, Hřímalého 37, 320 25

Tel.: +420 377 333 723

E-mail: vaclav.kabat @rsd.cz

Adresa zhotovitele: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, psč 13080 Tel.: +420 267094304 (5)

Fax: -

E-mail: praha@sudop.cz

PŘÍLOHA A.

### ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

1. POŽADAVKY NA OBSAH PRO EKTOVÉ DOKUMENTACE:

Předmětem projektových prací je vyhotovení ..DÚR a výkon IČ k UR” stavby „I/26 D5 — Stod” dále 'en stavba” .

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu přílohy č. I k vyhlášce č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb”), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele.. Mostní objekty budou navrženy podle systému norem EN (Eurokody).

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci v kategorii DÚR, dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy a účinné od 02/2007

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li) s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li objednatelem stanoven, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko k životnímu prostředí.

Obsah dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Základní členění

1. Uvodní údaje
2. Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

D) Výkresová dokumentace E) Dokladová dokumentace Související přílohy

Konkretizace Souvisejících příloh, které mají být součástí dokumentace:

1. Průzkumy — viz Požadavky objednatele
2. Záborový elaborát
3. Hluková studie
4. Exhalační studie
5. Bilance zemin a ornice
6. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary SŽDC, jsou-li
7. Odhad stavebních nákladů

Součástí prací není vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu — vyhotoví jiný zhotovitel. Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu.

Požadavky na vypracování dokumentace:

l. Požadavky na zhotovení stavby

* Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
* Dbát na ekonomičnost stavby.
* Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
* Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů, vytipovat vhodné zemníky a skládky přebytečného materiálu včetně příjezdových tras.
* Na silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m bude zpracován návrh konstrukčního řešení (v konceptu) nejméně ve dvou variantách.

2. Vybavení a náležitosti dokumentace

* Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy.
* V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů.
* Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě.
* Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení po objektech.

1. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů
   * Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem.
   * Pedologický průzkum — v rozsahu odpovídajícímu rozsahu úprav.
   * Dendrologický průzkum, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s uvedením druhu a průměru kmene.
   * Hlukové studie včetně exhalační studie s návrhem technických opatření k eliminaci nepříznivých vlivů budoucí dopravy na okolní zástavbu.
   * Biologický (přírodovědný) průzkum — botanický a zoologický průzkum
2. Požadavky na zajištění záborového elaborátu
   * + Zhotovitel provede záborový elaborát v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/I ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku č. I k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy — Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/I ze dne 17. 12. 2009 s účinností od l . 1. 2010, a dalších platných dodatků s následným upřesněním či rozšířením dle požadavků objednatele:

 Výpisy z katastru nemovitostí (dále rovněž jen „KN”) pro jednotlivé dotčené parcely.

* + - Plán rekultivace dočasných záborů - musí obsahovat technickou a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet biologické části, propočet technické části rekultivace bude součástí propočtu stavby.

 Výpočet odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu (dále rovněž jen „ZPF”) zpracovat dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „Zákon o ZPF") a jeho příloh, s uvedením podkladů od místně příslušného Pozemkového úřadu (bonitace), údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů, ochranných území apod.

 Bilance skrývky kulturních vrstev zpracovat dle vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška ZPF"), resp. její přílohy č. 5, s uvedením popisu území, klimatických poměrů, hydrologických poměrů, agropedologického průzkumu.

* + - Rozdělení záboru v záborovém elaborátu bude provedeno následovně:
    - Zábory nacházející se pod stávajícím tělesem komunikace (pokud existují), které nebyly do dnešní doby vypořádány, budou uvedeny samostatně.
    - Seznam trvalých záborů nebude obsahovat pozemky uvedené v předchozím bodě. Rovněž u těchto pozemků nebude prováděn výpočet odvodů ze záborů ZPF či lesního půdního fondu (dále jen „LPF”).

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DÚR:

1. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.
2. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.

lil. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.

iv. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli k projednání v technicko-dokumentační komisi. Zhotovitel se na vyžádání zúčastní tohoto projednání konceptu v technicko-dokumentační komisi objednatele včetně příslušných specialistů.

* Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních paré k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního posudku (supervize). Případné připomínky budou na základě zápisu z dokumentační komise zhotovitelem zapracovány do čistopisu.
* Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
* Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

 Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li objednatelem stanoven, a zástupce provozního úseku objednatele musí být pozváni na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp.  povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek. vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.,

V případě, že je předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky — fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN”), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem. zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod.,

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor projektových prací, je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatelem.

Počet výtisků:

Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak. část DÚR  koncept DÚR 2x  čistopis DUR 7x autorizovaná PD

 Přehledná situace stavby (l : 5.000) - 2x

 Koordinační situace stavby (l .• 1.000, 2.000) -2x

 Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x

Originál pravomocného územního rozhodnutí a originály vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací stavbou.

SOUPIS PRACÍ

sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel se zavazuje realizovat tyto ostatní činnosti (dílo) dle Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „l. Celková součtová tabulka nabídkové ceny”, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (tabulka „l. Celková součtová tabulka nabídkové ceny”), bez ohledu na objednatelem nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.) vyjma objednatelem předem schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše. a to na základě účetního dokladu.

Cena je stanovena v Kč bez DPH.

PŘÍLOHA B.

### PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál
   1. Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

* 1. Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

1. Podklady, vybavení a zařízení
   1. Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující dokumentaci:

 Studie (technicko — ekonomická) zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 07/2015

 Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě o dílo. a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů

 Záměr projektu - zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., schválen MDČR 2.8.2016

 Předběžný geotechnický průzkum —zpracovává se, s termínem odevzdání v I I/2016

* 1. Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

1. Služby od třetích stran

V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

1. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli Nejsou.

Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní komunikace, schváleném MD ČR — Odborem infrastruktury č.j. 322/08-910-IPK/I ze dne 9. 4. 2008, s účinností od l. května 2008.

## PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1. Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití Š 261 1 Občanského zákoníku.
2. Cena a sazby

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto Obchodních podmínek (soupisu prací),

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

1. Termíny a způsob plateb

Inženýrská činnost

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 1 15 0/01 ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny”, maximálně však do vyčerpání 160701 celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny”) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí

(povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ing. Václav Kabát. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny”, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je Ing. Václav Kabát.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. V případě DUR tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „l. Celková součtová tabulka nabídkové ceny”, a to ve dvou částkách: (i) 75% z této ceny po odevzdání konceptu DUR a (ii) 25% z této ceny po odevzdání čistopisu DUR (odevzdání po zapracování připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek). Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ing. Václav Kabát.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny”, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DUR.

4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura — daňový doklad — vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je

1. ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) v případě zbylé části odměny za inženýrskou činnost v den písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci:
2. ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby za odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele).
3. Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.
4. DPH bude fakturováno podle platných předpisů.



Etická doložka

Příloha Smlouvy

## Etická doložka

Závazek dodržování Etického kodexu SUDOP PRAHA a.s.

PRO OBCHODNÍ PARTNERY SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strana je povinna chovat se eticky a v rámci své činnosti pro SUDOP PRAHA a.s. (dále jen „SP”) dodržovat morální a profesionální principy chování zakotvené v Etickém kodexu SUDOP PRAHA a.s. (dále jen „Etický kodex”).

Smluvní strana má povinnost seznámit se s Etickým kodexem, který je v aktuálním znění přílohou této Smlouvy ve formě odkazu na jejich stažení na webových stránkách SP, zavazuje se jej dodržovat při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy a vzniklých na jejím základě a zavazuje se zajistit, že principy chování vyjádřené v Etickém kodexu budou stejnou měrou dodržovány všemi zaměstnanci Smluvní strany či osobami v obdobném postavení, členy statutárních nebo dozorčích orgánů Smluvní strany a osobami jednajících jménem této smluvní strany.

Součástí Etického kodexu jsou kontakty pro nahlašování podezření na nekalé jednání, kterým se rozumí jednání či chování v rozporu s právními či vnitřními předpisy SP, zejména Etickým kodexem, které by mohlo vést k trestnímu stíhání a případně odsouzení SP dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo jinak poškodit reputaci SP. Smluvní strana je oprávněna tyto kontakty využít, pokud bude mít podezření, že jednáním zaměstnanců SP nebo jiných osob jednajících jménem SP došlo právě k takovému jednání, nebo se takové jednání připravuje.

Aktuální znění Etického kodexu je k dispozici na webových stránkách http://www.sudop.cz/uploads/files/1061 eticky-kodex.pdf.. Znění Etického kodexu je SP oprávněna jednostranně měnit a povinna zveřejnit na svých webových stránkách, aniž by Smluvní strany musely vyhotovovat dodatek k této Smlouvě. Smluvní strana se zavazuje webové stránky SP sledovat a vždy se s aktuálním zněním Etického kodexu seznámit.

http://www.sudop.cz/uploads/files/1061 eticky-kodex.pdf.



### ŘEDITELSTVI SILNIC A DÁLNIC CR

V Praze dne: 0 6

Naše zn.: 28831/16-19510/MK

Císlo zakázky: 06EU-002565

Vyřizuje: Jana Knotková

SU A0031924

„SUDOP GROUP - 2016 IV” Vedoucí společník:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1 a

1 30 80 Praha 3 — Žižkov

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku služby nazvanou

„1/26 DS - Stod, DÚR/IČ"

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 529364 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon”), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

l . V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 7 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnoceni nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pořadí nabídek | Pořadové číslo nabídky | Obchodní jméno uchazeče a identifikační údaje uchazeče | Celková nabídková cena  (bez DPH) v Kč |
| 1. | 4 | „SUDOP GROUP - 2016 IV”  Vedoucí společník:  SUDOP PRAHA a.s.  se sídlem Olšanská 2643/ la, 130 80 Praha 3 — Žižkov  25793349  Společník:  PUDIS a.s.  se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 100  31 Praha 10  IC: 45272891 | 14.397.600,- Kč |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pořadí nabídek | Pořadové číslo nabídky | Obchodní jméno uchazeče a identifikační údaje uchazeče | | Celková nabídková cena  (bez DPH) v Kč |
|  |  | Společník:  DOPRAVOPROJEKT a.s.  se sídlem Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika Kč: 31322000  Společník:  METROPROJEKT PRAHA a.s.  se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 OO Praha 2, Nové Město  IC: 45271895 | |  |
| 2. | 7 | SATRA - APF - AF - ŘSD 2016  Vedoucí člen konsorcia: SATRA, spol. s r.o.  se sídlem Sokolská 32, 120 OO IC: 18584209  Člen konsorcia:  Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  Ohradní 24B, OO Praha 4 IC: 61853267  Člen konsorcia:  AF-CITYPLAN s.r.o.  Magistrů 13, 140 00 Praha 4 lč: 47307218 | | 15.174.000,- Kc |
| 3. | 2 | Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, Li berec  IC: 48266230 | 460 Ol | 16.550.000,- Kč |
| 4. | 3 | „I/26 - Morava”  Vedoucí společník: PK OSSENDORF s.r.o. lč•. 25564901 se sídlem Tomešova 503/1, 602 — Staré Brno | OO Brno | 16.961 .OOO,- Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pořadí nabídek | Pořadövé číslo nabídky | Obchodní jméno uchazeče a identifikační údaje uchazeče | Celková nabídková cena .  (bez DPH) v Kč |
|  |  | Společník:  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  IC: 42767377 se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702  00 Ostrava — Moravská Ostrava  Společník:  Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  IC: 18827527 se sidlem Bohunická 50, 619 00 Brno  Společník:  SHB, akciová společnost  IC: 25324365 se sídlem Masná 1493/8, 702 oo Ostrava  Společník:  VIAPONT, s.r.o. IC: 46995447 se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno město  Společník  G-Consult, spol. s.r.o. IC: 64616886 se sídlem Trocnovská 794/9, 702 oo  Ostrava - Přívoz |  |
| 5. | 6 | „MM: 1/26 D5 Stod”  Vedoucí účastntk společnosti:  Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. IC: 48588733 se sídlem Národní 984/15, 1 10 00 Praha  Společník  MOTT MACDONALD LIMITED  IC: 1243967 se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CRO 2EE, Spojené království Velké Británie | 16.966.800,- Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pořadí nabídek | Pořadové číslo nabídky | Obchodní jmépo uchazeče a identifikační údaje uchazeče | Celková nabídková cena  (bez DPH) v Kč |
|  |  | a Severního Irska jednající na území ČR prostřednictvím své organizační složky:  MOTT MACDONALD LIMITEDorganizační složka lč: 27155048 se sídlem Národní 984/15, I IO 00 Praha |  |
| 6. | 5 | „PRAGOPROJEKT/ PONTEX - I/26 D5”  Vedoucí společník: PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 IC: 45272387  Společník:  Pontex, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 JČ: 40763439 |  |
|  | I | HBH/ LINK / GEOtest  Vedoucí společník: HBH Projekt spol. s r.o.  se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 oo  Brno  IČ: 44961944  Společník:  Link projekt s.r.o.  se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 OO Brno — Žabovřesky lč: 27678032  Společník: GEOtest, a.s.  se sídlem Šmahova 1244/112, 627 OO Brno  IC: 46344942 | 18.060.800,- Kč |

Jako neivhodnější nabídka na realizaci Zakázkv tedy byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem „SUDOP GROUP - 2016 IV” tvořené vedoucím společníkem: SUDOP

PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/ la, 130 80 Praha 3 — Žižkov, IČ: 25793349 a dále společníky: PUDIS a.s., se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha IO, IČ: 45272891; DOPRAVOPROJEKT a.s., se sídlem Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 3 1322000;

METROPROJEKT PRAHA a.s., se sídlem náměstí l. P. Pavlova 1786/2, 120 OO Praha 2, Nové Město, IC: 45271895, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky podané uchazečem č. 4 „SUDOP GROUP — 2016 IV” na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

Poučení:

Proti rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky lze podat námitky, které musí stěžovatel doručit Zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona.



### DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: 1/26 DS - Stod, DÚWIČ

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, včetně podmínek Smlouvy o dílo, jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 2 (ze dne 17.10.2016, č.j. 25544/16-19510/MK), vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 2 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

C) Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celková nabídkov4 cena služeb bez DPH | DPH v Kč | Celková nabídková cena včetně DPH v Kč |
| 1/26 D5 - Stod, DÚR/IČ | 14 397 600,- | (b)  3 023 496,- | 17 421 096,- |

Součástí této nabídky je Oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že v případě autorského dozoru hodinová sazba a v případě ostatních činností dle Smlouvy o dílo ceny za jednotlivé dílčí činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v čl. I. oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných c zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon”), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

1. Souhrn smluvních dohod
2. Dopis o přijetí nabídky
3. Dopis nabídky
4. Zvláštní obchodní podmínky, včetně:

Přílohy A — Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) Přílohy B — Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem

Přílohy C — Platby a platební podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015120-TN/I ze dne 5. února 2015 s účinností od 6. února 2015
2. Nabídka

(D Nabídka

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

 Ing. Tomáš Slavíček. předseda představenstva - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Datum 25.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda představenstva - Fádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

 Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov. Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Datum 25.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základe plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT a.s.

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem PUDIS a.s.

Adresa:'Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1 a. PSČ 130 80 Datum 25.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci - řádnč oprávnén podepsal

Adresa: Praha 3. Žižkov. 9 šanská 2643/1 a. PSČ 330 80

Datum 25.10.2016

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem METROPROJEKT PRAHA a.s.

Adresa: Praha.3; Žižkov. Olšanská 2643/1 a. PSČ 13() 80

25.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda ptedstavenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem METROPROJEKT PRAHA a.s.



# NABÍDKA

V UŽŠÍM ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„I/26 D5 - Stod, DÚR/IČ”

PRAHA, ŘÍJEN 2016 ORIGINÁL

OBSAH NABÍDKY

## 1. Obsah nabídky ... . . ... ..... . .. .. .. . .. 2

2. Dopis nabídky .

• Zvláštní příloho k nabídce

 Příloha č. 1 — Zvláštní příloha k nabídce Seznam subdodavatelů

## 3. Potvrzení o přijetí dodatků k zadávací dokumentaci .... ... . .. . .. .. ... ... . .. .. .. . .. . . ........ ....... .. 15

4. Kopie dokladu o poskytnutí jistoty (originál předložen samostatně, nespojen s originálem nabídky) ... . . .. .. . .. .. .. .. .. .. ............. 19

S. Formuláře E. 1.1 — Všeobecné informace o uchazeči . ........................................... 23

 Schéma organizační struktury

1. Formuláře č. 1.2 — Závazek integrity . . . ............ 37
2. Formuláře č. 1.3 — Přehled plných mocí .. . 47

 Plná moc (úředně ověřená kopie — předložena společně se Smlouvou o společnosti, příloha

Formuláře č. IS)

1. Formulář č. 1.4 — Zadání části služeb .. ........ ........ ........ .. 53
2. Formulář č. 1.5 — údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně .. ... . . . ........ .. 57

 Smlouva o Společnosti a Plná moc (úředně ověřená kopie)

1. Formuláře č. 1.6 — Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů .. . . . . ........ .. 71

1 1. Formuláře č. 1.7 — Seznam akcionářů uchazeče .. .. ... . ..... ... . ... .. ...... ........ ........ ....... ....... 77

12. Formuláře č. 1.8 — Prohlášení o zamezení střetu zájmů . ... . .. .... ... 83

## 13. Oceněný rozpis služeb vč. CD .... .. .. .. .. ... .... .. .... . ... .. ... .. ....... ........ ........ 89

14. Souhrn smluvních dohod, vč. příloh .. ... .. ....... . . ... .. .. ...... ....... ........ ........ ....... .... 98

## 15. Prohlášení o počtu listů nabídky ... .. .. ... .. ........ . ... .. .... . ........ 138

16. CD/DVD obsahující elektronickou kopii kompletní nabídky, editovatelná podoba

Obchodních podmínek vč. Návrhu souhrnu smluvních dohod ve formátu .doc .. . .... .. 142

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: 1/26 D5- Stod, DÚR/IČ

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1. Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
2. Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným oborům
   1. dopravní stavby,
   2. mosty a inženýrské konstrukce,
   3. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

C (iv) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky — odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/I dne 29. ledna 2007, s účinností od l. února 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy — Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/I dne 17. prosince 2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo a v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje I rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. I této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele. vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva - řádně oprávnen podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA as.

Adresaž Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1 a, psč 130 80 Datum 25.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda představenstva - řádně oprávnčn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slavíček. předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základč plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT a.s.

Adresa: -Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1 a. psč 130 80

Datum 25.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT a.s.

Ing. Tomáš Slavíček. předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem PUDIS a.s.

Adresa: Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1a. pse 130 80

Datum 25.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci - řádné oprávněn podepsat nabídku jménem PUDIS a.s.

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci - řádně oprávněn podepsal nabídku jménem METROPROJEKT PRAHA a.s.

Datum 25.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopfedseda ptedstavenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci řádné oprávněn podepsat nabídku jménem METROPROJEKT PRAHA a.s.

PŘÍLOHA 1

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost „SUDOP GROUP — 2016 IV”. zastoupená. na základě plné moci, správcem společnosti SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, pse 130 80, lč: 25793349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „I/26 D5 — Stod. DÚR/IČ". ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 529364 (dále jen „dodavatel”),

v souladu s požadavky 147a odst. I a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než IO % (z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, neboť doba plnění veřejné zakázky přesahuje I rok).

## NETÝKÁ SE

(žádný subdodavatel nerealizuje subdodávku ve větším finančním objemu než 10% z celkové ceny veřejné zakázky)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele | IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele | Údaj v 70, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky Iz celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje I rokl |
|  |  |  |

Ing. Tomáš Slavíček. předseda představenstva - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1a. psč 130 80 Datum 25.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda představenstva řádnž oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slavíček. předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci - řádně oprávněn VK podepsat nabídku jménem DOPRA VOPROJEKT a.s.

Adresa: Praha 3. Žižkov, Olšanská 2643/ia. pse 130 80

Datum 25.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. mísłopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základe plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT a.s.

8.8

Ing. Tomáš Slavíček. předseda přcdsłavcnsłva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci - řádné oprávněn podepsat nabídku jménem PUDIS a.s.

Adresa: Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/ la, PSČ 130 8() Datum 25.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda pfedstavensłva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci - fádně oprávněn podepsat nabídku jménem PUDIS a.s.

Ing. Tomáš Slavíček. předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základë plné moci řádné oprávnën podepsat nabídku jménem METROPROJEKT PRAHA a.s.

Adresa: Praha3. Zižkov. Olšanská 264.311a. pse 130 80 Datum 25:10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základe plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem METROPROJEKT PRAHA a.s.



POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DODATKŮ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Společnost „SUDOP GROUP — 2016 IV”. zastoupená, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci Správcem a Společníkem l, společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,

IČO: 25793349.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „I/26 D5 — Stod, DÚR/IČ”, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 529364 (dále jen „dodavatel”),

potvrzujeme, že jsme k výše uvedené veřejné zakázce přijali níže uvedené dodatky k zadávací dokumentaci:

Dodatečné informace č. 2 (ze dne 17.10.2016, č.j. 25544/16-19510/MK), které mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. IO dílu 2 části I zadávací dokumentace

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva — řádně oprávněn podat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1a, psč i 30 80, Datum: V Praze dne 25. 10. 2016

Místopředseda představenstva — řádně oprávněn podat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žiž ov. Olšanská 2643/1a, pst 130 80. Datum: V Praze dne 25. 10. 2016

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě Plné moci — řádně oprávněn podat nabídku jménem PUDIS a.s.

Adresa: Praha 3. Žižkov, Olšanská 2643/ la. PSČ 130 80. Datum: V Praze dne 25. IO. 2016

Ing. Ivan Pomykáček. mí opředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě Plné moci — řádně oprávněn

Adresa: Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1 a. PSČ 130 80, Datum: V Praze dne 25. IO. 2016

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě Plné moci - řádně oprávněn podat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/ la, PSČ 130 80. Datum: V Praze dne 25. IO. 2016

Ing. Ivan Pomykáč , místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě Plné moci — řádně oprávněn podat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a. PSČ 130 80, Datum: V Praze dne 25. IO. 2016

Ing. Toináš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě Plné moci — Fádně oprávněn podat nabídku jménem METROPROJEKT Praha a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80. Datum: V Praze dne 25. IO. 2016

Ing. Ivan Pomykáče , místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě Plné moci — řádně oprávněn podat nabídku jménem METROPROJEKT Praha a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/ la. PSČ 130 80. Datum: V Praze dne 25. 10. 2016

ZÁRUČNÍ LISTINA

BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA NABÍDKU

#### Bankovní záruka č. 1607951029



Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

140 OO Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „Zadavatel)

Tato bankovní záruka se poskytuje v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku na služby „1126 D5 — Stod, DŮR/IČ", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 529364 (dále jen „Zakázka").

Byli jsme informováni, že

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080, IČO: 25793349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 a

PUDIS a.s., Praha 10, Nad Vodovodem 325812, psč 10031, IČO: 45272891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458 a

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, Bratislava 832 03, IČO: 31322000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava l, oddil Sa, vložka 378/B

METROPROJEKT Praha a.s., Praha 2, I.P. Pavlova 211786, psč 12000, IČO: 45271895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

(dále jen „Uchazeči”), jako společníci společnosti: „SUDOP GROUP — 2016 IV", která vznikla na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 22.03.2016\*

podávají nabídku na realizaci Zakázky a že vyhlášené podminky zadávacího řízení na zadání Zakázky vyžadují, aby jejich nabídka byla zajištěna bankovní zárukou za nabídku.

c Na žádost obchodní společnosti SUDOP PRAHA a.s. se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, na základě této bankovní záruky, referenční číslo 1607951029, neodvolatelné a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Zadavateli, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Uchazečům, bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku Kč 281.000,00 (slovy: Korun českých Dvě Stě Osmdesát Jedna Tislc 00/100), (dále jen „Zaručená částka), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující písemné prohlášeni, v němž bude uvedeno, že Uchazeči v rozporu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů, nebo podmínkami zadávacího řízení na zadání Zakázky zrušili nebo změnili svoji nabídku na realizaci Zakázky nebo nesplnili povinnost uzavřít smlouvu na realizaci Zakázky nebo poskytnout Zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy na realizaci Zakázky v požadované lhůtě, a referenční číslo této bankovní záruky (dále jen „Žádost o platbu').

Každá Žádost o platbu anebo níže uvedené prohlášen' o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštěni povinnosti z této

SOCIET E Komerční banka. a. s., se sídlem:

GENERALE Praha 1, Na Přikope 33 čp. psč 114 07, ICO: 45317054

 ZAPSANÁ V ESTSK\*M soz.DEN VPRAZE. B.

bankovni záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podminka vyplaceni požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo niže uvedené prohlášení o zproštěni povinnosti z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutim Péti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámeni o změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

1. v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo

2 v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ni plynoucí, nebo

1. vyplacenim celé Zaručené částky nebo
2. dne 28.02.2017 podle toho, která z uvedených skutečnosti nastane dřive.

 Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše (dále jen „Den zániku bankovní záruky').

Bez ohledu na výše uvedené zaniká tato bankovní záruka i před Dnem zániku bankovni záruky, a to v den, kdy nám některý z Uchazečů,

1. jejichž nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, nebo kteří se umístili v zadávacím řízeni na realizaci

Zakázky jako druzi nebo třetí v poradí, předloží kopii smlouvy na realizaci Zakázky uzavřenou se Zadavatelem nebo pisemné oznámeni Zadavatele o uzavření smlouvy na realizaci Zakázky;

1. jejichž nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější, a kteří se neumístili v zadávaclm řízení na realizaci Zakázky jako druzi nebo třetí v poradí, předloží písemné oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci Zakázky;
2. kteří byli ze zadávacího tízení na realizaci Zakázky vyloučeni, předloži rozhodnuti Zadavatele o svém vyloučení;
3. kteří v zadávacím řlzeni na realizaci Zakázky podali nabídku po uplynuti lhůty pro podání nabídek, ptedloži vyrozuměni Zadavatele, že jejich nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek;
4. ktefi v zadávacim řízení na realizaci Zakázky podali nabídku, předloží rozhodnutí Zadavatele o zrušeni zadávacího řízeni na realizaci Zakázky.

Každé oznámeni/rozhodnuti/vyrozuméní Zadavatele podle bodu a) až e) výše nám musí být předloženo v českém jazyce, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

Tato bankovni záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání”, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

V Praze dne 6. 10. 2016

Komerční banka, a.s.

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Bohumila Zemanová | Ing. Tomáš Novotný |
| Bank Guarantees (3833) | Bank Guarantees (3833) |
| Global Transaction Banking | Global Transaction Banking |

SOCIET E Komerčni banka, a. s.. se sídlem:

CENERALE Praha 1, Na Přikope 33 čp. 969. PSC 114 07. ICO: 45317054

ZAPSAuk V RosvRlXu VEOEnEM SOü0ELA V PRAZE 00m B vt02R\*2 1 2



DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.1

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 80 lč:25793349, DIČ:CZ25793349,

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 Telefon / Fax: +420 267094304(5) / +420 224230316 Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): projektová, inženýrská a konzultační činnost

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči):

1. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva a generální ředitel, Česká republika

Mgr. ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva a finanční ředitel, Česká republika

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva a výrobní ředitel, Česká republika



1. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 62 let.

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v O/o): 25%

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské / jiné společnosti):

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, psč 130 80 - správce společnosti

DOPRAVOPROJEKT a.s., SK, Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03 - společník

METROPROJEKT PRAHA a.s., Praha 2, l. P. Pavlova 1786/2, pse 120 OO - společník

PUDIS a.s., Praha 10. Nad Vodovodem 3258/2, psč 100 31 - společník

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností):

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

Přípravné a projekční služby „I/26 D5 — Stod, DÚR/IČ”

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

V Praze dne 17.10.2016

、 e、\*u 物》0一召」d ua、・、まOw言-60「る00~あ ー



一


-



三

・

!u0



・の・2VHV8dd00コの トYコ トSラ0《Z一NV980

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

Připravné a projekční služby „I/26 D5 — Stod, DÜR/IČ”

DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.1

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Sídlo: Kominárska 2.4. 832 03 Bratislava. SR. IČO: 31 322 000.

DIC: 2020524770,

Zápis v obchodním rejstříku: Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa vložka 378/B Telefon / Fax: +421 2 502 34 Ill

Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): Projektové práce a konzultační služby, inženýrská činnost a majetkoprávní vypořádání pro dopravní, inženýrské, pozemní a vodohospodářské stavby. Geotechnické a environmentální projekty, stavební dozor. Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): Slovenská republika

1. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

Ing. arch. Gabriel Koczkáš, předseda představenstva a generální ředitel (státní příslušnost — SR)

Ing. Igor Jakubík, místopředseda představenstva a výrobní ředitel (státní příslušnost — SR)

Ing. Martin Šutka, člen představenstva a ekonomický ředitel (státní příslušnost — SR)

Ing. Jozef Harvančík, ředitel divize Bratislava I (státní příslušnost — SR)

Ing. arch. Eudovít Horváth, pov. ředitel divize Bratislava Il (státní příslušnost — SR)

Ing. Igor Šillo. ředitel divize Bratislava III (státní příslušnost — SR)

Ing. Jaroslav Guoth, ředitel divize Zvolen (státní příslušnost — SR) Ing. Dušan Skuban, ředitel divize Prešov (státní příslušnost — SR)

1. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 67 let, z toho  v České republice: 26 let  v zemi registrace: 67 let  v zahraničí: 57 let

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v 0/0): 25%

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské / jiné společnosti):

Zadávaci dokumentace veřejné zakázky na služby:

Přípravné a projekční služby „1126 D5 — Stod, DÚR/IČ”

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov. Olšanská 2643/1a. psč 130 80 - správce, společník

DOPRAVOPROJEKT. a.s. se sídlem Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika. psč 832 03 - společník

PUDIS a.s. se sídlem Praha IO, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31 - společník

METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Praha 2. I.P.Pavlova 2/1786. psč 120 OO - společník


Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem

(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): Netýká se

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.

V Bratislavě dne 6. IO. 2016



FORMULÁŘ 1.1

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

l. Obecné údaje

Obchodní firma: METROPROJEKT Praha a.s.,

Sídlo: I.P. Pavlova 2/1 786, 120 OO Praha 2,

IČO: 45271895,

DIČ: CZ45271895,

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 141 8

Telefon / Fax: +420296154105 / +420296325153

Email pro komunikaci se zadavatelem: metroprojekt@metroprojekt.cz

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): projektová a inženýrská činnost

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): - netýká se -

1. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

Ing. Jiří Pokorný, předseda představenstva, státní příslušnost: Česká republika

Ing. David Krása, místopředseda představenstva a generální ředitel, státní příslušnost: Česká republika

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva a obchodní ředite, státní příslušnost: Česká republika Ing. Vladimír Michalička, člen představenstva a ekonomický a personální ředitel, státní příslušnost: Ceská republika

Ing. Jan Kout, člen představenstva, státní příslušnost: Česká republika

Ing. Jiří Hrnčíř, výrobně technický ředitel, státní příslušnost: Ceská republika

1. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 45 let.

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v Vo): 25 %

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské / jiné společnosti):

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3. Žižkov, Olšanská 2643/ la, PSČ 130 80 — Správce a Společník I

PUDIS a.s. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31 - Společník 2

DOPRAVOPROJEKT, a.s. se sídlem Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, psč 832 03 - Společník 3

METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Praha 2, l. P. Pavlova 2/1786, psč 120 OO - Společník 4

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem

(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): - netýká se -

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.

V Praze dne 24.10.2016

Organizační struktura společnosti METROPROJEKT Praha a.s.

dbiöičíłaaa

Ing. Jaroslav VoSáhlo, předsedá dozóči -rady

Ing. František Lukeš, místopředseda dozorčí rady Ing. Václav Křivánek, člen dozorčí rady

představenstV.ö

Ing. Jiři představenstva

Ing. David představenstva

Ing. Jan Kout, člen představenstva

Ing, Vladimir Michalička, člen představenstva

Ing. Vladimir Seidl, člen predstavenstva marketingové oddělení

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. Dana RouSová | Ing. Jana Pecharová |
| občhaanTEditeV | obchodni manažer |
| ing. Vladimír Séidl | Ing. Tomáš Mach |
| -Aon6m1ökfnersohiłn%-- | fiiiančńí-öddělińű |
| Ing. Vladimír Michalička  ják6St | Monika Rehartová  Jana Kopecká |
| Ing. Vladimir Michalička | Jana NěmečkoVá |
| Ing. VladimirMiChalička | ödd.: hóip6dářSké  Vladimír Vávra iikáiköVéĘadělShT |
| Ing. Jiři Hrnčír | neobsaženo ödděíéńíit  Tomáš Girgal výrobní střediska |
|  |  |

„I/26 DS - DÚR/IČ

FORMULÁŘ 1.1

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: PUDIS a.s.,

Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 10

IČO: 45272891,

DIČ: CZA5272891,

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 Telefon / Fax: 267 004 287

Email pro komunikaci se zadavatelem: obchod@pudis.cz

Právní forma uchazeče je: akciová společnost

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): projektové, průzkumné, konzultační a inženýrské činnosti

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči):

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizf a jejich a zástupců):

Ing. Martin Höfler, předseda představenstva a ředitel - ČR

Ing. Petr Mikulášek, místopředseda představenstva a ekonomický ředitel- ČR

Ing. Jan Vlček, člen představenstva a výrobní ředitel- ČR

Ing. Jan Petr — vedoucí skupiny dopravních staveb- ČR

RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D — vedoucí Sk. inženýr. geologie a geomonitoringu- ČR

Ing. Boleslav Březina — vedoucí skupiny geotechniky a diagnostiky staveb- ČR

Ing. Olga Šambergerová — vedoucí skupiny životního prostředí a laboratoře hluku- ČR

Ing. Richard Kuk — vedoucí skupiny frubních sítí a městského inženýrství- ČR

Ing. Zdeněk Rejšek — vedoucí skupiny inženýrských činností- ČR

Ing. Dušan Drahoš — vedoucí skupiny konstrukcí- ČR

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 50 let.

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v O/o): 25

Na zakázce se budou podílet následující parmerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské / jiné společnosti):

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/ la, 130 80 Praha 3, jiná společnost (správce společnosti)

METROPROJEKT PRAHA a.s. náměstí I.P. Pavlova 1786/2, Praha 2, jiná společnost

(společník)

„1126 D5 —

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárská 2, Bratislava 2, 832 03 Slovenská repubika, jiná společnost (společník)

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha IO, jiná společnost (společník)

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností):

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.

 doloženo v příloze

V Praze dne 4.10.2016

Organizační struktura PUDIS a.s.

c

ObÉhódni űiék bditd-

itiVbý?\_ ii\_tö

-S GL

c o

Cleii:predgavenstva;

44

mčiiöůiit'ů€ék

o -

DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.2

### ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

Od: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 1Č:25793349

V souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže”), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou o dílo.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

* Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
* Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
* Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.
* Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
* Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 17. IO. 2016

### ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

Od: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, 31 322 000

V souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže”), ve mění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčasmí jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu ü-vání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou o dílo.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

* Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho

osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

 Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

* Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.
* Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

 Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Bratislavě dne 6. IO. 2016

FORMULÁŘ 1.2

### ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

Od: METROPROJEKT Praha a.s., IČ 45271895, I.P. Pavlova 2/1786, 120 OO Praha 2

V souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže”), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic  a dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou o dílo.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

* Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo

s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

* Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadáni zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
* Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.
* Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

 Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 24.10.2016

FORMULÁŘ 1.2

#### ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

Od: PUDIS a.s., lč: 45272891, Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

V souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže”), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás  budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu frván\_í zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dflo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

O Jestliže nebo statutárních (i) bychom či jiných my orgánů, nebo některý případně z členů našich těchto vedoucích orgánů, jednajících zaměstnanců, jak uvedeno zaměstnancůvýše,

byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či fiłnkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opaďeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k ajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou o dílo.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

 Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo

„1126 05 -

s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

 Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedeni smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

* Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.
* Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
* Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím

nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 4.10.2016

DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.3

### PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a. psč 130 80

IC:25793349,

DIČ:CZ25793349,

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

#### NETÝKÁ SE

(společnost SUDOP PRAHA a.s. neudělila žádnou plnou moc)

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Praze dne 17.10.2016

### PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost DOPRAVOPROJEKT a.s..

se sídlem: Kominárská 2,4, 832 03, PSČ 832 02 Bratislava, IČO: 31322000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratisava l, oddíl Sa, vložka 378/B.

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

SUDOP PRAHA a.s.. Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, psč 130 80, IC: 257 93 349 k podání nabídky a podpisu návrhu smlouvy o dílo.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Bratislavě dne 6. IO. 2016

FORMULÁŘ 1.3

### PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 OO Praha 2,

IČO: 45271895 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 418,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, k podání nabídky, podpisů návrhu smlouvy o dílo a dalším úkonům specifikovaným v přiložené Plné moci.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Praze dne 24.10.2016



FORMULÁŘ 1.3

### PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost PUDIS a.s., se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČO: 45272891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 1458,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/ la, PSČ 130 80, k podání nabídky, podpisu návrhu smlouvy o dílo a dalším úkonům specifikovaným v přiložené Plné moci

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Praze dne 4.10.2016

DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.4

#### ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Společnost „SUDOP GROUP — 2016 IV”, zastoupená, na základě plné moci, správcem společnosti SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/ la, PSČ 130 80, IC: 25793349, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

##### NETÝKÁ SE

(realizace zakázky bude provedena vlastními kapacitami)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Služby zadávané subdodavateli |  | Obchodní firma a sídlo subdoda vatele | % hodnoty poddodávky z ti' até cen | Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázk (uvést detail ) |
|  |  |  |  |  |
|  | CELKEM O/o | |  |  |

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí. že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Ing. Tomáš Slavíček. předseda představenstva - fádnë oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Prahaá. Žižkov. Olšanská 2643/1 a. PSČ I.30 80 Datum 17.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda představenstva - řádnë oprávnén podepsat nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci řádně oprávnën podepsat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT a.s.

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základë plné moci - řádně oprávnčn podepsat

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenswa SUDOP PRAHA a.s.. na základë plné moci - tádne oprávněn podepsat nabídku jménem PUDIS a.s.

Datum 17.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci - řádnč oprávněn podepsat nabídku jménem PUDIS a.s.

Ing. Tomáš Slavíček. předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci řádně oprávnen podepsat nabídku jménem METROPROJEKT PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/ia, psč 130 80

Datum 17.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě plné moci - řádně oprávněn podepsal nabídku jménem METROPROJEKT PRAHA a.s.

## 

DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.5

### ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo vedoucího účastníka: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80  25793349 DIČ: CZ25793349

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 6088

Telefon / Fax +420 267094304(5) / +420 224230316

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: Telefon / Fax

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

i) DOPRAVOPROJEKT a.s. ii) METROPROJEKT PRAHA a.s. iii) PUDIS a.s.

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: „SUDOP GROUP — 2016

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou. která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva”)

i) Datum uzavření: 22. 03. 2016 ii) Místo: Praha, Bratislava iii) Příloha — Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v O/o) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Učastmł sdružení | Podíl na zakázce | Provádëní druh služeb |
| SUDOP PRAHA a.s. | 25% | Projektové práce a inženýrská činnost v rozsahu 25% ob 'emu veře •né ukázky |
| METROPROJEKT PRAHA a.s. | 25% | Projektové práce a inženýrská činnost v rozsahu 25% ob •emu veře •né zakázky |
| DOPRA VOPROJEKT a.s. | 25% | Projektové práce a inženýrská činnost v rozsahu 25% objemu veře •né zakázky |
| PUDIS a.s. | 25% | Projektové práce a inženýrská činnost v rozsahu 25% objemu veře •né znkázh' |

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva - řádné oprávněn podepsal nabídku jménem SUDOP PRAHA a.s.

Adresa': Praha 3, Žižkov. Olšanská 2643/ la. PSČ 130 80 Datum 17.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva fádnč oprávněn podepsat nabídku jménem SUDOR PRAHA as.

j'

Ing. Tomáš Slavíček. předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základe plné moci - řádně oprávnen podepsat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT a.s.

Adresa:' Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1a. PSČ 130 80

Datum 17.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádné oprávněn podepsat nabídku jménem DOPRAVOPROJEKT a.s.

ing. Tomáš Slavíček. předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základč plné moci fádně oprávnën podepsat nabídku jménem PUDIS as.

Adresa: praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/1a pst 130 80 Datum 17.10.2016

Ing. Evan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem PUDIS a.s.

Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základč plné moci - fádně oprávnén podepsat nabídku jménem METROPROJEKT PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3. Žižkov. Olšanská 2643/ la. PSČ 130 80

Datum 17.10.2016

Ing. Ivan Pomykáček. místopfedseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.. na základě piné moci - řádnč oprávnčn podepsat nabídku jménem METROPROJEKT PRAHA a.s.

SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI podle 5 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, psč 130 80

IC: 25793349 DIČ: CZ25793349 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

(dále též „Společník I” nebo „Správce")

a

PUDIS a.s.

Se sídlem Praha IO, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031

45272891 DIČ: cz45272891

Zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená: Ing. Martinem Höferem, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

(dále též „Společník 2”) a

DOPRAVOPROJEKT a.s.

Se sídlem Komlnárska 2,4 Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

31 322000

Zapsaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava l, oddíl Sa, vložka 378/8 zastoupen: Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva

Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva

(dále též „SpoleEnik 3")

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Praha 2, I.P. Pavlova 2/1786, psč 12000 IC: 45271895 DIČ: cz45271895

Zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze zastoupen: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

(dále též „Společník 4”)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společnici"; Jsou-li sdruženi více, než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem. označováni společně jako „Další společníci")

se touto smlouvou sdružuj' jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva”).



#### l. Společnost

1. Společnost, která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká („Společnost”), nebude mít právní osobnost, a ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílně.
2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

„SUDOP GROUP - 2016 

1. Správa společných záležitostí společnosti se uskutečňuje v sídle Správce na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, psč 130 80

Il. Společný účel a doba trvání Společnosti

1. Účelem Společnosti je
   1. zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků a dosažení optimálních podmínek k plnění níže uvedené Zakázky;
   2. podání společné žádosti o účast a v případě výzvy zadavatele k podání nabídky i podán' společné nabídky Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace staveb (dále jen „Zakázky”), jež jsou uvedeny v tabulce v konci tohoto odstavce a jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4, psč 145 05, IC: 65993390 (dále jen „Zadávací řízení”).
   3. v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření smlouvy o dílo na realizaci Zakázky se zadavatelem („Smlouva o dílo”) a společné poskytnutí plnění, které je předmětem Zakázky.

Seznam Zakázek, za jejichž účelem byla založena Společnost dle této smlouvy:

(dále také „VZ č.ll") I/36 Časy - Holice , DSP/IČ

(dále také „VZ č.12”) RS Knínice - Bošov , DSP/IC

(dále také „VZ č.13”) R6 Žalmanov - Knínice , DSP/IČ

(dále také „VZ č.14") R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata , DSP/IČ

(dále také „VZ č. 15”) I/26 05 -Stod, DúR/lč

1. Společnost bude trvat ode dne podpisu této smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených skutečností:
   1. Všechna Zadávací řízení VZ č.ll — č.15 budou zrušena, a to dnem pravomocného zrušení posledního z nich;
   2. Zadavatel nevyzve Společníky k podání žádné nabídky k Zakázce VZ č. Il — č. a to dnem, kdy proti poslednímu z rozhodnutí o vyloučení Společníků z důvodu neprokázání kvalifikace již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení jistoty za nabídku, dojde-li k němu později
   3. zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky VZ č.ll — č.15 svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému poslednímu rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení jistoty za nabídku, dojde-li k němu později;
   4. všechny uzavřené Smlouvy o dílo budou později pravomocným rozhodnutím posouzena jako neplatná;
   5. budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné žádosti o účast nabídky a z uzavřených Smluv o dílo (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);
   6. ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku.
2. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Společnosti a další podrobnosti o právech a povinnostech Společníků budou upraveny ve stanovách Společnosti, na kterých se Společníci dohodnou („Stanovy”).
3. Společníci, kteří podávají společně jednotlivé žádosti o účast a v případě výzvy zadavatele podají i nabídku Společníků, jsou a budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s jakoukoli výše uvedenou veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, a dále, že správce společnosti je tímto se souhlasem ostatních společníků oprávněn jednat za všechny ostatní společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních společníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky společnosti bude odpovědností Správce společnosti. Všechny změny a dodatky k této smlouvě budou oznámeny Objednateli. Budou uzavřeny výhradně písemnou formou v listinné podobě.
4. Všichni společníci jsou a budou také shodně se zněním odstavce 4 smluvně zavázáni po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky, pokud budou vyzváni k podání nabídky a jejich nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

#### I ll. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „Správa společnosti”), tedy

Správcem, je Společník SUDOP PRAHA a.s.. Správce jedná ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami v souladu s ustanovením čl.ll odst. 4 a 5 (viz dále odst. 2 a 3 a čl. IV, odst. 2c) a 4-8 níže).

1. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném
2. Společníci tímto udělují Správci plnou moc k tomu, aby Společníky zastupoval:
   1. ve všech věcech týkajících se společných žádostí o účast a společných nabídek včetně jejich podpisů a podání zadavateli jakož i v dalších právních jednáních v zadávacím řízení před uzavřením Smlouvy o dílo včetně podání námitek proti rozhodnutím zadavatele;
   2. v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech právních jednáních týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Společníky;
   3. po uzavření Smlouvy o dílo ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo.
3. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho statutárního orgánu, jejichž zástupčí oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito členové zmocněním určí.
4. Správce si vyhrazuje právo odsouhlasit případné subdodavatele ostatních společníků před podpisem těchto subdodavatelských smluv. Společníci se zavazují, že předloží návrhy subdodavatelských smluv Správci nejméně 5 pracovních dnů před jejich podpisem obou stran. Porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení této smlouvy, za každé takové porušení této povinnosti si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč splatnou na účet Správce do 7 dnů od výzvy k úhradě.

#### IV. Práva a povinnosti Společníků

1. Nad rámec zákonem stanovených povinností se každý Společník zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit dobré jméno dalších Společníků.
2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou:
   1. každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle dohody Společníků splnit má, a v termínu předcházejícím rozumně termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;
   2. každý Společník zajistí, že pro vypracování společné žádosti o účast a společné nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;
   3. Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a po jeho skončení zařídí i uzavření Smlouvy o dílo;
   4. bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět projekční a stavební práce v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže uvedenému rámcovému vymezení:

VZ č.ll až č.15 - každá VZ jednotlivě vždy v níže uvedených podílech:

|  |  |
| --- | --- |
| Společnik | Podíl |
| SUDOP PRAHA a.s. | 25% |
| DOPRAVOPROJEKT a.s |  |
| METROPROJEKT PRAHA a.s. |  |
| PUDIS a.s. | 25% |

1. Podrobné určení
   1. výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k zadavateli;
   2. vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;
   3. zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými Společníky,
   4. pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a
   5. podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti bude upraveno ve Stanovách.
2. Správce koordinuje, a přejímá od Společníků jimi provedené projekční práce formou dílčích zdanitelných plnění a následně jménem všech Společníků dodává formou dílčích zdanitelných plnění celkové dílo zadavateli. Správci náleží za tuto činnost odměna ve výši 6% ceny bez DPH příslušné části díla skutečně realizované v příslušném měsíci dalším/i Společníkem/ky.
3. neobsazeno
4. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z činností všech Společníků. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost celé Společnosti. Další Společník/Společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podílů na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se ZDPH.
5. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce bude používat svůj běžný účet č. 51-2489990247/0100 vedený u Komerční banky a.s. („účet společnosti”).

Správce bude mít postavení majitele účtu. Další Společník/Společníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na Účtu společnosti.

1. Jistota za řádné a včasné zhotovení díla a jistota za odstranění záručních vad v záruční době budou zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka Správce.
2. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve Smlouvě o dílo. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v termínu stanoveném pro předložení pojistných smluv zadavateli.
3. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které nejsou zveřejněny zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.
4. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv společníka na získání nebo plnění Zakázky. Společníci současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy.



1. Společníci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této Smlouvy nebyla předložena.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.
2. Tato Smlouva je vypracována ve dvanácti (12) stejnopisech. Každý Společník obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro zadavatele vždy do žádosti o účast veřejné zakázky uvedené v čl. Il odst.l písm.c) této smlouvy a jedno vyhotovení je určeno pro zadavatele vždy do možné budoucí nabídky veřejné zakázky uvedené v čl. Il odst.l písm.c) této smlouvy.

3, Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících  Společníky.

V Praze dne 22. 3. 2016

V Praze dne 22. 3. 2016

V Praze dne 22. 3. 2016

### PLNÁ MOC

PUDIS a.s.

Se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, pst 10031

IC: 45272891 DIČ: 45272891

Zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená: Ing. Martinem Höferem, předsedou představenstva Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále též „Společník 2” společnosti s názvem: „SUDOP GROUP — 2016 IV” a zmocnitel č. 1 

a

DOPRAVOPROJEKT a.s.

Se sídlem Komlnárska 2,4 Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03 IC: 31 322 000

Zapsaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava l, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupen: Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva

Ing. Igorem Jakubíkem, místopředsedou představenstva

dále též „Společník 3” společnosti s názvem:„ SUDOP GROUP — 2016 IV” a zmocnitel E. 2

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se srdlem Praha 2, I.P. Pavlova 2/1786, psč 12000 IC: 45271895 DIČ: (245271895

Zapsaná do obchodn(ho rejstříku po sp.zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze zastoupen: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva  Ing. Vladlmfrem Seidlem, členem předStavenstva dále též „Společnfk 4” společnosti s názvem:„ SUDOP GROUP — 2016 IV” a zmocnitel č. 3

společně dále také jako „zmocnitelé”

z m o c ň uj í t ímto

SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, psč 130 80,

IC: 25793349, DIČ: c.Z25793349  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088\* zastoupena Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva a Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, jakožto Správce a Společník č. 1 společnosti s názvem: „SUDOP GROUP 2016 IV” a zmocněnec v souladu s ustanovením 5 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

aby jejich jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

(dále také „VZ č.ll I/36 časy - Holice , DSP/lč

(dáte také „VZ č.12”) R6 Knínice - Bošov , DSP/IČ

(dále také „VZ č.13”) R6 Žalmanov - Knínice , DSP/IČ

(dále také „VZ č.14”) R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata , DSP/IČ

(dále také „VZ č.15 I/26 DS -Stod, DúR/lč

vyhlášené zadavatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci

546/56, Praha 4, 145 05, IC: 65993390 učinil tyto právní jednání:

* podepsal společné žádosti o účast a v případě výzvy zadavatele k podání nabídky i podepsal společnou nabídku do jakéhokoli výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů žádost o účast či nabídku tvořících a podal je Zadavateli v rámci zadávacího řízení na jakoukoli Zakázku;  zastupoval společníky společnosti ve výše uvedených zadávacích řízení vůči Zadavateli;
* jednal v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících se všech společných žádostí o účast a společné nabídky, dále v zadávacím řízení o posouzení jakékoli prováděcí nabídky a rovněž činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících podání námitek Zadavateli a návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
* provedení jakékoli výše uvedené Zakázky, včetně nároků vůči Zadavateli, jakýchkoli změn předmětu jakékoli výše uvedené Zakázky, změn jejich harmonogramů a případných reklamací vad u všech výše uvedených Zakázek;
* přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost ve všech zadávacích řízení Zakázek;  svolávat zasedání společnosti;
* v případě, že jakákoli společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech jednáních týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Společníky;
* po uzavření Smlouvy o dílo ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním příslušné Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků k Smlouvě o dílo

Za zmocnitele:

DOPRAVOPROJEKT a.s.

V Praze dne 22. 3. 2016

V Praze 22.3.2016

V Praze dne 22.3.2016

DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.6

#### SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 80

IČ:25793349,

DIČ:CZ25793349,

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), v souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V Praze dne 17. 10. 2016

FORMULÁŘ 1.6

#### SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost DOPRAVOPROJEKT,a.s., se sídlem: Kominárska 2,4. 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava oddíl: Sa vložka 378/B,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), v souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. a) zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V Bratislavě 6.1.02016

FORMULÁŘ 1.6

#### SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost METROPROJEKT Praha a.s.. se sídlem: I.P. Pavlova 2/1 786, 120 00 Praha 2,

IČO: 45271895 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), v souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V Praze dne 24.10.2016

Přípravné a projekční služby „I/26 D5 — Stod, DÚR/IČ”

FORMULÁŘ 1.6

#### SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost PUDIS a.s., se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha IO, IČO: 45272891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), v souladu s požadavky Š 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném

poměru u zadavatele.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

V Praze dne 4.10.2016

DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.7

#### SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a. PSČ 130 80 IČ:25793349,



Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), v souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

předkládá níže seznam vlastnoců akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje IO % základního kapitálu.

Společnost má formu akciové společnosti a předkládá aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než IO % : Jediným akcionářem uchazeče je : Sudop International B.V. 1071DV Amsterdam, Johannes Vermeerplein 11, Nizozemské království. Jedná se o vlastnictví 35 000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, akcie jsou v listinné podobě.

V Praze dne 17. 10. 2016

.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

Přípravné a projekční služby „I/26 D5 — Stod, DÚRJIČ”

DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.7

#### SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 0/0

Společnost DOPRAVOPROJEKT,a.s., se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava l. oddíl: Sa vložka 378/B,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), v souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

předkládá v příloze seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje IO % základního kapitálu.

Sudop Internacional B.V.

Oslo 24 NL 299 3LD

Barendrecht, Holandské království

V Bratislavě 6.10.2016

FORMULÁŘ 1.7

#### SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 0/0

Společnost METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 OO Praha 2, IČO: 45271895 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč'), v souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto předkládá seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.

Jediný akcionář: Sudop International B.V.

Amsterdam, Johanes Vermeerplein I l, psč 1071 DV

Nizozemské království

Registrační číslo: 24307132

V Praze dne 24.10.2016

Připravné a projekční služby „1126 05 — Stod,

FORMULÁŘ 1.7

#### SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 0/0

Společnost PUDIS a.s., se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČO: 45272891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), v souladu s požadavky Š 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

předkládá seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje IO % základního kapitálu.

SUDOP GROUP, a.s. - IC: 45310009, sídlo: Olšanská la,130 80 Praha 3

V Praze dne 4.10.2016

DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.8

#### PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost SUDOP PRAHA a.s.,

Sídlo: Praha 3, Žižkov. Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 lč:25793349, DIČ:CZ25793349,

Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 6088,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Rediteistvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”) se tímto zavazuje. že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, že v případě. že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.

V Praze dne 17. IO. 2016

Zadávaci dokumentace veřejné zakázky na služby:

Přípravné a projekční služby „I/26 DS — Stod,

DÍL 2, ČÁST 4

FORMULÁŘ 1.8

#### PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost DOPRAVOPROJEKT,a.s..

se sídlem: Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, IČO: 31 322 000, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I. oddíl: Sa vložka 378/B.

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”) se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, že v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.

V Bratislavě dne 6. IO. 2016

FORMULÁŘ 1.8

#### PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem: I.P. Pavlova 2/1 786, 120 OO Praha 2,

IČO: 45271895 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”) se tímto zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, že v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.

V Praze dne 24.10.2016

Připravné a projekční služby „I/26 05 — Stod,

FORMULÁŘ 1.8

#### PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost PUDIS a.s., se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha IO, IČO: 45272891, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Reditelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”) se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, že v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.

V Praze dne 4.10.2016

|  |
| --- |
| 9一()Z•0一•It'UP 巴dA… |
| 0:QSd•e一~ 9t |
| •A冖 4Z eqe.ld…p..saapv |

ROZPIS SLUŽEB

Il. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, vydavatel UNIKA, Kolín, 2014, cenová úroveň 2014, l. čtvrtletí 2015

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNIKA Tabulka 13, odvětvi • Stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní),  PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie funkčních částí stavby Inženýrských a vodních (vodohospodářských) | Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč | | | Uchazečem zvolená hodnota  "C" v Kč v intevalu dle Tabulky 13, pásmo Ill. |  |
|  |  |  |  |
| DŮR bez zaměření, průzkumů a ostatních praci - z 't” | Průzkumy a zaměřeni, ostatní práce v Kč | | | Souvisejícího projednání - 6% z | Nabízená cena služeb v Kč |
| Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka  (uveďzápornou hodnotu)z UNIKY v | g 120 000 | 4 860 000 | | | 2 880 000 | 16 860 000 |
| 27,00% |  |  | | |  | 2 462 |
|  |  |  | | |  |  |

|  |
| --- |
| 720000 |
| 3 990 000 |
| 150000 |
|  |

Zaměřeni v Kč• )

Podklady a průzkumy v Kč8 ) Ostatni práce v Kčt )

přirážka k předpokládané ceně UNIKA za výkon inženýrské činnosti v Kč

Pozn. Načitá Se z listu II'.AI Projektové průte

) Pozn. Uchazeč doplni přirážku k cené UNIKA za projednáni v Kt bez DPH dle vlastního uydženi

Kontrolní část pro Zadavatele • uchazeč neoceňuje

|  |
| --- |
| 11 517 600 |
|  |

Nabidkovó cena uchazeče v Kč (DÚR)

Procentni podil nabidKové a piedpoklédané ceny v %

|  |
| --- |
| 2 880 000 |
|  |

Nabídkové cena uchazeče v Kč (IC)

Procentni podii nabidkové a předpokládané v %

|  |
| --- |
| 14 397 600 |
| 76,99% |

Nabidkovú cena uchazeče v Kč celkem

Procentni podii nabídkové a ceny %

##### ROZPIS SLUŽEB

Ill. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DŮR)

OceNný rmjs služeb bude zpracovan dle -Směrnice pro staveb pozemních komunikací" (dáE pot.ue Směrnice), schválené MOO čj. 101/07-9104PK/1 ze dne

29. „2007 s 'Einnosti 12.2007 v piatnëm zrÉni v rozsahu př«nëřeném charakteru stavby s Wesnénim podle léchžo zadávacicfi podrnjl%k.

SPECIFIKACE:DUR

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny 'Neobsazcno")

1. údale 48 so 000

90 000

1. a stBEbnfh0 pozemn.' 64 38
2. Zábdadn' a ieiho užfvini 48 ae goo

16 9 600

o atd •amömice• ) 160 120000 own\* ne pro p m pmw

•sNmEce") 60 coo

1. o provozu 32 '9200
2. Zásady zalktöni paumi ochrany 24 14400

S. Z•llitini provazu ph mim 24 '4 400

S, Uvrh "•o stavby s Mmzenou sermmosti pohybu a Orienuce 12 7 200

1. prosti•di ochmnu zvwtni-ch dimú 120 90
2. Uvrh Heni ochrany Mgatlvnfml ú'itnky vn"iho prostřed' 24 18000
3. CMiní 12 7 200

1. situace v 1:5000 90 000

Z Calkovi v : 1000 ( s vyznačenim osy, z'"adnich

•td dle so 000

1:500 zoo

1. Po"-lné prMily v m-öiitnł 1: IOWIOO 540 000
2. 'ezy komunłae-i v : 100 (SO) 300
3. fezy komuniaef v n\*r. : 1:200 950 600 000
4. Mostni • 452 000 8.

'350 756 ooc

10. uHuni MHD, paúovW. SOS syst&n) 300 180000 uřízeni na PK IS • elektro. ostamf) 400 240 000

1. RaWlËw— • terénní 000
2. a Organizace 400
3. uJI'Yov•M v DUR 1000 soc 000
4. Ziborow elaborát 920 000
5. Hlukové 210 000
6. Exhalační stude 400 240 000
7. zemin n v DOR, pro odniU ZPF, LPF 240


S. pm pr\*dnánf 8 Yisluiaými útv•w (je-li) 200 120000

7. Odhad DUR 180000

8, Projeh 120000

1. ZaNb-ní st"öy 1400 720 000
2. Dendrdoglcký 300 '80 000
3. Reicrie GTP 300 180 000
4. Propagačni suvby

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum neni předmětem činnosti v rámci zpracováni DŮR, Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel předány objednatelem nejpozději k datu zahájeni prací na DüR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zapracovány.



ROZPIS

SLUŽEB

Ill.

B)

Položkový

rozpočet



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadavatelem odhadovaný | Počet | Cena saüa |
| SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část A | hodin | hodn | Kč / hod |
| závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném | 28 |  |  |
| znění |  |  | 16 800 |
| •ádfení Ministerstva do ra | 19 |  | 1 1 400 |
| •ádfení Ministerstva ZP | 31 |  | 18 600 |
| • ádření obran VUSS | 25 |  | 15 000 |
| • ádření Ministerstva vnitra ( dálnice a hlostních silnice | 24 |  | 15 000 |
| •ádření K Policie R silnice l.tříd | 24 |  | 15 000 |
| 'ádření Policie CR Dl silnice Il. a Ill. třid MK a UK | 23 |  | 15 000 |
| stanovisko silničního spráw)ího úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v | 26 |  |  |
| platném znéní |  |  | 15 000 |
| rozhodnutí podle S 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích | 28 |  |  |
| - povolení připojení |  |  | 18 000 |
| za'išténí odsouhlasení návrhu budoucího us ořádání silniční sítě | 29 |  | 18 000 |
| kom lení 'ádření kra•ského úřadu, odboru životního rostredí | 29 |  | 18 000 |
| komplemí vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru | 24 |  |  |
| životního prostfedí souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. S 9 odst. |  |  | 15 000 |
| 6), v platném zněni a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů | 26 |  |  |
| Úše odvodů ze ZPF |  |  | 15 600 |
| zajištění souhlasu podle S 17 zákona č, 254/2001 Sb. O vodách — | 31 |  |  |
| zásah do vodnich toků zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa a k |  |  | 18 600 |
| dotčení lesních pozemků podle S 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 | 25 |  |  |
| Sb. |  |  | 15 000 |
| 'ádření dle 18 zák. 254/2001 0 vodách | 24 |  | 15 000 |
| stanovisko drážního s rávního úřadu | 23 |  | 15 000 |
| souhrnné 'ádření SZDC zajištění vyjádření či vydáni výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (napf. narušení ochranných pásem, | 28 |  | 18 000 |
| bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb.,  z.č. 127/2005Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v | 31 |  |  |
| platném znění rozhodnutí podle S 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně |  |  | 18 000 |
| přírody a krajiny — výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášt' | 32 |  |  |
| chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhü |  |  | 21 000 |
| vyjádření. souhlasy a rozhodnutí zák.1 14/1992 Sb. v platném | 27 |  |  |
| zněni rozhodnutí podle ust. S 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O |  |  | 18 000 |
| ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, | 33 |  |  |
| krajinný ráz |  |  | 21 000 |
| vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění 5 31 odst. 1 | 21 |  |  |
| zákona — požární ochrana |  |  | 15 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| •ádření s rávce ovodí (Povodí Vita , Povodí Labe, ..... |  |  | | |  | | |  | 13 200 |
| 'ádřenís rávce vodního toku (Les CR, SPU,..-, |  |  |  |  |  |  | |  | 16 200 |
| stanovisko dbe Wh'. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb |  |  | |  |  | |  |  | 12 000 |
| "ádřeni kra•ského úřadu, odboru amátkové péče |  |  |  |  |  | |  |  | 12 000 |
| 'ádření obce s rozšíenou působností, odboru amátkové éče  •ádření Národního amátkového |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 |
| ústavu rozhodnutí podle S 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči — Wjimka z ochranného pásma národní kutturní památky  'ádření dotčen' h obci |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 600  15 000 |
|  |  |
| • ádřenE Uřadu ro civilní betectví  'ádření Obvodního báňského úřadu |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000  15 000 |
| •ádfení Státní ener etické ins ekce |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000  9 000 |
| 'ádření s rávců inžen •rsk' h sítí k DUR |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 000 |
| 'ádření s rávců inžen '18k • h sítí k existenci sítí |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 |
| a dalších dle požadavků uvedených v získaných vyjádření, stanovisek a příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení | 200 |  |  |  |  | | |  | 180 000 |
|  |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | |  |

Hodinová

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČNNOSTI - část B Počet hodin Počet hodin saúa K Cena

Hodnová

SPECIFIKACE NŽENÝRSKÉ ČNNOSTI - část C Počet hodin Počet hodil sazba KW

Hodhová

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČNNOSTI - část D Počet hodin Počet hodh Kč/ Cena

