Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na realizaci stavby „VN Pocheň – odbahnění nádrže, stavba č. 3331“ 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dne 16.7.2020, mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO    /DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	Společnost „AWT – POHL – VN Pocheň“

Společník 1:   AWT Rekultivace a.s..

Společník 2:  POHL cz, a.s. odštěpný závod Opava.

sídlo 	Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČO  /  DIČ:	47676175  /  CZ47676175

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 777

V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5.  Doba plnění	bod 5.4. se mění následovně:

původní znění dle smlouvy

5.4.	Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30.04.2021.

nové znění:

5.4.	Termín dokončení a předání díla objednateli je do 15.10.2021.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

původní znění dle smlouvy

Celková cena bez DPH činí	32.990.000,- Kč

- nové znění:

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy	32.990.000,--  Kč

Dodatečné práce bez DPH  dle dod. č.1	115.213,12 Kč

Méněpráce bez DPH dle dod. č.1	-116.769,25 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	32.988.443,92 Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1  je Změnový list č.1 ze dne 18.2.2021.

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne 19.3.2021						v Petřvaldu dne

xxx	xxx

Ing. Břetislav Tureček	xxx

technický ředitel

první zástupce generálního ředitele

v Opavě dne

- xxx

- xxx