**Příloha číslo 2 ke smlouvě o dílo mezi Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě (IČ: 003 72 331) a MM Renova, s. r. o. (IČ: 082 42 151) ze dne 22. března 2021**

3. etapy renovace lůžkového autobusového přívěsu Karosa LP 30, inv. číslo 8A-28, výrobce n. p. Karosa Vysoké Mýto, 1 kus, délka 9100 mm, šířka 24500 mm, výška 3000 mm , rok výroby 1967

Položkový rozpočet na práce v případě neúspěchu žádosti podané na Ministerstvo kultury ČR v celkové výši **206.510,- Kč (včetně DPH)**

Výroba vnitřního obložení 80 h

Odstranění starého nátěru z rámů oken 24 h

Leštění vnitřních a venkovních rámů oken 40 h

Zasklívání 30 h

Začátek prací na montáži a kompletaci ložnice 7 h (z plánovaných 60 hodin)

**Celkový počet hodin 181 h, 1 h / 470,- Kč (bez DPH)**

**Celková cena za práci 85 070,- Kč (bez DPH), resp. 102 934,- Kč (včetně DPH)**

**Materiál**

Sololit (vnitřní obložení) - 10.000,- Kč

Koženka (vnitřní obložení) – 51.200,- Kč

Molitan (vnitřní obložení) – 640,- Kč

Lepidlo (vnitřní obložení) – 4.800,- Kč

Guma do oken – 13.960,- Kč

Výroba chybějícího rámu okna (vnitřní lišta, sklo) – 5.000,- Kč

**Celková cena za materiál – 85 600,- Kč (bez DPH), resp. 103 576,- Kč (včetně DPH)**

**Celková cena třetí etapy bez dotační spoluúčasti Ministerstva kultury 170 670,- Kč (bez DPH), resp. 206.510,- Kč (včetně DPH)**