**MgA. Tomáš Martinák**

Na zápovědi 520, Uherské Hradiště 686 01

IČO: 675 37 456

DIČ: CZxxxxx

telefon:xxx

email:xxx

odesílatel xxx

e-mail xxx

datum 8. 3. 2021

počet stran 3 + 4 přílohy

# Věc: objednávka restaurátorských prací na akci:

**,,Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ulice Třebízského ulice,**

**parc. číslo 3096/1, k.ú. Kroměříž, r.č. památky ÚSKP 21334/7-6009“**

Na základě Vámi elektronicky zaslaného potvrzení aktualizace cenové nabídky ze dne 03/2020 u Vás objednáváme restaurátorské práce, které budou probíhat na základě schváleného restaurátorského záměru vypracovaného v 11/2016 xxx. Rozsah prací je specifikován uvedeným restaurátorským záměrem, vydaným Rozhodnutím – závazným stanoviskem - pod sp. zn. 02/072878/2016/St ze dne 12. 1. 2017 a Souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru pod sp. zn. 02/334/047212/1959/13/202/Pta ze dne 7. 7. 2020.

**Termín provedení restaurátorských prací:** od 1. 7. 2021 do 30. 10. 2021

**Cena za provedení restaurátorských prací a platební podmínky:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem za restaurátorské práce bez DPH | 61 930,- Kč |
| DPH 15% | 9 290,- Kč |
| **Celkem za restaurátorské práce včetně DPH** | **71 220,- Kč** |

- Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací, dle

provedených uznatelných a neuznatelných nákladů. Přílohou všech faktur bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele.

- Faktury jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury objednateli.

- Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, odsouhlasené zástupci památkové péče.

**Záruka za provedení restaurátorských prací:**

- Akceptací objednávky poskytuje MgA. Tomáš Martinák záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli a nese odpovědnost za kvalitu prací při provádění restaurování výše uvedeného díla.

**Sankce:**

Pokud bude MgA. Tomáš Martinák v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Městu Kroměříž smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

Pokud bude Město Kroměříž v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit MgA. Tomáši Martinákovi úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

**Ustanovení:**

- Akceptací objednávky se MgA. Tomáš Martinák zavazuje k provedení dohodnutého díla a jeho odevzdání Městu Kroměříž v dohodnutém termínu, dále přijímá odpovědnost za kvalitu prací při restaurování výše uvedeného díla. Město Kroměříž se zavazuje zhotovené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

**Fakturační údaje:**

Město Kroměříž

Velké náměstí 115

767 01 Kroměříž

IČ: 00287351

DIČ:CZ00287351

Město Kroměříž je plátcem DPH

**Kontaktní osoby ve věcech technických:**

Ing. Simona Prečanová, vedoucí odboru regionálního rozvoje

xxx

xxx

xxx

S pozdravem

Ing. Simona Prečanová

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Příloha č. 1: cenová nabídka ze dne 03/2020

Příloha č. 2: licence k provádění restaurátorských prací MgA. Tomáše Martináka

Příloha č. 3: Rozhodnutí – závazné stanovisko - pod sp. zn. 02/072878/2016/St ze dne 12. 1. 2017

Příloha č. 4: Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pod sp. zn.

02/334/047212/1959/13/202/Pta ze dne 7. 7. 2020

**Akceptace objednávky:**

Objednávku přijímám dne : MgA. Tomáš Martinák