SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 29ZA-002887

Číslo smlouvy zhotovitele: OPCZ21007

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: D2 Běžné prohlídky mostů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva”):

1. Reditelství silnic a dálnic CR se sídlem: IČO: DIČ:

právní forma: bankovní spojení:

datová schránka: zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel”)

2. RD Mosty — Morava - 2020 SHP TS s.r.o.

se sídlem IČO: DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

659 93 390 CZ65993390 příspěvková organizace

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxÚD 7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Bohunická 50, 619 OO Brno

283 42 771

CZ 283 42 771 u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512 společnost s ručením omezeným

Raiffeisenbank a.s., čxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx

+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

|  |
| --- |
| vedoucí společník společnosti „RD Mosty- Morava - 2020” |

+xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: zastoupen:

Bohunická 50, 619 OO Brno

xxxxxxxxxxxxxxxxx

CZ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MBA, jednatel, na základě plné moci

společník společnosti „RD Mosty— Morava - 2020”

a

Mostní a silniční s r o se sídlem Havlíčkova 72, 602 OO Brno IČO: 262 74 337 DIČ: CZ 262 74 337 zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220 zastoupen: Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel, na základě plné moci společník společnosti „RD Mosty— Morava - 2020”

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 OO Ostrava — Moravská

Ostrava

IČO: 427 67 377

DIČ: CZ 427 67 377 zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, MBA, jednatel, na základě plné moci společník společnosti „RD Mosty — Morava - 2020” a

4bridges s.r.o.

se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6 — Dejvice IČO: 074 97 032 DIČ: CZ 074 97 032 zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302031 zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel, na základě plné moci společník společnosti „RD Mosty— Morava- 2020” (dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

Článek 1.

Předmět Smlouvy

l . Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění”), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: - Provedení běžných prohlídek mostních objektů na dálnici D2 ve správě SSI.'JD 7 Podivín.

- Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu této Smlouvy.

1. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody Ol ST — 000756.

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů”, číslo OIST-000756, uzavřenou dne 25. I l. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda”).

Článek 11.

Cena za poskytování služeb

l . Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celková cena Služeb v Kč  bez DPH | DPH v Kč | Celková cena Služeb v Kč včetně DPH |
| 98 260,00 | 20 634,60 | 118 894,60 |

(dále jen „Cena služeb”).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.

1. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
2. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
3. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Bc. Miroslav Veselý, vedoucí SSÚD 7.

Článek 111.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: 14 dní od účinnosti Smlouvy

Dokončení služeb: 30. 6. 2021

Specifikace případných etap: Běžné prohlídky budou provedeny v jarním termínu u všech mostů ve stavebním stavu V - VII (tj. celkem 4 BPM), lhůta pro předání a převzetí díla: do 30. 6. 2021.

1. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty na dálnici D2 ve správě SSÚD 7

Článek IV.

Podmínky provádění díla

l . Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
2. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky”, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
3. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou stanoveny v Rámcové dohodě.
4. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody.
6. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

za objednatele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 za zhotovitele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

1. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: neuvádí se
2. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

IO. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele - zápis závad stavu mostů do aplikace BMS (1x elektronicky a 4x v tištěné podobě), které zhotovitel předá objednateli v termínu do 30. 6. 2021.

1. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně frzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné mění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
2. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
   1. nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
   2. pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.
3. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Reditelství silnic a dálnic CR

odbor: ssÚD 7 Podivín adresa: Bratislavská 867 PSČ: 691 45 Podivín k rukám: ccccccccccccccccccccccccc SSUD 7

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Reditelství silnic a dálnic CR

odbor: ssÚD 7 Podivín e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rukám: xxxxxxxxxxxxx

Clánek V.

Závěrečná ustanovení

l . Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

1. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu Š 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

l. Specifikace služeb,

* 1. Nepoužito,
  2. Oceněný rozpis služeb,
  3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  4. Prohlášení o odborném personálu
  5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
  6. Vzor společného čestného prohlášení

1. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K Ní SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

xxxxxxxxxxxxxx Digitálně podepsal

xxxxxxxxxxxxx

Datum: 2021.03.16

xxxxxxxxxx 1 +01



Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datum: 22.03.2021 13:26:37 +01



Specifikace Služeb

Specifikace předmětu plnění

* předmětem díla je provedení běžných prohlídek mostních objektů na dálnici D2 ve správě SSÚD 7 Podivín.

- Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů budou provedeny v jarním termínu běžné prohlídky u všech mostů ve stavebním stavu V - VII (tj. celkem 4 BPM).

Rozsah plnění:

* fyzická prohlídka technického stavu mostních objektů
* dokumentace vad a poruch s návrhem na provedení opatření a údržbu — projednání se specialistou — mostařem majetkové správy GŘ ŘSD.
* zhotovení dokumentace — elektronický zápis stavu do aplikace BMS a 4x v tištěné podobě

- případné práce na tělese dálnice budou prováděny za dopravního omezení, které zajistí objednatel.

* fakturace bude prováděna v souladu s Přílohou č. 2 — rozpis Ceny Služeb na základě potvrzení pracovních výkazů skutečně provedených prací, oběma smluvními stranami. 

Místo plnění

* dálnice D2 v úseku km 11,315 - 60,471 P+LS

Doba plnění

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy s termínem dokončení do

30. 6. 2021.

BOZP

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle 5 8 Směrnice GŘ č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích (směrnice dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost), zpracovaná bezpečnostní rizika dle 5 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s 5 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.

# Stavební stav mostů

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| evidenční číslo mostu |  | staničení | název mostu | délka přemostění  (m) | stav NK | stav SS | celkový stav |
|  | 030..2 | 25,711 | Dálniční most přes silnici 11/420 | 14,45 | V - Špatný | V - Špatný | V - Špatný |
|  | 033..1 | 30 | Dálniční most přes polní cestu | 18,8 | V - Špatný | V - Špatný | V - Špatný |
|  | 058..1 | 60,471 | Dálniční most přes Moravu a silnici 1/2 | 876,62 | V - Špatný | V - Špatný | V - Špatný |
|  | 058..2 | 60,471 | Dálniční most přes Moravu a silnici 1/2 | 876,62 | Uspokojivý | V - Špatný | V - Špatný |

Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů budou provedeny v jarním termínu běžné prohlídky mostů ve stavebním stavu V - VII (tj. celkem 4 BPM)

3 - Oceněný rozpis služeb

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rn.j• | cena | ks | cena celkem |
| Prohlídky mostů RD OIST-000756 | | | | |
| Běžná prohlídka mostu |  |  |  |  |
| most s délkou přemostění 10 až 20 m | ks | xxxxxxxx Kč | 2 | xxxxxxxxxxx Kč |
| velké mosty nad 400 a atypická | hod | xxxxxxxxxxKč | 100 | xxxxxxxxx Kč |
|  | | Celkem |  | 98 260 Kč |



SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „RD Mosty — Morava - 2020” se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO: 28342771 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „D2 Běžné prohlídky mostů”, v souladu s požadavky 105 odst. I zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení | IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo | Cást veřejné zakázky, kterou bude plnit |
| GEOCENTRUM, spol. s r.o. | tř. Kosmonautů 1143/8b, Hodolany, 779 OO Olomouc lč: 479 74 460 | Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti |
| Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební  Zkušební laboratoř při ÚTHD  FAST VUT v Brně | Veveří 331/95, 602 OO Brno lč: 002 16 305 | Akreditovaná laboratoř |
| BETONTEST, spol. s r.o. | Trnkova 3083/162, Líšeň, 628 OO Brno lč: 255 26 332 | Akreditovaná laboratoř |

1

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „RD Mosty — Morava - 2020” se sídlem: Bohunická 133/50, 619 OO Brno IČO: 28342771 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „D2 Běžné prohlídky mostů", (dále jen zhotovitel”), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D2 Běžné prohlídky mostů”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcel | Příjmenłl | Jménol |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce | xxxxxxxxxxx | xxxxx |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxx |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce | xxxxxxxxxxxx | xxxxx |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxr |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů | xxxxxxxxxx | xxxxx |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek | xxxxxxxxxxx | xxxxxx |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek | xxxxxxxxx | xxxx |
| Osoba zajišťuj ící odbornou způsobilost v oboru hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti | xxxxxxx | xxxxxx |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky | xxxxxxx | xxxx |
| Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky | xxxxxxx | xxxxx |
| Osoba provádějící PKO | xxxxxxxxxxx | xxxxx |

l) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, l. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů”, OIST-000756.

2

VZOR

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 29ZA-002887 Číslo smlouvy zhotovitele: 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: D2 Běžné prohlídky mostů Reditelství silnic a dálnic CR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel”), a jméno/název: 

se sídlem: IČO: 

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

(dále jen tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: 

množství / rozsah: 

specifikace Plnění (např. výrobce,



):

1. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k PlněnÍ: 
2. Objednatel uvádí, že:
   1. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
   2. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: 



1. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
2. Přílohy k Předávacímu protokolu: 

V dne v dne







3

## SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 29ZA-002887 Číslo smlouvy zhotovitele: OPCZ21007

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: D2 Běžné prohlídky mostů

(dále jen „Smlouva”)

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost | SHP TS s.r.o. |
| se sídlem: | Bohunická 133/50, 619 OO Brno  28342771 |
| Společnost | Stráský, Hustý a partneři s.r.o. |
| se sídlem: | Bohunická 133/50, 619 OO  18827527 |
| Společnost | Mostní a silniční, s.r.o. |
| se sídlem: | Havlíčkova 72, 602 OO Brno |
| lč: | 26274337 |
| Společnost | DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., |
| se sídlem: | Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava |
| lč: | 42767377 |
| Společnost | 4bridges s.r.o., |
| se sídlem: | Slunná 541/27, Střešovice, 162 OO Praha 6 - Dejvice |
| lč: | 07497032 |

jakožto dodavatelé RD Mosty — Morava — 2020, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

1. nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
2. pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

4