SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-003080

Číslo smlouvy dodavatele: 1 7W22 002

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

I/26 Holýšov „most ev.č. 26-030 přes Kvíčovský potok, proiektová dokumentace PDPS a výkon AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva”):

1. Ředitelství silnic a dálnic CR

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 659 93 390 |
| DIČ: | CZ65993390 |
| právní forma: | příspěvková organizace |
| bankovní spojení: | ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 |
| zastoupeno: | Ing. Jan Kroupa, generální ředitel |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | Hana Kobesová |
| e-mail: | hana.kobesova orsd.cz |
| tel: | 377 333 773 |

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Miroslav Blabol, DiS. e-mail: miroslav.blabol@rsd.cz tel: 377 333 729

(dále jen „Objednatel')

a

1. Woring s.r.o.

se sídlem: Na Roudné 93, 301 OO Plzeň IČO: 29159342 DIČ:CZ29159342 zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718 právní forma: společnost s ručením omezeným bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.; č.ú. 7095712001/5500 zastoupen: Ing. Zbyněk Voříšek, jednatel kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Voříšek e-mail: vorisek@woring.cz tel : 775 263 503 kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Pavel Marek e-mail: marek wworłng.cz tel: 734 256 048 (dále jen „Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen smluvní strana”)

Článek l .

# Úvodní ustanovení

1.1. Smlouva je uzavřena podle Čl 746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOT'), a to na základě výsledků veřejné zakázky s názvem uvedeným výše (dále jen „Zakázka”). Smlouva nebyla uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,-ZZVT').

1.2. Objednatel prohlašuje, že:

1.21. je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy CR, jejímž základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

1. .2.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
   1. Poskytovatel prohlašuje, že:

1.3.1. splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.32. ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;  se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace popř. výzvy pro podání nabídek. Zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen Zadávací dokumentace');

l . 3.4. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;

1.3.5. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění. že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Zakázky; a

I .3.6. jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:

I .4.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací'

1.4.2. v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;

I .4.3. v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace mají přednost ustanovení Smlouvy.

Článek 2.

# Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na případnou nevhodnost pokynu Objednatele. vyžádat si udělení takového pokynu v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě. že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS") a výkon autorského dozoru (dále jen „AD”) na akci „**I/26 Holýšov most ev.č. 26-030 přes Kvíčovský potok projektová dokumentace PDPS a výkon AD”,**

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

2.2. l . Průzkumy a zaměření

Bude provedeno geodetické zaměření, dendrologický průzkum, pasport stávajících inženýrských sítí.

2.22. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR) — nepoužije se

2.23. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) — nepoužije se

22.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) - PDPS

1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) budou zpracovány v rozsahu zahrnujícím technickou specifikaci zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP), soupis prací (včetně oceněného) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDP S) v rozsahu definovaném Směrnicí pro dokumentace staveb pozemních komunikací / Příkazem generálního ředitele RSD ČR č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9. 6. 2014 a TKP-D.
2. Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.
3. PDP S musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí.
4. P DPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.
5. Technické specifikace (ZTKP) budou stanoveny odkazem na platné TKP s upřesněním vybraných článku dle konkrétních podmínek daného projektu.
6. Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu SML, XLS a PDF.
7. Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr .
8. Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele opravovány.
   1. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IC) při územním řízení - nepoužije se
   2. Výkon investorsko-inženýrské činnosti(IC) při stavebním řízení -nepoužije se
   3. Výkon autorského dozoru stavby
9. Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.
10. Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko-ekonomických parametrů předmětného díla,
11. Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, Objednatele/Správce stavby. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky
12. Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
13. Poskytovatel ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby pro zhotovitele stavby.
    1. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.
    2. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je poskytovatel povinen svolat vstupní jednání s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce (konání výrobních výborů/kontrolních dnů IC apod.). Během zpracování každého stupně projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.
    3. Za účelem plnění zakázky Objednatel poskytuje poskytovateli bezplatně následující dokumenty:

2.5. l . Vítěznému uchazeči bude předán předchozí stupeň PD.

Článek 3.

# Předání výsledků poskytnutých služeb

1. I . Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli proběhne na adrese: Ředitelství silnic a dálnic CR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.
   1. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu (soupis prací a kontrolní rozpočet bude vždy zpracován v tištěné i elektronické podobě ve formátu XC4, ASPEI O, EXCEL):

3.2 1 . Průzkumy a zaměření - 6x v listinné podobě - 1x v každém paré projektové dokumentace a 1x digitálně na CD

3.2.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) — v čistopisu 

6x v listinné podobě a 1x digitálně na CD (listinná podoba bude vyhotovena na pokyn Objednatele po podání nabídek na zhotovitele se zapracováním dodatečných informací)

3.23. Dokladová část - 6x v tištěné podobě (originál + kopie) a 1x digitálně na CD (veškeré doklady doručené datovou schránkou budou ověřeny).

* 1. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových předpisů RSD ČR platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je dostupné na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technickepredpisy/datove-predpisy.
  2. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.
  3. Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č. I a 2 Smlouvy.

Článek 4.

Dodatečné služby

1. I . Objednatel může po Poskytovateli požadovat změnu rozsahu služeb. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako jsou služby sjednané ve Smlouvě s tím. že:

4.I. l . při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6. I odpovídajícím způsobem sníží



4.1.2. při zvýšení rozsahu bude cena dodatečných služeb stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací (příloha č. 1 této Smlouvy). V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem. bude cena takových služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti

4. I .3 . lhůta dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou Smluvních stran,

4.1.4. snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této Smlouvě.

* 1. Při dodatečném zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané ve Smlouvě nepřekročí celková Objednatelem uhrazená cena za poskytování Služeb finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Článek 5.

Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby — čistopis: Nejpozději do

30.9.2017.

Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

* 1. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
  2. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Článek 6.

# Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

6.1 .1. Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. I - Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH”). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.

6.1.2. Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. I — Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH”). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na výši cen dle čl. 6.I nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7.

# Platební podmínky

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad (dále jen „faktura”), vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy Objednatelem podepsaný předávací protokol se soupisem skutečně provedených prací.

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 261 1 občanského zákoníku.

7.3. Cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu VD-ZDS bez vad a nedodělků Objednatelem.

7.4. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

7.5. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli, přičemž faktura musí být Objednateli doručena na adresu uvedenou v čl. 7.I l . Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané platnými právními předpisy a dále číslo Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Poskytovateli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet celá od počátku až okamžikem doručení opravené či doplněné faktury Objednateli. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

7.6. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic CR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.

7.7. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku Poskytovatele přímo Objednatelem.

7.8. Objednatel prohlašuje. že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle 92a (obecná pravidla) a zejména  92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

8.

# Zástupce smluvních stran a komunikace

8.I. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic CR

Adresa: Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00

Plzeň

K rukám: Lenka Hojdová, Lusine Krátká Chatinyan

Při doručování Poskytovateli: Woring s.r.o. 

Adresa: Na Roudné 93, 301 OO Plzeň

K rukám: Ing. Zbyňka Voříška

8.2. Jiná, než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím kontaktů uvedených výše v úvodním ustanovení Smlouvy týkajícím se Smluvních stran.

8.3. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě je smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. Změna kontaktních údajů nevyžaduje změnu Smlouvy prostřednictvím dodatku.

Článek 9.

# Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.I. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.

# Záruční doba

1 0. I . Záruční doba na poskytnuté služby činí I rok po kolaudaci stavby.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby Objednatel u Poskytovatele uplatní formou písemné reklamace, která musí obsahovat popis reklamované vady a může obsahovat přiměřenou lhůtu pro její odstranění a určení způsobu jejího odstranění. Poskytovatel je povinen reklamovanou vadu bezúplatně odstranit v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, a to způsobem stanoveným v písemné reklamaci Objednatelem. Pokud Objednatel lhůtu nebo způsob odstranění vady v písemné reklamaci nestanoví platí, že je Poskytovatel povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu způsobem obvyklým.

10.3. Vadou se rozumí stav, kdy plnění Poskytovatele neodpovídá této Smlouvě, platným právním předpisům nebo jiným normám. které se na plnění vztahují. Vadou se rozumí i vada právní.

10.4. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese Poskytovatel až do dne jejich protokolárního převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

# l

Smluvní pokuty

1 1 . I . Pokud se Poskytovatel dostane do prodlení s dokončením Služby nebo její části (viz čl. 5 této Smlouvy), je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši l . 100 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. Neodstraní-li Poskytovatel vady podle čl. 10.2 ve lhůtě stanoveném Objednatelem, je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat uhrazení smluvní pokuty za každý i započatý den, o který se odstranění vad opozdilo, ve výši 500 Kč.

11.3. Pokud je výstup Služby (koncept či čistopis) poskytnut s vadami spočívajícími v přímém rozporu s platnými českými státními normami (CSN), je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý takový jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená v tomto článku se neuplatní, pokud je rozpor mezi výstupem Služby a CSN zapříčiněn objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. provozními důvody na straně Poskytovatele) a Poskytovatel na tento rozpor Objednatele písemně (postačí i formou písemného záznamu z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním výstupu Služby (konceptu/čistopisu) upozornil.

V případě porušení povinnosti Poskytovatele stanovené v čl. 15.I. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč, a to za každý i jednotlivý případ porušení této povinnosti.

1 1.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

11.6. Uhrazením smluvní pokuty Poskytovatelem není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

1 1.7. Maximální výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Poskytovateli nepřekročí částku 225.000 Kč.

1 1.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

1 1.9. Smluvní strana informuje druhou smluvní stranu o uplatnění nároku na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení obsahujícího stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení. Spolu s oznámením zašle smluvní strana druhé smluvní straně odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty či úroku z prodlení s platebními údaji. Faktura je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení Faktury druhé smluvní straně. V ostatním (náležitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se použije čl. 7 Smlouvy obdobně.

11.10. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl. 6.I této Smlouvy.

12.

## Práva duševního vlastnictví k dokumentaci

12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence. převést právo vlastnické k podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

12.2 Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

Článek 13.

## Pojištění

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření Smlouvy.

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této Smlouvy.

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle této Smlouvy.

Článek 14.

## Odstoupení od Smlouvy

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Ministerstva dopravy, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy.

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;

Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu 2004 odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

14.4 V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek 15.

## Ostatní ujednání

15.I. Poskytovatel nezadá plnění celé Zakázky nebo její části vztahující se k SO řady 100 (s výjimkou přístupových cest na pozemky), 200 a 300, tj. stavební objekty silnic a souvisejících přeložek, mostů a sítí, jiné osobě bez souhlasu Objednatele. Objednatel není povinen tento souhlas vydat. Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech subdodavatelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.

15.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení. jejichž použití smluvní strany bud' výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.8. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami.

15.9. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.10. Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

1 5. I I . Každá ze Smluvních stran prohlašuje. že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. I — Podrobný popis předmětu plnění

Příloha č. 2 — Oceněný soupis prací

V Plzni dne V Plzni dne 3.03.2017

.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Příloha č. 1

|  |
| --- |
| l. Projektová dokumentace - PDPS |
| A - Souhrnné řešení stavby |
| Al - Průvodní zpráva |
| A2 - Přehledná situace stavby |
| A3 - Koordinační situace stavby |
| A4 - Geodetická dokumentace |
| A5 - Bilance zemních prací |
| A6 - Zásady organizace výstavby |
| A6.1 - Technická zpráva ZOV |
| A6.2 - Nakládání s odpady |
| A6.3 - Plán kontrolních prohlídek |
| A6.4 - Havarijní plán |
| A6.5 - Povodňový plán |
| B - Stavební část |
| BI - SO 101 Komunikace |
| Technická zpráva |
| Situace |
| Podélný řez |
| Vzorový příčný řez |
| Charakteristické příčné řezy |
| B2 - SO 170 Provizorní komunikace |
| Technická zpráva |
| Situace |
| Podélný profil |
| Vzorový příčný řez |
| Charakteristické příčné řezy |
| Přehledný výkres - propustek |
| Hydrotechnické posouzení propustku |
| B3 - SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 26-030 |
| Technická zpráva |
| Přehledný výkres - stávající stav |
| Výkres bouracích prací |
|  |
| Půdorys - nový stav |
| Podélný řez - nový stav |
|  |
| Vzorový příčný řez - nový stav |
| Schéma technologie výstavby |
| Výkres zemních prací |
| Výkres pilot - tvar |
| Výkres pilot - výztuž |
| Spodní stavba - tvar |
| SS - opěra OPIO - výztuž |
| SS - spodní stavby OPIO - výkaz výztuže |
| SS - Opěra 20 - výztuž |

|  |
| --- |
| SS - spodní stavby OP20 - výkaz výztuže |
| SS - ložiska |
| NK - nosná konstrukce - tvar |
| NK - koncové příčníky - tvar |
| NK koncové příčníky - výztuž |
| NK - koncové příčníky - výkaz výztuže |
| NK - spražená spádová deska - tvar |
| NK - spražená spádová deska - výztuž |
| NK - spražená spádová deska - výkaz výztuže |
| NK - odvodnění mostu |
| MS - mostní závěry |
| MS - římsy - tvar |
| MS - římsy - výztuž |
| MS - římsy - výkaz výztuže |
| MS - zábradelní svodidla |
| Svodidla - přemostění |
| Upravy kolem mostu |
| Vytyčovací výkresy |
| Vytyčovací tabulky |
| Soubor detailů |
| Podrobný statický výpočet |
| B4 - SO 301 Odvodňovací zařízení CHVAK - čištění |
| B5 - SO 302 Ochrana vodovodního přivaděče CHVAK |
| B6 - SO 401 Přeložka metalického kabelu |
| B7 - SO 901 Dopravně inženýrská opatření |
| Technická zpráva |
| Situace, etapizace DIO |
| Rezy, etapizace DIO |
| D - Doklady |
| Dokumentace výrobních jednání |
| E - náklady stavby |
| E1 - soupis prací |
| E2 - Rozpočet |
| F - Plán BOZP |
| It; Ostatníčinnosti |
| Koncepční a koordinační práce |
| Projednání |
| Geodetické zaměření |
| Planograické práce 6. paré |
| Ill' V 'kon autorského dozoru |

Kalkulace nabídkové ceny:

Soupis služeb

I/26 Holýšov, most ev.č. 26-030 přes Kvíčovský potok

Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS a výkon AD

Činnost měrná Předpokládaný Jednotková Cena celkem jednotka rozsah sazba

A Souhrnné rešenístavb9'

Al - Průvodní zpráva

A2 - Přehledná situace stavby

A3 - Koordinační situace stavby

A4 - Geodetická dokumentace

A5 - Bilance zemních prací A6 - Zásady organizace výstavby

A6.1 - Technická zpráva ZOV

A6.2 - Nakládání s odpady

A6.3 - Plán kontrolních prohlídek

A6.4 - Havarijní plán A6.5 - Povodňový plán

B - Stavebńí část

BI - SO 101 Komunikace

Technická zpráva

Situace

Podélný řez

Vzorový příčný řez

Charakteristické příčné řezy

B2 - SO 170 Provizorní komunikace

Technická zpráva

Situace

Podélný profil

Vzorový příčný řez

Charakteristické příčné řezy

Přehledný výkres - propustek

Hydrotechnické posouzení propustku

B3 - SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 26-030

Technická zpráva

Přehledný výkres - stávající stav Výkres bouracích prací

Půdorys - nový stav

Podélný řez - nový stav Vzorový příčný řez - nový stav

Schema technologie výstavby

Výkres zemních prací

Výkres pilot - tvar

Výkres pilot - výztuž

Spodní stavba - tvar

SS - opěra OPIO - výztuž

SS - spodní stavby OPIO - výkaz výztuže SS - Opěra 20 - výztuž

SS - spodní stavby OP20 - výkaz výztuže

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS - ložiska |  | | | | | | |
| NK - nosná konstrukce - tvar |
| NK - koncové příčníky- tvar |
| NK - koncové příčníky - výztuž |
| NK - koncové příčníky - výkaz výztuže |
| NK - spražená spádová deska - tvar |
| NK - spražená spádová deska - výztuž |
| NK - spražená spádová deska - výkaz výztuže |
| NK - odvodnění mostu |
| MS - mostní závěry |
| MS - římsy - tvar |
| MS - římsy - výztuž |
| MS - římsy - výkaz výztuže |
| MS - zábradelní svodidla |
| Svodidla - přemostění |
| Úpravy kolem mostu |
| Vytyčovací výkresy |
| Vytyčovací tabulky |
| Soubor detailů |
| Podrobný statický výpočet |
| B4 - SO 301 Odvodňovací zařízení CHVAK - čištění |
| B5 - SO 302 Ochrana vodovodního přivaděče CHVAK |
| B6 - SO 401 Přeložka metalického kabelu |
| B7 - SO 901 Dopravně inženýrská opatření |
| Technická zpráva |
| Situace, etapizace DIO |
| Řezy, etapizace DIO |
| D - Doklady |
| Dokumentace výrobních jednání |
| E – náklad yýstavby |
| E1 - soupis prací |
| E2 - Rozpočet |
| F - Plán BOZP |
|  |
| Koncepční a koordinační práce |
| Projednání |
| Geodetické zaměření |
| Planografické práce 6. paré |
|  |
|  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |

V Plzni dne 20.2.2017