| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4230/SFDI/340153/6781/2021 CEO: 72/2021 | Mgr. Marie Borecká 266 097 201 | 17.03.2021 |

Objednávka dopracování projektové dokumentace k rekonstrukci zasedací místnosti 202

Pro Státní fond dopravní infrastruktury objednáváme dopracování projektu úprav interiéru zasedací místnosti 202 ve 2.patře (k CEO 52/2021) v níže uvedeném rozsahu provedených činností:.

| Činnost: | Nabídková cena bez DPH v Kč |
| --- | --- |
| Přípravné práce - zaměření stávajícího stavu (VF1) | +4 000,-Kč |
| Vypracování studie (VF2) | +10 000,-Kč |
| Vypracování dokumentace pro územní řízení (VF3) | N/A |
| Vypracování dokumentace pro stavební povolení (VF4) | N/A |
| Vypracování dokumentace pro provádění interieru (VF5) | +10 000,- Kč |
| Vypracování dokumentace pro výběr dodavatele (VF6) | N/A |
| Spolupráce při výběru dodavatele (VF7) | N/A |

Celková cena: 24.000,- Kč bez DPH (29.040,- Kč vč. DPH).

Konečný termín předání vypracované dokumentace pro výběr dodavatele: konec 07/2021.

K datu předání zrekonstruovaného díla bude vypracována  a předána dokumentace skutečného provedení.

Fakturace bude probíhat takto:

- Po ukončení VF1 a VF2 (včetně VF1 a VF2 z CEO 52/2021)

- Po ukončení F5 (včetně F5 a F6 z CEO 52/2021)

- VF7 – společné s CEO 52/2021

Splatnost faktur 14 dnů.

Nabídka obsahuje kompletní projektovou dokumentaci včetně všech profesních částí (architektonicko stavební část, elektro silnoproud, elektro slaboproud, voda, kanalizace).

Nabídka neobsahuje správní poplatky, průzkumy a speciální posudky, vizualizace.

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

………………………………

Ing. Hořelica Zbyněk

ředitel SFDI

Dodavatel:

Ing. arch.   Robert Hofman

HOFMAN ARCHITEKTI s.r.o.

Radčina 522/14

161 00 Praha 6

IČO: 04746015

DIČ: CZ04746015

XXXXX

bankovní spojení: XXXXX

Rozpočtová položka:

6121 01 Budovy, haly a stavby – technické zhodnocení

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ:

40  Architektonické služby, projektování, územní plánování, laboratorní služby (71240000-2  Architektonické, technické a plánovací služby

Potvrzení Objednávky

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 72/2021 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne 		………………………………………

Podpis 			………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově)	………………………………………