dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. T-108-00/20

uzavřené dne 19. 10. 2020

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: xxx

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel”)

a

Metrostav a.s.

IČO: 00014915

DIČ: CZ000149

se sídlem: Koželužská 2450, 180 00 Praha 8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zástupce ve věcech smluvních: na základě plné moci xxx, ředitel divize 3 a xxx, náměstek ředitele divize 3

zástupce ve věcech technických: xxx

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany” nebo každý samostatně též jako „smluvní strana”)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce „Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 10. 2020. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následovně:

- V článku 20 Závěrečná ustanovení v odstavci 20.4. se stávající znění přílohy č. 2 "Podrobný harmonogram výstavby" ruší a nahrazuje se novým zněním, toto nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je nutnost aktualizace podrobného harmonogramu výstavby, který tvoří přílohu smlouvy, vzhledem k pozdějšímu předání staveniště oproti předpokladu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Předchozí věta neplatí v případě, bude-li dodatek uzavřen v elektronické podobě s připojením elektronických podpisů smluvních stran.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne					V Praze dne

__________________________			     ________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace			    Metrostav a.s.

Ing. Martin Lehký					xxx, ředitel divize 3

ředitel organizace				            na základě plné moci

________________________

Metrostav a.s.

xxx, náměstek ředitele divize 3

na základě plné moci