# Dodatek č. 1

# prováděcí smlouvy o dílo uzavřená na základě rámcové dohody na geodetické služby III. část č. 20/2020

číslo smlouvy objednatele: 	126/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

„Vodní nádrž Kryry“

# I. Smluvní strany

# Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

Statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

# Zhotovitel	GEOVIA s.r.o.

Sídlo:	Židovice 128, 411 83 Židovice

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech smluvních:

IČO:	27276554

DIČ:	CZ27276554

Bankovní spojení:

Číslo účtu.:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 22071.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne

03.02.2021

Termínový dodatek k SOD je uzavírán z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

Původní termín:

III. Termíny plnění

- Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla v termínu: do 01.03.2021.

Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 15.05. 2021

- Ověřené geometrické plány pro výkup pozemků bude zpracován a objednateli předán v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí a následné majetkoprávní vypořádání a 1x v elektronické podobě.

Nový termín

III. Termíny plnění

- Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla v termínu: do 31.03.2021.

Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 15.06. 2021

- Ověřené geometrické plány pro výkup pozemků bude zpracován a objednateli předán v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí a následné majetkoprávní vypořádání a 1x v elektronické podobě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově, dne					V		, dne

¨

Povodí Ohře, státní podnik 		GEOVIA s.r.o.