**Akce: Rozšíření domova pro seniory (DPS Milevsko)**

**Věc: Cenová nabídka za výkon autorského dozoru**

**Obsah cenové nabídky:**

- výkon autorského dozoru dle § 152, odst. (4) stavebního zákona.

Autorský dozor se bude účastnit kontrolních dnů dle výzvy TDS, případně investora, na kterých bude dohlížet a kontrolovat, zda stavba probíhá v souladu s prováděcí projektovou dokumentací. V případě nejasností nebo sporů poskytne veškerou součinnost pro specifikaci správného řešení nebo vydá stanovisko projektanta, ze kterého bude patrný další postup. V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou nepředvídané skutečnosti, které způsobí odchylku od projektového řešení, předá autorský dozor podklady a instrukce projektantům, aby mohli vypracovat změnovou část projektu.

|  |
| --- |
| **Cenová nabídka za výkon autorského dozoru** |
| Hodinová sazba | 900,- Kč |
| Doprava dle navigace 1 hodina tam + 1hodina zpět | 2 hod |
| Doprava provoz a amortizace vozidla – 15Kč/km, trasa 2x 63km => 126x15,- | 1890,- |
| Předpokládaný počet kontrolních dnů v průběhu stavby (12 měsíců) | 52 dní |
| Předpokládaný počet hodin v rámci jednoho kontrolního dne bez dopravy | 2 hod |
| Přepokládaný počet hodin na stavbě vč. dopravy celkem | 208 hod |
| Činnost autorského dozoru v kanceláři (změnové listy, stanoviska, kontroly mailové komunikace) | 52 hod |
| Spolupráce při kolaudaci | 10 hod |
| Předpokládaný počet hodin celkem | 270 hod |
| Předpokládané celkové náklady dle časového fondu 270x900,- | 243.000,- |
| Předpokládané celkové náklady na cesty 52x1890,- | 98.280,- |
| **Celkem** | **341.280,- Kč** |

Uvedené ceny neobsahují DPH.

Autorský dozor bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin. Výše uvedený předpoklad se uvažuje jako maximální možný rozsah činnosti AD, tedy i max. možná cena.

Dodatečné projekční práce budou účtovány jako dílčí úkoly v hodinové sazbě 790 Kč/h a nejsou součástí cenové nabídky AD. Součástí cenové nabídky není projektová dokumentace skutečného provedení.

S úctou

Ing. Václav Krampera, Jednatel společnosti