# Kupní smlouva

a smlouva o poskytnutí licence a služeb

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami

Prague City Tourism a.s.

se sídlem:	Arbesovo nám. 70/4, 150 00 Praha 5

zastoupená:	předsedou představenstva a, místopředsedou představenstva

Registr.: 	MS v Praze, B 23670

IČO: 		07312890

DIČ: 		CZ07312890

Bankovní spojení:

jako „Kupující“ na straně jedné

a

Perfect System, s.r.o.

se sídlem Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5

zastoupená, jednatelem

(zapsáno u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka číslo 84989)

IČO: 26480981

DIČ: CZ26480981

Bankovní spojení:

odpovědná osoba ve věcech smluvních:

jako „Prodávající“ na straně druhé

společně též „Smluvní strany“

uzavírají na základě VZMR Komplexní řešení vstupenek na památkové objekty tuto

Kupní smlouvu a smlouvu o poskytnutí licence a služeb číslo SpLS2021-0010-CH (dále též „Smlouva“) v souladu s § 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a smlouvu o poskytnutí licence a služeb dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále též „AZ“) k užívání níže uvedeného předmětu smlouvy.

## Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího poskytnout licence Rezervačního vstupenkového systému Colosseum (dále též „RS“), jeho implementace do prostředí Kupujícího a poskytování služeb souvisejících s provozem RS v rozsahu dle této Smlouvy a závazek Kupujícího uhradit a hradit Prodávajícímu v této Smlouvě sjednanou cenu. Předmět smlouvy sestává z následujících částí:

  - Rezervační systém Colosseum – licence

- RS Colosseum H – aplikační server 1ks

- RS Colosseum H – modul WebSale 1ks

- RS Colosseum H – modul Zboží 1ks

- RS Colosseum H – modul Business Intelligence

- RS Colosseum H – DataConnector do ekonomického systému

- RS Colosseum H – stanice vstupenky 13 ks

  - Služby související s dodávkou licencí RS dle odstavce 1.1 Smlouvy

- nastavení a zprovoznění RS a jeho modulů dle odstavce 1.1 Smlouvy

  - nastavení organizace Kupujícího v cloudu Prodávajícího

  - nastavení modulu WebSale, úprava grafiky modulu

  - tiskové definice vstupenek, eVstupenek, mobilních vstupenek

  - centrální zaškolení obsluhy

  - nastavení přenosů dat do ekonomického systému

  - nastavení systému a doškolení obsluhy na prodejním místě

  - zajištění přístupu k databázi Business Intelligence aplikacemi MS PowerBI a/nebo MS Excel

  - cestovné specialistů Prodávajícího

  - Služby související s provozem RS dle odstavce 1.1 Smlouvy

- provoz RS z datového centra, parametry služby jsou specifikovány v Příloze I Smlouvy

- technická podpora GOLD vč. HW na prodejním místě, parametry služby jsou specifikovány v Příloze I Smlouvy

- provoz modulu Business Intelligence

- předprodej vstupenek Kupujícího ve vstupenkové předprodejní síti Colosseum Ticket Prodávajícího, parametry služby jsou specifikovány v Příloze V Smlouvy.

- poskytnutí platební brány a platebních terminálů pro provoz RS, parametry služby jsou specifikovány v příloze VI Smlouvy.

## Plnění smlouvy

  - Místo plnění

Místem plnění předmětu této smlouvy jsou místa určená Kupujícím – provozy Kupujícího a datové centrum Prodávajícího.

  - Termín plnění

- Předmět smlouvy dle odstavců 1.1 a 1.2 Smlouvy bude dodán dle harmonogramu, který tvoří Přílohu II této Smlouvy.

- Služby dle bodu 1.3 Smlouvy budou dále poskytovány průběžně po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy a v souladu se Smlouvou počínaje datem zahájení provozu RS.

## Cena předmětu smlouvy

  - Smluvní cena předmětu Smlouvy dle odstavců 1.1 a 1.2 Smlouvy je stanovena takto:

## Platební a fakturační podmínky

  - Cena za předmět Smlouvy sjednaná v odstavci 3.1 Smlouvy bude zaplacena na základě dohody smluvních stran takto:

- 93.900,- Kč + DPH v zákonné výši na základě faktury – daňového dokladu s 10denní splatností od jejího doručení Kupujícímu, kterou je Prodávající oprávněn vystavit k datu podpisu této Smlouvy,

- 234.750 Kč + DPH v zákonné výši na základě faktury – daňového dokladu s 30denní splatností od jejího doručení Kupujícímu, kterou je Prodávající oprávněn vystavit k datu zahájení pilotního provozu RS dle odstavce 2.2 Smlouvy,

- 140.850,- Kč + DPH v zákonné výši na základě faktury – daňového dokladu s 30 denní splatností od jejího doručení Kupujícímu, kterou je Prodávající oprávněn vystavit k datu zahájení ostrého provozu RS dle odstavce 2.2 Smlouvy.

  - Cena za předmět Smlouvy sjednaná v odstavci 3.2 Smlouvy bude placena na základě dohody smluvních stran měsíčně na základě faktury – daňového dokladu s 15denní splatností od jejího doručení Kupujícímu, kterou je Prodávající oprávněn vystavit na začátku kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, na který se platba vztahuje. První faktura bude vystavena za měsíc, ve kterém bude zahájen zkušební provoz RS dle odstavce 2.2 Smlouvy.

  - Počínajíc následujícím kalendářním rokem po uzavření Smlouvy může být cena předmětu smlouvy dle odstavce 3.2 Smlouvy valorizována o úředně přiznaný roční klouzavý průměr celkové inflace (dále jen "inflace") za předchozí rok. Obě strany se zavazují respektovat pro tento účel oficiální údaje Českého statistického úřadu. Veškeré výpočty valorizací provádí Prodávající.

## Dodání předmětu smlouvy

  - Prodávající je povinen předmět smlouvy dle odstavců 1.1 a 1.2 Smlouvy předat Kupujícímu v termínu dle odstavce 2.2 této smlouvy. Převzetí předmětu smlouvy bude zaznamenáno protokolem o převzetí RS do užívání, kdy protokol bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum a místo převzetí RS; prohlášení obou stran o provedeném zaškolení obsluhujícího personálu, případné výhrady Kupujícího k funkčnosti RS; podpisy smluvních stran. Plnění dle odstavce 1.3 Smlouvy bude zahájeno dnem zahájení zkušebního provozu RS, viz odstavec 2.2 Smlouvy.

  - Právo užívat programy, které jsou součástí předmětu této smlouvy a na které vykonává Prodávající autorské právo ve smyslu zákona č. 121 z roku 2000 v platném znění, vzniká Kupujícímu po předání předmětu smlouvy do užívání dle odstavce 5.1 Smlouvy.

## Záruka za předmět smlouvy

  - Prodávající poskytuje záruku na předmět smlouvy po dobu trvání této Smlouvy.

  - Záruka se nevztahuje na předmět smlouvy:

- jestliže Kupující předmět smlouvy nebo jakoukoliv jeho část použije předtím, než mu bylo v souladu s článkem 5 této smlouvy předáno a/nebo

- jestliže Kupující předmět smlouvy nebo jakoukoliv jeho část použije v rozporu s ustanovením článku 9. Smlouvy a/nebo s Přílohou III Smlouvy

  - Kupující je povinen vady oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu na telefonním čísle 277 012 620 v čase mezi 8:00 a 20.00 hodin a/nebo e-mailem na e-mailovou adresu Prodávajícího podpora@colosseum.eu. Parametry nadstandardní technické podpory jsou specifikovány v příloze I Smlouvy.

  - Prodávající garantuje Kupujícímu, že v případě potřeby bude ochoten předmětný software rozvíjet dle relevantních požadavků Kupujícího. Tyto úpravy však nejsou předmětem této smlouvy, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

## Smluvní pokuty

  - Prodávající bude platit Kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s plněním předmětu této smlouvy dle článku 1, v termínech dle článku 2 Smlouvy, a to 0,05 % z ceny příslušné části předmětu Smlouvy dle odstavce 3.1 Smlouvy za každý den prodlení.

  - Kupující bude platit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu Smlouvy za každý den prodlení s úhradou faktur dle odstavce 4.1, 4.2 a 4.3 této smlouvy.

  - Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

## Základní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím

  - Během plnění předmětu smlouvy je Kupující povinen umožnit pracovníkům Prodávajícího přístup do prostor instalace, a to minimálně v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hod., po předchozí domluvě.

  - Kupující je povinen poskytnout nezbytnou součinnost s Prodávajícím, umožňující řádné a včasné plnění předmětu této smlouvy, zejména umožní Prodávajícímu přístup do prostor, kde bude RS instalován a pro účely školení zajistí přítomnost osob, které budou s RS pracovat na školení v sídle Prodávajícího. Termín školení bude stanoven dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím.

  - Kupující je povinen poskytnout či zprostředkovat odborné konzultace za účelem získání informací pro správné provedení instalace a konfigurace RS dle článku 1 Smlouvy. Za ztráty či škody způsobené poskytnutím nesprávných informací nese odpovědnost plně Kupující a Prodávající je oprávněn tyto ztráty Kupujícímu účtovat sazbou dle platného ceníku Prodávajícího za vícepráce spojené s opravou instalace a konfigurace RS.

  - Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech Kupujícího, se kterými se seznámil při provádění předmětu smlouvy.

  - Kupující se zavazuje zachovat mlčenlivost o technologiích a know-how Prodávajícího použitém při plnění předmětu této smlouvy.

  - Od této smlouvy mohou účastníci odstoupit s okamžitým účinkem za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

  - Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností Prodávajícím, za které se považuje zejména prodlení s předáním předmětu smlouvy dle článku 5 této smlouvy Kupujícímu delším než 15 dní, nebo s prodlením se zahájením prací na odstranění vady předmětu smlouvy dle článku 6 této smlouvy delším než 24 hodin.

  - Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující závažným způsobem poruší podmínky užívání předmětu smlouvy dle článku 9.

  - Prodávající garantuje Kupujícímu soulad RS a veškerých služeb souvisejících s provozem RS s legislativou GDPR.

## Užívání software a podmínky licence

  - Prodávající poskytuje Kupujícímu licenci nevýhradní, teritoriálně omezenou územím České republiky a na dobu bez časového omezení a ke všem způsobům jeho užití, v souladu s AZ a touto smlouvou.

  - Počítačové programy, které tvoří součást předmětu smlouvy podle bodu 1.1 této smlouvy, jsou chráněny autorských právem. Autorské právo k těmto programům vykonává výhradně Prodávající. Oprávnění k výlučnému vydání a šíření předmětu smlouvy dle bodu 1.1 jako celku nebo jeho jednotlivých částí náleží Prodávajícímu. Prodávající poskytuje Kupujícímu licenci spočívající v oprávnění používat předmět smlouvy pro vlastní potřebu a v souladu s jeho předmětem činnosti.

  - Kupující nesmí programy dodané podle bodu 1.1 této smlouvy použít k jinému než sjednanému účelu, zejména je nesmí jakýmkoliv způsobem zcizit nebo zastavit, popř. jakýmkoliv způsobem umožnit třetím osobám je užívat.

  - Kupující není oprávněn pořizovat kopie programů dodaných jako součást předmětu smlouvy dle bodu 1.1 této smlouvy za účelem jiným, než je jejich zálohování.

  - V případě porušení kteréhokoliv ustanovení týkajícího se užívání software je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 % z ceny software. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

  - Další podmínky užívání software Kupujícím jsou stanoveny v Příloze III této Smlouvy.

## Závěrečná ujednání

  - Pro vzájemné vztahy smluvních stran platí, že pro vznik, změnu nebo zánik právního vztahu (dodatku, apod.) je zapotřebí písemné formy právního úkonu. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že případné další dodávky zejména programového vybavení budou sjednány výhradně smlouvou v písemné formě, pro případ provozního materiálu postačí objednávka. Osobami oprávněnými za tím účelem za smluvní strany jednat jsou osoby, které jsou jejich statutárními orgány nebo jsou oprávněny jednat jménem smluvní strany ve všech věcech, popř. jsou k takovému jednání těmito osobami výslovně pověřeny nebo zmocněny.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Zveřejnění provede Kupující. Zveřejněním této smlouvy nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas Kupujícímu ke zpracování a zveřejnění osobních údajů druhé smluvní strany, dle § 5 Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v platném znění. Výpovědní lhůta smlouvy o poskytnutí služeb dle odstavce 1.3 Smlouvy je stanovena na 3 kalendářní měsíce a začíná běžet následující měsíc po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď smlouvy o poskytnutí služeb je však možná nejdříve k datu 31. 3. 2022.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, obě smluvní strany obdrží po jednom exempláři.

  - Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:

- Příloha I – Specifikace parametrů služeb serverhostingu a zákaznické podpory

- Příloha II – Harmonogram plnění

- Příloha III – Další podmínky užívání software

- Příloha IV – Ceník práce Prodávajícího

- Příloha V – Předprodej v síti Colosseum Ticket

- Příloha VI – Platební brána a platební terminály Prodávajícího

  - Zástupci účastníků této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

| V Praze dne: | V Praze dne: |
| --- | --- |
| ........................................ jednatel Perfect System, s.r.o. | ........................................ předseda představenstva Prague City Tourism a.s. ........................................ místopředseda představenstva Prague City Tourism a.s. |

Příloha II – Harmonogram plnění

Role zástupců Prodávajícího při implementaci a zprovoznění RS:

- Vedoucí projektu (VP): zodpovídá za dodržení harmonogramu, kvality a termínu

- Analytik: specialista na jednotlivé oblasti

- Specialista IT: provádí instalace a nastavení jednotlivých modulů, zaškolení obsluhy

- Grafik: úpravy grafiky WebSale podle grafiky zadavatele

Role zástupců Kupujícího při implementace a zprovoznění systému:

- Vedoucí projektu (VP): kontroluje harmonogram a kvalitu, zajišťuje součinnost na straně zadavatele

- Specialista IT

Harmonogram, D0 = datum podpisu smlouvy zástupci obou smluvních stran

| Činnost | Zodpovídá (Prodávající) | Součinnost (Kupující) | Popis | Termín (dny) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harmonogram implementace | VP | VP | Odsouhlasení harmonogramu a přidělení odpovědných osob. | D1 |
| Instalace a zprovoznění systému | Specialista IT |  | V cloudu Prodávajícího se založí nová organizace, čímž se vytvoří nová databáze a všechny potřebné struktury a soubory. Nastaví se IP adresy a firewall pro přístup klientských aplikací k aplikačnímu serveru Colossea. Na pracovní stanice se nakopíruje updater, který po spuštění ze serveru stáhne a nainstaluje klientskou aplikaci. | D5 |
| Základní nastavení | Specialista IT |  | Aktivují se odpovídající moduly systému a dojde k základnímu nastavení systémových číselníků | D5 |
| Kompletní nastavení | Analytik Specialista IT | VP | Kompletní nastavení, parametrizace systému, nastavení systémových a uživatelských číselníků. Analytik Prodávajícího společně se zástupcem Kupujícího popíše obchodní model Kupujícího a poté projde a nastaví všechny parametry a číselníky systému. Zvlášť naplní tabulku uživatelů systému a přidělí jim role a práva. | D20 |
| Vytvoření definic vstupenek a eVstupenek | Specialista IT | VP/specialista IT | Definice tisku vstupenek, definice eVstupenek v potřebných variantách, čárové kódy, jazykové mutace. Kontrolní tisky a případné úpravy nastavení tiskáren. Zkušební kontrola vstupenek přes čárový kód dodanými PDA čtečkami. | D20 |
| Prodej přes internet (modul WebSale) | Analytik/grafik | VP/specialista IT | - Úprava grafiky modulu WebSale dle grafiky Kupujícího - Integrace WebSale do webových stránek Kupujícího - Další nastavení integrace WebSale do webu Kupujícího: přihlašování klientů, košík, sekce „Mé rezervace“ - Konfigurace platební brány | D20 |
| Monitoring návštěvníků | Analytik | Specialista IT/VP | Nastavení Google analytics v modulu WebSale a jeho napojení účet Kupujícího. | D30 |
| Školení | Specialista IT / analytik | VP | - Pokladny - Manažer - Obchodní oddělení - IT - Prodej přes internet | D30 |
| Datové exporty do systémů Kupujícího | Analytik/programátor | Specialista IT | - Zprovoznění a zpřístupnění datového rozhraní pro systémy třetích stran | D30 |
| Napojení Systému na kontrolní hardware, který Kupující provozuje | Analytik/programátor | Specialista IT/ | - Nastavení - Přizpůsobení - Testování | D30 |
| Zprovoznění systému na pokladních místech, doškolení obsluhy | Specialista IT | Specialista IT |  | D40 |
| Zahájení zkušebního provozu | Specialista IT / analytik | Specialista IT/VP |  | D41 |
| Zahájení ostrého provozu | Specialista IT / analytik | Specialista IT/VP |  | D50 |

Příloha III – Další podmínky užívání software

1. OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA

- Softwarový produkt je chráněn zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

- Výrobce produktu, společnost Perfect System, s.r.o., zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze zákona oprávněna poskytnout licenci bez souhlasu třetí strany.

- Kupující je srozuměn se skutečností, že držitelem veškerých autorských práv spojených s rezervačním systémem je společnost Perfect System, s.r.o., která Kupujícímu poskytuje licenci pro využívání programu.

- COLOSSEUM a logo společnosti Perfect System, s.r.o. jsou ochranné známky zapsané ve známkovém rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví pod spisovými čísly 185364 a 185365. Program Colosseum H je registrován u firmy aura – pont s.r.o. zabývající se právní ochranou počítačových programů pod číslem 02/41/01/1.

2. OMEZENÍ

- Kupující se zavazuje používat rezervační systém Colosseum tak, aby nedošlo k porušení či ohrožení autorských práv výrobce.

- Kupující nesmí postoupit licenci k užívání Rezervačního systému Colosseum třetí osobě.

- Kupující nesmí provádět žádné změny do Rezervačního systému Colosseum ani do doprovodných souborů vyjma takových změn, které jsou prováděny obslužnými programy dodanými s instalací rezervačního systém.

- Kupující smí pořizovat archivní kopie programu a instalačních médií pouze pro potřeby archivace a vytvoření záložních kopií.

3. ZÁRUKA

- Výrobce poskytuje záruku na Rezervační systém Colosseum po dobu trvání záruční lhůty.

- Záruka není platná, jestliže uživatel umožní použití nebo užívání RS nebo jeho části třetí osobě.

# Příloha IV – Ceník práce Prodávajícího:

### Ceník práce

Ceník je platný od 1.1.2019 až do vydání ceníku nového. Ceník se týká prací a služeb nad rámec předmětu plnění této Smlouvy, např. vyžádaný rozvoj funkcionality a úpravy RS.

| Specializace | Hodinová sazba | Denní sazba | Měsíční sazba |
| --- | --- | --- | --- |
| Technik HW | 800 Kč | 5 800 Kč | x |
| Webdesigner | 700 Kč | 4 200 Kč | x |
| Analytik, programátor, IT specialista | 1 300 Kč | 9 100 Kč | 153 000 Kč |
| Systémový inženýr | 1 400 Kč | 9 800 Kč | 165 000 Kč |
| Ceny jsou uvedeny bez DPH. |  |  |  |
| Firma Perfect System, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku. O změně ceníku je Prodávající povinen písemně (postačuje forma e-mailu) informovat Kupujícího nejméně 1 kalendářní měsíc před účinností změny ceníku. Prodávající garantuje Kupujícímu platnost cen dle tohoto ceníku nejméně do konce roku 2022. |  |  |  |
| Cena za dopravu | Cena |  |  |
| Doprava po Praze (jednorázová paušální platba) |  |  | 600 Kč |
| Doprava mimo Prahu osobním automobilem (Kč/km) |  |  | 12 Kč |

Pro drobné úpravy funkcionality RS v rámci jeho implementace se Smluvní strany dohodly na této ceně (cena bude účtována dle skutečně odpracovaných člověkodnů):

| Předmět dodávky | Cena za ks | Počet | Cena celkem | Cena celkem | Sazba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (bez DPH) | kusů | (bez DPH) | (s DPH) | DPH |
| DOPLŇKOVÉ SLUŽBY (člověkodny) |  |  |  |  |  |
| Budget na případné dodatečné úpravy funkcionality (10 člověkodnů se slevou 20 %) | 7 280,00 Kč | 0 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 21% |

# Příloha V – Předprodej vstupenek v síti Colosseum Ticket

Jedná se o předprodej vstupenek Kupujícího na prodejních místech sítě Colosseum Ticket jinými uživateli RS mimo pokladny Kupujícího. Prodej vlastních vstupenek na pokladnách a webových stránkách Kupujícího není považován za předprodej v rámci sítě Colosseum Ticket.

Tržby z prodeje vstupenek jsou vlastnictvím Kupujícího a mají charakter svěřených prostředků. Prodávající je povinen provést odvod tržeb vždy nejpozději 15. den následujícího kalendářního měsíce po skončení příslušného kalendářního měsíce.

Prodávajícímu za poskytované služby předprodeje náleží odměna ve výši 6 % + DPH. Odměna Prodávajícího je zúčtována v měsíčním intervalu. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad s 15denní splatností na odměnu jednou za měsíc, vždy začátkem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za který je zúčtovávána odměna. Podkladem Prodávajícímu k vystavení faktury – daňového dokladu dle tohoto odstavce smlouvy bude doklad za vyúčtování prodeje za kalendářní měsíc, který je k dispozici v RS Colosseum.

Odvody tržeb jsou prováděny bezhotovostně bankovním převodem. Odměna bude vypořádána formou zápočtu – Prodávající je oprávněn o fakturovanou částku odměny ponížit odvod tržeb za prodané vstupenky na účet Kupujícího, který je uveden v hlavičce Smlouvy.

# Příloha VI – Platební brána a platební terminály Prodávajícího

Pro potřeby provozu RS poskytne Prodávající Kupujícímu platební bránu své banky pro platby za nakoupené vstupenky přes internet a platební terminál (13 ks) své banky pro platby za nakoupené vstupenky a případně další položky zakoupené přes platební terminál na pokladně.

Popis služby

- Platby kartou přes internet nebo přes platební terminál v pokladně jsou přijaty na speciálně k tomu zřízený účet Prodávajícího.

- Párování plateb: každé ráno se provádí v zúčtovacím centru Prodávajícího párování plateb na základě elektronických výpisů plateb kartou.

- Při párování plateb se upravuje DUZP podle skutečného data přijetí platby.

- Provozování call centra jak pro pracovníky Kupujícího (tel.: 277 012 802), tak i pro nakupující zákazníky (tel.: 277 012 677).

- "čištění" plateb: platby, které se nespárovaly z různých důvodů se následně řeší přímo s klientem, který platbu provedl

- 1x za měsíc naše zúčtovací centrum Prodávajícího provede vyúčtování došlých plateb, nejpozději 10. pracovní den následujícího měsíce bude vyúčtování zasláno na zadané e-mailové adresy Kupujícího m.maresova@prague.eu, z vyúčtování bude jasná výše tržeb za dané období a celková částka k odvodu na určený účet Kupujícího, který je uveden v hlavičce Smlouvy. Tržby budou na určený účet Kupujícího převedeny do 5 pracovních dnů od zaslání vyúčtování. Tržby lze na vyžádání mimořádně odvést i mimo stanovou měsíční bázi formou zálohy. Tato záloha bude zohledněna v rámci vyúčtování.

- Terminál je propojený s RS Colosseum, není nutné do terminálu zadávat cenu, Colosseum s terminálem komunikuje.

- Zavedení je bezplatné. Na terminálu není nutné dosáhnout stanoveného minimálního obratu.

- V základní konfiguraci budou platební karty asociací VISA a MasterCard – tyto spadají základní nabídnuté ceny (poplatku). Výhody pro Kupujícího je, že není nutné rozlišovat, zda je o kreditní/debetní/soukromou/business VISA/MasterCard kartu, vše je za jednu cenu. Naše řešení se dokáže vypřádat i s dalšími typy karet (UnionPay, Amex,...), tyto budou vyúčtovávány mimo základní typy karet takto:

  - poplatek účtovaný bankou Prodávajícího Prodávajícímu + servisní poplatek za služby dle této Příloha VI účtovaný Prodávajícím Kupujícímu v pevné výši 0,3 %. Prodávající je na vyžádání Kupujícím povinen doložit Kupujícímu výši poplatku účtovaného bankou Prodávajícího Prodávajícímu.

- Jde o IP terminály, potřebují připojit do lokální sítě.

- Dodání terminálů spolu s implementací RS Colosseum.

- Poukázané tržby budou sníženy o servisní poplatek 1,0 % z hodnoty transakce pro základní konfiguraci. Transakcí se rozumí, mimo jiné, avšak nikoliv výlučně, platba za vstupenky, jakož i storno zakoupené vstupenky.