Technický dozor stavebníka

„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“

Kalkulace odměny :

Doba realizace:

- Etapa: 05/21 – 09/21             =     5  měsíců

- Etapa  03/22 – 16.12.22        =   9,5 měsíců

Náklady za dopravu:

Jihlava – Světlá n.S. – Jihlava = 100 km

Měsíc = 100(km) x 3(týden) x 4(počet týdnů) x 6,-(kč/km) = 7.200,- kč

Sazba za 1 hod = 400,- kč

Měsíc = 3(týden) x 4(počet týdnů) x 3,5(počet hod/den) x 400,-(kč =16.800,- kč

Odměna celkem/měsíc = 24.000,- kč

Práce spojené s prováděním stavby:

- Etapa : doba plnění : 05/2021 – 09/21  =  celkem 5 měsíců realizace

Sazba za 1 měsíc = 24.000,-, kč

Celkem 5 x 24.000,00 = 120.000,- kč

- Etapa : doba plnění : 03/22 – 16.12/22  =  celkem 9, 5 měsíců realizace

Sazba za 1 měsíc = 24.000,-, kč

Celkem 9,5 x 24.000,00 = 228.000,- kč

Odměna celkem :                348.000,- kč

DPH 21 %                             73.080,- kč

Cena + DPH                       421.080,- kč

Ing František Lízal

V Jihlavě 11.03.2021