**Smlouva o dílo č.: SOD/00143/2021/OTS**

**Identifikace smluvních stran:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Město Říčany** |
| **Sídlo:** | Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany |
| **IČ:** | 00240702 |
| **DIČ:** | CZ00240702 |
| **ID datové schránky:** | skjbfwd |
| **Právní forma:** | Obec |
| **Bankovní spojení:** |  |
| **Číslo účtu:** |  |
| **Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:** | Ing. David Michalička, starosta města Říčany |
| **Osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických:** |  |

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**zadavatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel** | **HERČÍK A KŘÍŽ, spol. s r.o.** |
| **Sídlo:** | K Hájům 2639/7, 155 00 Praha 5 |
| **Adresa pro poštovní styk:** | K Hájům 2639/7, 155 00 Praha 5 |
| **IČ:** | 493 56 607 |
| **DIČ:** | CZ49356607 |
| **ID datové schránky:** | 57k4gw6 |
| **Právní forma:** | společnost s ručením omezeným |
| **Bankovní spojení:** |  |
| **Číslo účtu:** |  |
| **Zapsán v OR:** | u MS v Praze, odd. C 19856 |
| **Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:** | Jan Kříž, jednatel |
| **Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:** |  |

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**účastník**“)

Smluvní strany na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Čištění dešťových vpustí a dodávka mříží a košů dešťových vpustí v Říčanech**“ uzavírají Smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „smlouva“)

**1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

1.1 Předmětem této smlouvy je provádění strojního čištění dešťových vpustí na místních komunikacích na území města Říčany, tj. v k.ú. Říčany u Prahy, Jažlovice, Kuří u Říčan, Pacov u Říčan, Říčany-Radošovice, Strašín u Říčan, Voděrádky a ve vlastnictví města Říčany, v minimálním počtu 1 400 ks vpustí a 30 ks vpustí nad rámec v případě neočekávané havárie. Čištění bude prováděno v rozsahu: vysypání koše, vysátí obsahu šachty sacím vozem a proplach přípojek tlakovou vodou.

1.2 Čištění vpustí a příp. dodání náhradních mříží a košů je rozděleno do dvou etap. Tyto etapy jsou jednotlivými částmi díla, a to vždy na místě a v rozsahu specifikovaném objednatelem v objednávce dle čl. 6 této smlouvy. Rozsah prací je přibližně 700 ks vpustí v každé z etap. Konkrétní přesný rozsah bude specifikován v objednávce dle čl. 6 této smlouvy. V případě, že skutečný objednaný rozsah prací nedosáhne v souhrnu počtu 1400 ks vpustí, nevzniká zhotoviteli z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči objednateli.

1.3 Součástí díla je komplexní zabezpečení prací dle platných právních předpisů, zejména s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

**2. ZADÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA**

2.1 Pro účely této smlouvy objednatel definuje dílčí část díla (etapu) jako rozsah prací uvedený v objednávce provedení čištění dešťových vpustí na místních komunikacích na území a ve vlastnictví města Říčany (čl. 1 této smlouvy).

2.2 Takto uzavřené jednotlivé části díla (objednávky) se stanou přílohou této smlouvy.

# 3. LHŮTA ZHOTOVENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat požadované práce a dodávky, tj. jednotlivé části díla specifikované v čl. 1. této smlouvy, v období od 1.4.2021 do 30.11.2021. Přesný termín zahájení prací bude avizován objednatelem. Po vyzvání objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů započít s plněním dílčí části etapy s tím, že lhůta plnění jednotlivých částí díla je 30 pracovních dní od zadání dané etapy objednatelem dle čl. 1.

3.2 V případě neočekávané havárie se zhotovitel zavazuje realizovat požadované práce a dodávky neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od nahlášení objednatele z důvodů zachování funkčnosti.

# 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Dílčí ceny za provedené jednotlivé etapy budou tvořeny z jednotkových cen cenové nabídky, jež je nedílnou přílohou této smlouvy.

4.2 Jednotkové ceny jsou konečné – nejvýše přípustné.

4.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílčí ceny za provedení jednotlivých etap vždy do 30 dnů ode dne převzetí faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dnem převzetí dokončené etapy objednatelem.

4.4 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zejména § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Přílohou faktury bude kopie objednávky a zápis zhotovitele o přesném rozsahu provedených prací a zjištěných závad. V případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

4.5 Za provedenou úhradu dílčí ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky odepsány z účtu objednatele.

4.6 Objednatel ve vztahu k výše uvedeném plnění uvedenému v čl. 1 této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tj. nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti.

# 5. ZÁKLADNÍ VZTAHY ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE V PRŮBĚHU PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochraně.

# 6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP

6.1 Lhůta plnění jednotlivých částí díla je 30 pracovních dní od zadání etapy objednatelem počínaje druhým dnem od data odeslání objednávky dle čl. 1 zhotoviteli. Objednávka bude zhotoviteli zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v této smlouvě.

6.2 Zápis o přesném rozsahu provedených prací a o zjištěných závadách či jiných podstatných informací pořizuje zhotovitel. Zápis obsahuje odkaz na objednávku, přesné označení místa prováděných prací a popis dodaných částí díla. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se přejímací řízení opakuje.

# 7. ZÁRUKY ZA DÍLO

7.1 Za kvalitu dodaných náhradních košů a mříží poskytne zhotovitel záruku v délce 12 měsíců od data potvrzení protokolu o předání a převzetí hotového díla.

# 8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v rámci dané etapy bez DPH,
2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s jakýmkoli termínem, který je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako závazný ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v rámci dané etapy bez DPH,
3. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v rámci dané etapy bez DPH,
4. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v rámci dané etapy bez DPH.

8.2 Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty za každé prokazatelné porušení:

1. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla ve výši 1.000,- Kč.
2. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady ve výši 1.000,- Kč.

8.3 Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu při výpovědi či odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

8.4 V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle obsahu čl. 4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

8.5 Těmito ustanoveními není dotčen nárok objednatele nebo zhotovitele na náhradu případné škody.

# 9. ZÁNIK SMLOUVY

9.1 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je zhotovitel v prodlení s předáním předmětu plnění objednateli déle než 30 dní.

9.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud je objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli déle než 30 dní, a přes písemné upozornění zhotovitelem tak neučinil ani do 5 pracovních dnů po obdržení takového upozornění.

9.4 V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků odstoupení.

9.5 Odstoupení je účinné následující den po doručení odstoupení druhé smluvní straně.

# 10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

10.1 Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob smluvních stran.

10.2 Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídel smluvních stran.

10.3 O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

# 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny.

11.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. V případě rozdílného data podpisu smluvních stran se dnem podpisu rozumí pozdější termín. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení občanského zákoníku.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.

11.5 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Říčany dne 18.03.2021 pod č. usnesení 21-15-003.

11.6 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že jejímu textu porozuměli a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, který není činěn v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

Cenová nabídka – jednotkové ceny (Krycí list nabídky)

V Říčanech, dne V Praze, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. David Michalička, v.r. Jan Kříž, v.r.

starosta města Říčany jednatel společnosti