S M L O U V A   O  D Í L O   č.  0200069221/216

Oprava komunikace

Objednavatel:   Česká zahradnická akademie – střední škola a vyšší odborná škola,
                           příspěvková organizace
                           IČ: 00069221 DIČ:CZ00069221
Sídlo:                  Na Polabí 411, 276 01 Mělník
Zástupce:            Ing. Anna Richterová, ředitelka školy

Zhotovitel:       GIGANT stavby, s.r.o.
                         IČ: 27891721 DIČ: CZ 27891721
 Sídlo:               Na Výsluní 1306, 277 11 Neratovice

Zástupce:        Karel Kadavý

Na základě nabídky ze dne 14. 7. 2016 je mezi smluvními stranami uzavírána ve   
            smyslu §2586 a následujících zákona č. 89/2012S., občanského zákoníku tato smlouva 
           o dílo:

I.
Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, které spočívá v opravě komunikace v areálu školy, na adrese Na Polabí 411, Mělník (dále jen “dílo“), v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

- Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, případně vyvolané stavem komunikace po odkrytí asfaltového povrchu, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla této smlouvy.

- Případně neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

II. 
Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
Termín zahájení prací:    25. července 2016

Termín dokončení prací: 31. srpna 2016

- Zhotovitel provede dílo v sídle objednatele.

III.

Cena za dílo

1 Cena za dílo v rozsahu této smlouvy:

| Cena | bez DPH | DPH | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 70 297,1 Kč | 14 762,39 Kč | 85 059,49 Kč |

IV.

Platební podmínky

- Fakturace a následná úhrada bude provedena po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků

Splatnost faktury bude stanovena ve lhůtě 30 dnů.

- Originály faktur budou objednavatelem   opatřeny  formulací „za věcnou správnost“.

- Celková výše  uvedená   cena díla nebude překročena.  S výjimkou čl. I bodu 2 této smlouvy.

- Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení faktury a čísla IČ a DIČ

- název a sídlo zhotovitele včetně čísel bankovních účtů

- název díla a číslo smlouvy

- předmět plnění

- cena provedených prací

- DPH v plné výši

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, den vystavení a splatnosti faktury

- v příloze výkaz a výměr nebo soupis provedených prací

V.

Závazky zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákonných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.

- Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VI.
Závazky objednatele

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště, které je způsobilé k řádnému provádění díla nejpozději dne 25. 7. 2016.

VII.
Převzetí díla

- Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla minimálně 5 dní před termínem předání.

- Dílo vymezené čl. I. této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.

- Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutým termínem jejich odstranění.

VIII.
Záruka za dílo

- Zhotovitel poskytne na dílo, podle této smlouvy záruky v délce ……….. měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

- Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

- Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 10 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

IX.
Smluvní pokuty

- Smluvní strany se dohodly, že:

a) zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení předání díla 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení

b) objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle čl. IV. Této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu obou stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

X.

Odstoupení od smlouvy

- Ohrozí-li nebo zmaří zhotovitel realizaci dohodnutého díl, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

- Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:

- Soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal

- Soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla

- Zhotovitel bude v likvidaci, ne jeho majetek byl prohlášen konkurz, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení

XI.
Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- Toto smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel a po jednom zhotovitel.

Příloha: položkový rozpočet

V Mělníku 22. 7. 2016

…………………………..                                                               ………………………….
za objednavatele                                                                                        za zhotovitele