# Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.: zhotovitele: 2016/15

objednatele: 104/2016

na akci:

„Zřícenina hradu Cornštejn - sanace zdí – havárie“

(dále jen „Smlouva“)

uzavřené mezi dále uvedenými smluvními stranami dne 23. 9. 2016, který dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou navzájem uzavřeli:

# Smluvní strany

Objednatel:

## Název:				Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

## Sídlo:				Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo

## Zastoupen:	Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka

## IČ:	00092738

DIČ:	není plátce DPH

## Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

## Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název:				ARCHATT, s.r.o.

Sídlem:				Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Kontaktní místo:		Vídeňská 127, 619 00 Brno

Zastoupen:			Ing. Janem Všetečkou

IČ:				46960180

DIČ:				CZ46960180

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 6214

Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:	Ing. Jan Všetečka

na straně druhé jako „zhotovitel“

# I.

Účel dodatku

  - Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016//15 a 104/2016 na provedení sanace hradních stěn na zřícenině hradu Cornštejn (dále jen „dodatek“) spočívající v rozšíření předmětu plnění – ceny a ve změně doby plnění.

II.

Doba a místo plnění

V článku III. Doba a místo plnění se mění bod 3.1.

3.1.

### Termín ukončení stavebních prací a předání

### díla: 	do 2 týdnů od pominutí překážek, nejpozději však do 10. 04. 2017.

se nahrazuje textem:

### Termín ukončení stavebních prací a předání

### díla: 	nejpozději  do 15. 05. 2017.

# III.

# Cena díla

V článku IV. Cena díla se mění bod 4.1.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH			2.074.217,00 Kč

DPH				   435.586,00 Kč

Cena včetně DPH		2.509.803,00 Kč

se nahrazuje textem:

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH			2.479.452,00 Kč

DPH				    520.685,00 Kč

Cena včetně DPH		3.000.137,00 Kč

Rozsah prací, o které se rozšiřuje předmět plnění, je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který zhotovitel zpracoval v souladu s cenou, kterou nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku a v souladu s bodem 4.7. Smlouvy.  Tento položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.

- Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Příloha:

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

# Ve Znojmě dne 24. 2. 2017 				V Brně  dne 23. 2. 2017

# …………………………………………………	…………………………………………………

# Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka	Ing. jan Všetečka, jednatel

Jihomoravské muzeum ve Znojmě,          		ARCHAT, s.r.o.

příspěvková organizace

za objednatele	                   		  		za zhotovitele