Evidenční číslo smlouvy 402/1/2020

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 402/2020 ze dne 1.12.2020

Objednatel: 		Město Černošice

se sídlem:		Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ:			00241121

DIČ: 			CZ00241121

zastoupený: 		Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 		27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

- Zhotovitel:		UnitX s.r.o.

- se sídlem:		Klimentská 1216/46, 110 00 Praha

- IČ:    			07850646

- DIČ:			CZ 07850646

- zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308686

- zastoupený:		Ing. Daniel Vlček a Bc. Martin Havlík, jednatelé

- bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

- číslo účtu: 		115-8720040277/0100

- (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 402/2020 ze dne 1.12.2020 (dále jen „Dodatek“)

I. Preambule

  - Smluvní strany konstatují, že dne 1.12.2020 uzavřely smlouvu, jejímž předmětem je tvorba strategického dokumentu k zajištění dlouhodobé kompatibility a efektivity využívaných informačních systémů města Černošice v rámci projektu „Otevřené město Černošice“, č.p. v OPZ CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Součástí tvorby strategického dokumentu je mimo jiné analýza licenčních podmínek s výrobci / dodavateli SW.

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy, jehož důvodem je skutečnost, že teprve k 1. 2. 2021 nabyly účinnosti nové dodatky ke klíčovému systému GINIS, který je stěžejním objektem licenčního auditu v rámci analytické části předmětu smluvního plnění.

II.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 2  smlouvy o dílo č. 402/2020 ze dne 1.12.2020 se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění nejpozději do 30.04.2021.“

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

- Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

- Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 68. schůzi konané dne 22.03.2021 (usnesení č. R/68/19/2021) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti dodavatel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Černošicích dne:  …............                                           V Praze dne:…….….

……………………………….                                               ……………………………….

Mgr. Filip Kořínek, starosta				  Ing. Daniel Vlček, jednatel

…………………………………

Bc. Martin Havlík, jednatel