**SMLOUVA O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: SD/2021/0182**

**Objednatel Dodavatel**

Statutární město Jablonec nad Nisou AQUAGEN s.r.o.

Mírové náměstí 19,466 01 Jablonec n.Nisou Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec

IČ: 00262340 IČ: 03598993

DIČ:CZ00262140 DIČ: CZ03598993

č. účtu: 115-9694280297/0100 č. účtu: 107-9047770257/0100

Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou Bankovní ústav: KB Liberec

tel.: 483 357 350 tel.: 724 166 133

e-mail: dufkova@mestojablonec.cz e-mail: aquagen@post.cz

kontaktní osoba: Ivana Dufková kontaktní osoba: Ing. Martin Dušek, jednatel

I.

**Předmět smlouvy**

Zajištění vybudování migračních bariér a biologického dozoru na akci „**Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou“** v Jablonci nad Nisou a v rozsahu cenové nabídky ze dne 24. 3. 2021.

II.

**Termín plnění/dodání**

Stavba migračních bariér do 31. 3. 2021

Výkon biologického dozoru od 1. 4. 2021 do ukončení stavebních prací a odstranění migračních bariér

III.

**Cena a platební podmínky**

1. Cena díla:

a) Vybudování migračních bariér (práce ruční i strojem, včetně materiálu):

 466 bm x 150,- Kč = 69.900,- Kč

b) Předpokládané opravy bariér během jejich životnosti (práce ruční i strojem, včetně materiálu) - dle zkušeností z jiných staveb cca 15% délky tj. 70 metrů:

 70 bm x 150,- Kč = 10.500,- Kč

c) Likvidace migračních bariér (ruční práce, odvoz a ekologická likvidace odpadu):

 466 bm x 15,- Kč = 6.990,- Kč

d) Výkon biologického dozoru během stavby (včetně případného transferu zvláště chráněných druhů živočichů z prostoru stavby - zejména vývojových stádií obojživelníků):

 50 hod x 500,- Kč = 25.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 112 390,- Kč

DPH 21% 23 601,90

Cena celkem s DPH 21% **135 991,90 Kč**

1. Výše sjednaná cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět smlouvy.

1. Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n.N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.
2. Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/18\_108/0008825 a název projektu **„Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou“.**
3. Dodavatel  je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu **„Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou**“, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/18\_108/0008825 včetně účetních dokladů minimálně 10 let po ukončení realizace projektu, minimálně však do konce roku 2031.
4. Dodavatel je povinen 10 let od ukončení realizace projektu **„Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou**“, minimálně však do konce roku 2031, poskytovat požadované  informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.

IV.

**Závěrečná ustanovení**

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv).

4) Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy

je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

5) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je zákres migračních bariér.

7) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 dodavatel.

V Jablonci nad Nisou dne: V Liberci dne: 26. 3. 2021

*…………………………….…*  ………………………………………

 za objednatele za dodavatele

Ing. Martin Jančík Ing. Martin Dušek

vedoucí OÚaHR jednatel společnosti

………………………………..

Ing. Pavel Sluka – ved. OIV

a za věcnou správnost