Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona 89/2012 Sb.

I.

# Smluvní strany

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno

IČ: 00101427

DIČ: CZ00101427

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. Pr, vložka 34

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupená: PhDr. Pavlem Ciprianem, ředitelem

jako objednatel

a

Pavel Hlaváč

Drobného 313/50, 602 00, Brno - Černá Pole

IČ: 12176109

DIČ: CZ6211031387

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako zhotovitel

# II.

# Předmět smlouvy

- Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek, za kterých zhotovitel provede renovaci špaletových oken (západní, severní a východní křídlo hradu Špilberku) dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen dílo). Cenová nabídka zhotovitele ze dne 15. 2. 2017 je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

# III.

# Povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je zejména povinen

- Provádět dílo dle ustanovení čl. II., odst. 1 této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel zajistí, že jeho personál bude dodržovat při provádění díla platné technické předpisy, bezpečnostní předpisy, předpisy pro ochranu životního prostředí a ostatní zákonná ustanovení současně s vnitřními směrnicemi objednatele pro pohyb osob v objektech apod.

- Provádět dílo ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a s odbornou péčí.

- Opatřit věci, které jsou potřebné k plnění jeho povinností dle předmětu činnosti této smlouvy.

- Vést stavební deník, ve kterém objednatel potvrdí provedení prací na díle dle ustanovení čl. II., odst. 1.

- Provedení prací na díle nechat prostřednictvím svého odpovědného zástupce potvrdit v deníku, který bude sloužit jako podklad pro dílčí vyúčtování. Pokud nebude provedení prací na díle v deníku potvrzeno objednatelem a zhotovitel provedení prací neprokáže jiným důvěryhodným způsobem, nebude mít objednatel povinnost zaplatit cenu za dílo.

- Zachovat mlčenlivost o všech zkušenostech, o kterých se v rámci činnosti dle předmětu této smlouvy dozvěděl. Tato povinnost platí bez časového omezení i po ukončení platnosti této smlouvy.

- Zhotovitel nese odpovědnost za vady způsobené v souvislosti s prováděním díla specifikovaného v čl. II., odst. 1., za opožděné plnění a porušením povinností zejména za škody způsobené z opožděného a vadného plnění, způsobeného zanedbáním svých povinností. Za vady, na něž se vztahuje záruka, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Způsobil-li zhotovitel ať úmyslně nebo z nedbalosti závadu, která má za následek vznik škody, je tento povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že za vzniklou škodu ručí neomezeně. Právo objednatele na náhradu ušlého zisku tímto není dotčeno.

2. Objednatel je zejména povinen :

- Poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a zázemí v potřebném rozsahu, tj. především zajistit zhotoviteli po dobu provádění díla zdroj elektrické energie, vody, sociální zázemí a popřípadě uzamykatelný prostor k uskladnění materiálu, surovin a nářadí potřebného k provádění díla.

- Předat zhotoviteli pracoviště, nebo jeho část umožňující zahájení prací na díle ve sjednaném termínu.

- Potvrdit provedené práce na díle, pakliže nevykazují vady.

- Oznámit zhotoviteli vady „díla“ a požadovat jejich odstranění v náhradní lhůtě uvedené v čl. V, odst. 4, písm. b).

- Zaplatit cenu „díla“.

# IV.

# Práva smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména oprávněn :

- Požadovat od objednatele potřebnou součinnost nutnou k provádění díla.

- Požadovat od objednatele řádné a včasné plnění jeho povinností podle čl. III., odst. 2, a to v řádné či náhradní lhůtě.

- Odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností objednatele.

- Požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny.

2. Objednatel je zejména oprávněn :

- Kontrolovat činnost zhotovitele. Zjistí-li, že tento postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele řádné a včasné plnění jeho povinností dle čl. III., odst. 1, a to v řádné či náhradní lhůtě.

- Požadovat od zhotovitele náhradu za jeho vadné a opožděné plnění dle článku III., odst. 1, včetně náhrady za způsobené škody.

- Odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností dle čl. VII., odst.1 – 3.

# V.

# Dodací podmínky

1. Místo dodání díla:

Místem provádění díla jsou západní, severní a východní křídlo hradu Špilberku.

2. Termíny dodání díla:

Termín splnění je stanoven na 31. 5. 2019 jako termín nejzazší. Dílo může být dokončeno kdykoliv před tímto termínem.

3. Způsob předání a převzetí  díla:

- Zhotovitel bude odevzdávat dílčí části díla a objednatel je bude přebírat formou zápisu o provedení části díla ve stavebním deníku. Účastnící pokládají části díla za převzaté podpisem citovaného zápisu zástupcem objednatele.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, resp. části díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy apod. V případě, že objednatel převezme dílo, či jeho části s drobnými vadami, dohodne v zápise ve stavebním deníku způsob a lhůtu k jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30 dnů ode dne předání a převzetí. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. Nestane-li se tak, má objednatel právo nechat vady a nedodělky odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.

- Podpisem zápisu o provedení díla, resp. jeho části ve stavebním deníku dochází k předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli. Pokud jsou v zápise uvedeny vady a nedodělky, je závazek předání díla splněn až okamžikem úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla resp. jeho části ve stavebním deníku.

4. Záruka:

- Zhotovitel odpovídá za provedení díla dle předmětu činnosti této smlouvy v záruční době 24 měsíců po předání a převzetí díla. Na provedenou renovaci nátěrů poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu 12 měsíců od předání a převzetí díla.

- Má-li dílo v záruční době vady, oznámí objednatel tuto skutečnost písemně (dopis, e-mail) zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel uvede zjištěné vady a popíše, jak se projevují (včetně jejich fotografické dokumentace). V tomto případě dojde k posouzení příčin vzniku vad díla a následnému uvedení do bezvadného stavu. Zhotovitel je povinen odstranit závadu, kterou vůči němu v záruční lhůtě uplatní objednatel zásadně novým výkonem nebo dodatečnou prací. Tuto je povinen odstranit ve lhůtě 30 dnů.

- Výluky ze záruky: mechanické poškození nátěru a to i poškození vzniklá krupobitím nebo vichřicí, poškození vzniklá působením zvýšené vlhkosti objektu a nesprávným ošetřením lazury. Změny nátěru, které je třeba chápat jako normální stárnutí a nelze je proto uznávat jako důvod k reklamaci jsou změny barevného odstínu nátěru, změny barevného odstínu ztmavnutím dřeva, snížení lesku, křídování u krycích nátěrů.

- Pokud zhotovitel uplatněné závady v termínu výše stanoveném neodstraní, má objednatel právo tyto nechat odstranit třetí osobě na náklady zhotovitele s tím, že náhrada škody tím není dotčena.

- Zhotovitel neručí za škody vzniklé nesprávným užíváním nebo nesprávnou svépomocnou údržbou celého díla.

VI.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena  díla  a způsob jejího určení :

Cena za prováděné dílo je stanovena dohodou smluvních stran podle §2 zákona 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a dle cenové nabídky zhotovitele ke dni uzavření této smlouvy o dílo a činí 1  871 831,- Kč bez DPH, která bude účtována dle zákonných ustanovení. V případě víceprací bude cena příslušně upravena ve stejné cenové úrovni po dohodě smluvních stran.

2. Fakturace:

- Zhotovitel je povinen vystavit objednateli faktury za provedené práce na díle (dílčí části díla) dle této smlouvy po jejich provedení s tím, že k fakturaci musí být připojeny kopie příslušných listů stavebního deníku potvrzených objednatelem tak, jak je uvedeno v čl. III. odst. 1. a v čl. V. odst. 3. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit do 14 dnů po obdržení faktury, přičemž za splnění platební povinnosti se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- Faktura musí obsahovat především tyto údaje:

  - číslo faktury a smlouvy o dílo

  - název a sídlo zhotovitele a objednatele, IČ, DIČ

  - den vystavení, odeslání a splatnosti

  - přesný název předmětu smlouvy

  - částku

  - číslo účtu, na který má být placeno

  - kopie předmětných listů stavebního deníku podepsaného objednatelem.

- Objednatel má právo fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud tato obsahuje nesprávné údaje, popř. nemá potřebné náležitosti.

VII.

Podmínky odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k závažnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl si navzájem smluvní strany oznámí do 7 kalendářních dnů od vzniku závažného porušení povinností. V případě sporu se má za to, že oznámení o odstoupení bylo doručeno druhé smluvní straně 10. den po podání oznámení o odstoupení formou doporučeného dopisu na poštu.

2. Závažným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

3. Za závažné porušení se považuje zejména:

- Prodlení zhotovitele s provedením díla déle než 7 dnů po termínu sjednaném s objednatelem a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel nebo za závažné porušení povinnosti zhotovitele při výkonu sjednaných služeb.

- objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v nejbližším termínu.

VIII.

Zajištění splnění závazků a povinnosti smluvních stran

1. V případě prodlení s provedením díla zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení

2. V případě neuhrazení faktury objednatelem v termínu uvedeném v čl. VI, odst. 2 této smlouvy, má zhotovitel právo na úroky z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny za dílo za každý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele či v případě vadného plnění, které bude mít za následek způsobení škody, bude postupováno dle ustanovení § 1968 a následujících Občanského zákoníku.

IX.

Vznik, změna a zánik smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku potvrzeného oběma smluvními stranami.

3. K zániku smlouvy může dojít:

- dohodou smluvních stran;

- odstoupením jedné ze smluvních stran (viz čl. VII.);

- výpovědí. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně s tím, výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po obdržení písemné výpovědi.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Veškeré informace, které jedna ze smluvních stran označí za důvěrné, zejména podklady, výkresy, znalosti a další obchodní a provozní tajemství, je druhá smluvní strana povinna utajit, znepřístupnit třetím osobám a užívat pouze za účelem splnění této smlouvy. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo zcela nebo částečně neplatné, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany dohodnou jeho nahrazení novým, které se co nejvíce přiblíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení.

4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla na základě jejich svobodné vůle a nebyla ujednávána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v Registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v Registru smluv objednatelem zveřejněny. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Zodpovědné osoby:

Za objednatele

ve věcech obchodních:	 PhDr. Pavel  Ciprian, 	tel.: XXXXXXX, + XXXXXXXXX

ve věcech technických:	 XXXXXXXXXXX,   	tel.: XXXXXXX, + XXXXXXXXX

Za zhotovitele

ve věcech technických i obchodních: 	 Pavel Hlaváč, tel.: + XXXXXXXXXXXX

Přílohy: 	č.1 – specifikace díla

č.2 – cenová nabídka zhotovitele

V Brně dne: 28. 2. 2017

……………………………………….                         ……………………………………….

za objednatele																				za zhotovitele