Dodatek č. 1  Smlouvy o dílo

Smluvní strany

Zadavatel:			Česká republika – Okresní soud v Ostravě

sídlo:				U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava - Poruba

zastoupen:			Mgr. Tomáš Kamradek, předseda Okresního soudu v Ostravě

IČ:				00025267

DIČ:				CZ00025267  - nejsme plátci DPH

dále také jen jako „zadavatel“

Dodavatel:			Stavona Olomouc s.r.o.

sídlo:				Chválkovická č. 218/52, 779 00 Olomouc

zastoupen:			xxxx xxxxxx, jednatel společnosti

IČ:				25877488

DIČ:				CZ25877488

registrace:		Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 24020

dále také jen jako „dodavatel“

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 8. 2020 na provedení výměny koberců a vymalování všech kanceláří a dalších prostor budovy soudu tohoto znění:

Položkový rozpočet provedených prací, jež tvoří přílohu smlouvy o dílo jako součást zadávacího řízení, se v závislosti na skutečné výměry ploch, na kterých jsou práce prováděny, mění takto:

výměna koberců – z 6 500 m2 na 6 873,01 m2

výmalba – z 27 000 m2 na 34 973,17 m2

oprava omítek menších prasklin jemnou matovou směsí – ze 700 m2 na 757 m2

oprava větších prasklin – plošné natažení omítky – ze 700 m2 na 395,20 m2

Maximální celková cena díla dle odst. 1 čl. V Smlouvy o dílo se v návaznosti na změny položkového rozpočtu mění na částku 5 147 382,24 Kč včetně DPH.

V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změny.

Ostrava dne 31. 3. 2021				Olomouc dne 29. 3. 2021

……………………….				……………………………

Za zadavatele						Za dodavatele

Mgr. Tomáš Kamradek				xxx xxxxxx

předseda soudu					jednatel