DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.  53/2019/I/Hol

uzavřené podle  § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:                            	Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          	Zastoupeno ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

IČO:			        		00297755

DIČ:					CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:				Projekt 2010, s.r.o.				                  						Ruská  43, 703 00 Ostrava - Vítkovice		Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti

Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu :

DIČ:					CZ48391531

IČO:					48391531

Telefon:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6148

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 53/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Bílovec, ul. Zahradní – rekonstrukce místní komunikace, chodníkových těles, stávajících ul. vpustí včetně napojení, rekonstrukce opěrných zdí“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak, že

Článek III.	Doba plnění celý text se vypouští a nahrazuje se textem novým takto:

1.  Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:     	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a)	Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

do  30.06.2021

b)	Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

do 5 týdnů od nabytí právní moci 								stavebního povolení

Důvodem změny termínu odevzdání díla jsou nepřepokládané okolnosti spojené s vyhlášením opatření Vlády České republiky v souvislosti s pandemii COVID  19.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu,

objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu   objednatel.

5) Tento dodatek byl schválena na 55. schůzi rady města Bílovec dne 29.03.2021 usnesením č. RM/1590/56/2021.

V Bílovci dne 31.3.2021                               	      V Ostravě dne 31.3.2021

### Za objednatele:				                  Za zhotovitele:

…………………………………….                               ……………………………………               Mgr. Renata Mikolašová, 	                                              Ing. Lukáš Madry

starostka města	                                                      ředitel společnosti