|  | Objednatel |  | IČO: |  | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nám. Krále Jiřího z Poděbrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 02 Cheb |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZIP o.p.s. |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  | KB Cheb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  | Anonymizováno |  |  |  |  |  |  | Tomanova 3-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 00 Plzeň |  |  |  |  |  |
| Objednáváme: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u Vás technické zajištění záchranného archeologického výzkumu na stavbě: "Rekonstrukce půd hotelu Luna 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| etapa" v k. ú. Františkových Lázní. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obec i k. ú. Františkovy Lázně, Jiráskova ul. 12, ppč. 49/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| druh a rozsah požadovaných činnosti:, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dokumentační práce archeologických souvrství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x dokumentátor na 3 dny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| předpokládaná výměra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozsah práce v oddělených sondách, časově 3 dny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahájení 19. 1. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dokončení 22. 1. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| harmonogram: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. - 3. den: prosívání stropních zásypů, třídění nálezů, průběžná dokumentace nalezených situací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (fotografická, kresebná, měřičská) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaná cena: do 5 575,68 Kč včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkazce operace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. martina Kulová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce rozpočtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | V Chebu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dne : |  | 01.04.2021 |  |
|  |  | Vyřizuje : |  |  |  |
|  |  | Telefon : |  |  |  |
|  |  | E-mail: |  |  |  |
|  |  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |  |  |