|  | Objednatel |  | IČO: |  | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nám. Krále Jiřího z Poděbrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 350 02 Cheb |  |  |  |  |  |  | Dodavatel |  | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZIP o.p.s. |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení |  | KB Cheb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Číslo účtu |  | Anonymizováno |  |  |  |  |  |  | Tomanova 3-5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 00 Plzeň |  |  |  |  |  |
| Objednáváme: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u Vás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě: "Výstavba RD u Maria Loreta" v k. ú. Starého |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hrozňatova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| město Cheb, ppč. 775/2; 1538/3 v k. ú. Starého Hrozňatova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| druh a rozsah požadovaných činnosti:, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3x archeologický dělník na 2 dny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x dokumentátor na 4 dny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| předpokládaná výměra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| max. možný rozsah exkavovaných souvrství je 6m? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahájení 9. 4. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dokončení 14. 4. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| harmonogram: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. - 2. den: výkopové práce v jednotlivých sondách, které jsou průběžně dokumentovány, vybírání a třídění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nálezů, označení stratigrafických situací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4. den: dokončení kompletní dokumentace nalezených situací (fotografická, kresebná, měřičská) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| předávaného materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena: 14403,84 ,-Kč včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Žadatel: Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkazce operace: Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce rozpočtu: Anonymizováno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | V Chebu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dne : |  | 31.03.2021 |  |
|  |  | Vyřizuje : |  | Anonymizováno |  |
|  |  | Telefon : |  | Anonymizováno |  |
|  |  | E-mail: |  | Anonymizováno |  |
|  |  | Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu |  |  |  |