|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | IČO: | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje |
|  | nám. Krále Jiřího z Poděbrad |  |
|  | 350 02 Cheb |  | Dodavatel | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  |  |  | **ZIP o.p.s.** |
|  | *Bankovní spojení* | KB Cheb |  |  |
|  | *Číslo účtu* | **Anonymizováno** |  |  | **Tomanova 3-5** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **301 00 Plzeň** |
|  |  |  |
|  |
| **Objednáváme:** |  |
| u Vás: |
| technické zajištění archeologického výzkumu na stavbě: "Výstavba RD u Maria Loreta" v k. ú. Starého |
| Hrozňatova. |
|  |
| místo: |
| město Cheb, ppč. 775/2; 1538/3 v k. ú. Starého Hrozňatova |
|  |
| druh a rozsah požadovaných činnosti:, |
| výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství |
| 3x archeologický dělník na 2 dny |
| 1x dokumentátor na 4 dny |
|  |
| předpokládaná výměra: |
| max. možný rozsah exkavovaných souvrství je 6m? |
|  |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: |
| zahájení 9. 4. 2021 |
| dokončení 14. 4. 2021 |
|  |
| harmonogram: |
| 1. - 2. den: výkopové práce v jednotlivých sondách, které jsou průběžně dokumentovány, vybírání a třídění |
| nálezů, označení stratigrafických situací |
| 3-4. den: dokončení kompletní dokumentace nalezených situací (fotografická, kresebná, měřičská) |
| 5. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy |
| předávaného materiálu |
| Cena: 14403,84 ,-Kč včetně DPH |
|  |
| Žadatel: Anonymizováno |
|  |
| Příkazce operace: Anonymizováno |
|  |
| Správce rozpočtu: Anonymizováno |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | V Chebu |
|  | Dne : | 31.03.2021 |
|  | Vyřizuje : | Anonymizováno |
|  | Telefon : | Anonymizováno |
|  | E-mail: | Anonymizováno |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** |

|  |
| --- |
|  |