# Smlouva  o  dílo

(uzavřená dle §2586 zákona č.89/2012 Sb- OZ.)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

# 1.

# Dětský domov Domino, Plzeň

# Vojanova 22, 318 00 - Plzeň

IČ: 49778170

Zastoupený Mgr. Naďou Erbovu

Kontaktní osoba paní Mgr. Naďa Erbová, tel.: 736 640 793, e-mail: dddomino@dddomino.cz

(dále jen “ objednatel”)

2.

PODHLEDY spol.s r.o.

Radyňská ul.33, PSČ 326 00 Plzeň

zastoupená jednatelem panem Josefem Zahradníkem

IČO: 46884289

DIČ: CZ46884289

společnost je zapsaná u krajského soudu Plzeň oddíl C, vložka 2715

KB Plzeň –  město   č.ú.

zástupce pro věci technické a řízení stavby p. Steidl Václav tel.603 412 134

tel/fax  377449418, e-mail : podhledy@podhledy.cz, http://www.podhledy.cz

(dále jen “zhotovitel”)

tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, že na své náklady a nebezpečí provede pro objednatele dílo dále specifikované v odst.2) tohoto článku a to za podmínek určených touto smlouvou a závazek objednatele zaplatit cenu za provedení díla sjednanou touto smlouvou.

2) Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

- „OBSLUŽNÉ CHODNÍKY“ – veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do II.skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:

- odstranění zpevněných ploch a chodníků, vybourání obrub a žlabů

- zpevněné plochy a trávníky

- ostatní konstrukce (nopová folie)

- skládkovné a přesuny hmot

- stavební dozor

v rozsahu cenové nabídky ze dne 5.3.2021, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

# II.

Místo provádění díla

1) Místem provádění je :  DD DOMINO Plzeň, Vojanova 22, Plzeň

# III.

Doba zhotovení

Dílo bude zhotoveno v období:	29.3.2021 – 12.5.2021

IV.

Cena za dílo, platební podmínky

- Cena za dílo je stanovena po vzájemné dohodě takto:

Celková cena:       968.516,-Kč                 ( dále jen “celková cena”)

K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty dle platných daňových zákonů v době realizace.

Celková cena odpovídá položkové kalkulaci, resp. je součtem jednotlivých položek uvedených v položkové kalkulaci. Položková kalkulace tvoří přílohu č.1., která je nedílnou součástí smlouvy.

2) Cena za dílo může být upravena jedině v případech uvedených v ustanovení čl.IX odst.2) této smlouvy, či v případech, kdy se ukáže, že rozpočet byl vyhotoven zjevně na základě nesprávných podkladů poskytnutých objednatelem.

3) Objednatel se zavazuje uhradit faktury za práce, které byly na stavbě provedeny a to na     základě soupisu prací. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů. Objednatel má 3 dny, aby vystavenou fakturu za provedené práce reklamoval u zhotovitele. V případě, že tak neučiní, je splatná dle data na faktuře. Zhotovitel bude provádět fakturaci vždy měsíční do doby předání díla do celkové výše 90% ceny díla. 10% z ceny díla bude uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků. Konečná faktura za dílo je splatná do 30 dnů od převzetí díla. Faktura bude mimo ceny za dílo obsahovat veškeré zákonem stanovené náležitosti.

4) Převzetím díla se pro účely placení ceny za dílo rozumí den, kdy došlo nebo mělo dojít k podpisu obou smluvních stran na předávacím protokolu.

5) Cena za dílo bude zaplacena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6) V případě, že bude postupováno dle bodu 2), pak má zhotovitel právo žádat objednatele o mimořádnou splátku odpovídající minimálně 60% částky,  o kterou se zvýší cena za dílo a to před započetím prací. V případě, že k takové splátce nedojde, tj. objednatel takovou splátku odmítne, pak má zhotovitel právo zastavit práce a případně od smlouvy odstoupit.

# V.

Předání díla, předávací protokol

1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli minimálně tři dny předem, že má zájem dílo odevzdat, tedy po objednatelovo osobní prohlídce provedeného díla  podepsat předávací protokol. Oznámení musí obsahovat přesné datum a hodinu, kdy bude dohotovené dílo připraveno k osobní prohlídce objednatelem, po které bude podepsán předávací protokol.

2) Objednatel je povinen se dostavit k osobní prohlídce díla a to v den a hodinu určenou zhotovitelem a je zároveň povinen podepsat předávací protokol, pokud po osobní prohlídce shledá, že dílo je dohotoveno a i přes případné závady nic nebrání jeho užívání. V případě, že se objednatel nedostaví k osobní prohlídce, resp. k podpisu předávacího protokolu, je dílo považováno za předané konkludentním souhlasem a zhotovitel má právo na úhradu dle bodu 4 čl. IV.

3) Předávací protokol obsahuje kompletní popis provedeného díla a dále část, ve které je možné zaznamenat veškeré vady díla. Případná existence vad a jejich uvedení v předávacím protokolu nemá vliv na povinnost podepsat předávací protokol. Zde smluvní strany odkazují na §2628 OZ.

4) V případě, že má objednatel za to, že vady díla jsou takového rozsahu, že jejich odstranění si vyžádá náklady přesahující částku ve výši 20% celkové ceny má právo pozdržet placení ceny za dílo (poslední části ceny za dílo). O pozdržení placení ceny za dílo je povinen uskutečnit zápis v předávacím protokole a je povinen následně do 20 dnů předložit zhotoviteli znalecký posudek na vyčíslení těchto vad. Objednatel je však povinen do 5 dnů od předložení znaleckého posudku zaplatit část ceny za dílo, která se rovná rozdílu mezi cenou za dílo a vyčíslením vad díla uvedených ve znaleckém posudku. Toto neplatí v případě, že již takovou část ceny za dílo obdržel. Nepředložení znaleckého posudku na vyčíslení vad do 20 dnů od podpisu předávacího protokolu je považováno smluvními stranami za dodatečný konkludentní souhlas s převzetím díla a strany považují 20 den od podpisu předávacího protokolu za den, kdy došlo k podpisu předávacího protokolu bez uvedení jakékoliv vady.

5) Objednatel touto smlouvou taktéž prohlašuje, že souhlasí s případným předáním a převzetím díla před lhůtou plnění sjednanou v čl. III této smlouvy. Před touto lhůtou však není povinen podepsat předávací protokol v případě, že dle jeho názoru má dílo jakékoliv vady.

6) Zhotovitel při konečné přejímce přeldoží veškeré revize, protokoly, záruční listy, zaměření dle skutečnosti, případné prohlášení o shodě na zabudované materiálu.

7) Staveniště bude vyklizeno do 10-ti dnů od předání a převzetí díla.

# VI.

Vlastnické právo

1) Vlastnické právo na zabudovávaný materiál přechází na objednatele po uhrazením ceny díla, pokud to není v rozporu s §2599 OZ.

2) V případě využití materiálu, který zakoupil pro potřeby zhotovení díla objednatel, má k tomuto objednatel i vlastnické právo. Pokud materiál zakoupený objednatelem neodpovídá potřebám díla je zhotovitel povinen objednatele na toto písemně neprodleně upozornit. V případě, že zhotovitel i nadále trvá na použití tohoto materiálu, pak zhotovitel neodpovídá za případné vady z tohoto rezultující.

3) Zhotovitel nese nebezpečí škody na stavebním materiálu až do předání díla objednateli.Za jinou škodu na majetku objednatele odpovídá zhotovitel podle obecných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody z výkonu povolání na majetku objednatele u Kooperativy na celkovou cenu stavby uvedenou v této smlouvě.

4) Objednatel výslovně prohlašuje, že pokud práce prováděné zhotovitelem jsou v subddodávce, tj. nejsou určeny přímo objednateli, pak sdělí zhotoviteli kontakt na koncového zákazníka a umožní zhotoviteli nezbytnou přímou komunikaci s koncovým zákazníkem, stejně tak s osobou, která připravovala stavební dokumentaci, aby mohl dostát svým povinnostem dle §2630. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, pak platí, že pokud bude nucen uhradit koncovému zákazníkovi jakékoliv plnění, pak toto může jako škodu požadovat proti objednateli.

# VII.

Staveniště

1) Objednatel umožní přípravu staveniště a přípojku elektřiny 220V, zdroj užitkové vody a skladovací prostory. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství potřebného k realizaci díla na vlastní náklady.

2) Výpomoci ze strany objednatele nejsou zhotovitelem  požadovány. Za výpomoc jsou považovány jen úkony k vlastní realizaci díla.

# VIII.

Způsob provádění díla

1) Při provádění díla se zhotovitel řídí platnými normami, obecně závaznými předpisy a technologickými předpisy výrobců materiálů zabudovávaných do díla.

2)  Po celou  dobu provádění díla budou dodržovány obecně závazné bezpečnostní předpisy.

3)  Zhotovitel  prohlašuje, že dílo bude prováděno vlastními zaměstnanci vyučenými v oboru a řádně proškolenými pro zabudovávaný materiál. Práce a dodávky zajišťované v subdodávce budou řádně ošetřeny subdodavatelskými smlouvami. Zhotovitel odpovídá za provádění prací v subdodávce tak, jako by prováděl práce sám.

4)  Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zák. č. 125/97 Sb. o nakládání s odpady, o likvidaci odpadu a o třídění odpadu.

IX.

Ostatní ujednání

1) Objednatel  je oprávněn kontrolovat provádění díla všeobecně a zejména v těch stupních jeho provádění, kdy dochází k zakrývání výsledků prací (dále jen “ část díla “).V těchto případech je zhotovitel povinen pozvat včas objednatele k provedení kontroly a to nejméně 3 pracovní dny předem. Pozvánka na toto provedení kontroly musí obsahovat konkrétní datum a hodinu, kdy má ke kontrole dojít. V případě, že se objednatel ke kontrole nedostaví je oběma smluvními stranami takové jednání považováno za konkludentní souhlas s provedenou částí díla. Případné připomínky objednatele k provedené části díla je možné zanést do stavebního deníku. V případě, že má objednatel za to, že provedená část díla má takové vady, že nelze dílo dokončit, pak je povinen toto podložit do 10 dnů znaleckým posudkem. Doba určená k vypracování znaleckého posudku se nezapočítává do celkové doby určené k provádění díla a termín dokončení je o těchto deset dnů prodloužen. Tímto není dotčeno právo objednatele kontrolovat dílo před placením splátek ceny díla.

2) Změny a vícepráce, ovlivňující výši smluvní ceny, požadované objednatelem oproti položkám uvedeným v kalkulaci (příloha č.1.této smlouvy), které budou nad rámec projektu a nebo opomenutí prací a dodávek v PD, budou zapsány do stavebního deníku a po odsouhlasení ceny budou řešeny dodatkem nebo změnou této smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami. Drobné změny a vícepráce bez finančního dopadu budou řešeny ústní dohodou a zápisem do stavebního deníku.

3) Stavba bude řádně označena dle požadavku investora. Objednatel dále poskytuje souhlas k bezplatnému umístění reklamního poutače zhotovitele na místě stavby, který bude obsahovat jméno zhotovitele a jeho kontaktní spojení.

4) Ke všem úkonům vycházejícím z této smlouvy, zvláště pak k podpisu předávacího protokolu, je oprávněna  za obě smluvní strany jen ta osoba, která má písemnou plnou moc udělenou statutárním orgánem společnosti zhotovitele či objednatele.

5) O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební ( montážní ) deník přístupný pro zástupce objednatele a projektanta v rámci autorského dohledu, dále pro orgány státního stavebního dohledu a příadně pro orgány státní památkové péče a jiné správní orgány. Jestliže některá ze stran nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, je povinna připojit k záznamu svoje vyjádření do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

# X.

Zajištění závazků, smluvní pokuty

1) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za první den nesplnění termínu, 500,- Kč za každý další den prodlení.

2) Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, na které se vztahuje záruka,  se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty sjednané pro odstranění vad a drobných nedodělků. Odstranění záručních vad bude provedeno bez zbytečného odkladu, termín odstranění vad bude dohodnut oběma smluvními stranami zápisem dle charakteru vady – nástup na odstranění vad nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení.

3) Za prodlení objednatele s plněním všech peněžitých závazků, zejména s placením faktur při nedodržení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za první den zpoždění a 500,- Kč za každý další den prodlení.

# XI.

Záruka

1)  Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu se všemi příslušnými předpisy a normami, za jeho kvalitní řemeslné provedení z nového odpovídajícího materiálu a za to, že dílo je způsobilé k použití a k účelu, ke kterému bylo zhotoveno.

2) Záruční doba na provedené práce činí 60 měsíců  ode dne převzetí kompletně dokončeného, bezvadného díla. Záruka na stavební díly určuje vždy záruční list výrobce.

3) Objednatel je povinen uplatnit právo na odstranění vad u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění a to písemně.Vadu musí náležitě popsat včetně toho, jak se projevuje, za jakých okolností vzniká, případně jaká je četnost výskytu při opakování vady. Tímto není dotčena povinnost objednatele vyhotovit znalecký posudek dle předchozích ustanovení.

4) Zhotovitel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, odstranit bezplatně a bez zbytečného odkladu, a to na základě provedeného záznamu v dohodnutém termínu dle čl. X odst. 2) této smlouvy o dílo.

5) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad. O odstranění vad se sepíše zápis.

6) Závady havarijního charakteru je zhotovitel  povinen odstranit ihned.

# XII.

Odstoupení od smlouvy

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel je v prodlení s placením peněžitých závazků po dobu delší než 30 dní.

2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže

- kontrolou při provádění díla zjistí porušení povinností zhotovitele provádět dílo řádně a zhotovitel neodstraní vady díla v přiměřené objednatelem poskytnuté lhůtě a nadále dílo řádně neprovádí,

- z titulu práv z odpvoědnosti za vady

- z titulu prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 1 měsíc.

3) Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy i z důvodů uvedených v OZ.

# XIII.

# Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

3) Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy vyžadují písemnou formu a souhlas obou stran. Za změnu smlouvy se považují i úkony předvídané touto smlouvu. Přílohy či jiné listiny, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo budou podepsány oběma smluvními stranami.

4) Smluvní partneři jsou od odpovědnosti za neplnění povinností osvobozeni, jestliže neplnění bylo způsobeno vyšší mocí.Vyšší mocí se rozumí :  válka, živelná pohroma , a pod.

5) Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází na případné právní nástupce smluvních stran. Postoupení této smlouvy je dohodou stran vyloučeno, výjimka je možná pouze se souhlasem obou smluvních stran.

6) Veškerá korespondence mezi stranami bude zasílána na adresy uvedené u smluvních stran v úvodu této smlouvy. Za písemnou korespondenci se považuje i elektronická pošta na tyto adresy:

zhotovitel: podhledy@podhledy.cz, objednatel: dddomino@dddomino.cz.

U elektronické pošty však vždy musí být potvrzení druhé strany o převzetí. U běžné korespondence se má za to, že 10 den uložení zásilky na poště se má zásilka za doručenou.

7) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření smlouvy. Zaslání smlouvy smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění anebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

# V Plzni  dne

…………………………….                                     ……………………………

za objednatele:                                                       za zhotovitele:

Příloha č.1.cenová nabídka ze dne 5.3.2021.