Dodatek č. 2

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele: 15/204

č. smlouvy objednatele: 634/2016

Název díla:

„Jílovský potok v Jílovém - oprava PB zdi u č.p. 237“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:	44567430

DIČ:	CZ44567430

zastoupený:	Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martina Štrosová

dodavatele zastupuje:

.cz

.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Obě smluvní strany se z důvodu potřeby vyřešení majetkoprávních vztahů před realizací stavby dohodly na změně textu Smlouvy o dílo v čl. II., IV. V. a VI., a to takto:

Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

Dodavatel se zavazuje, že na svůj náklad pro objednatele vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednateli odevzdá kompletní projektovou dokumentaci (dále jen PD) a související výkony:

Původní znění:

- Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně geodetického zaměření, soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DSJ)

- Návrh povodňového a havarijního plánu (dále jen PP, HP)

- Autorský dozor (AD)

Nové znění:

- Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby včetně geodetického zaměření, soupisu prací a oceněného soupisu prací (dále jen DSJ)

- Návrh povodňového a havarijního plánu (dále jen PP, HP)

- Autorský dozor (AD)

- Zpracování geometrického plánu

Zhotovení geometrického plánu, který svými náležitostmi a přesností bude odpovídat zákonu č. 200/1994 sb., o zeměměřictví v platném znění a vyhlášce č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí v platném znění. Geometrický plán bude zpracován odbornou osobou, s očíslováním parcel pro zápis vlastnických a dalších věcných práv do katastru nemovitostí, ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a opatřen souhlasem příslušným katastrálním úřadem.

(Dodavatel zajistí zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků v rámci zpracování projektové dokumentace Jílovský potok v Jílovém - oprava PB zdi u č.p. 237. Jedná se o vypořádání pozemků v místě plánovaných oprav na PB).

Čl. IV. TERMÍN

Původní znění:

Zahájení díla:				Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Ukončení díla:					28. 2. 2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

Nové znění:

Zahájení díla:				Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Zpracování geometrického plánu a podání

žádosti o potvrzení na k.ú., Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD): 	31.05.2017

Ukončení díla:					30.06.2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

Čl. V. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související se realizací přejímky díla a činí  celkem:

126 000 Kč bez DPH

Z toho:

geodetické zaměření	  10 000 Kč bez DPH

návrh HP, PP	   9  500 Kč bez DPH

Pasportizace objektů	    8 000 Kč bez DPH

Data ČHMÚ (nákup)	    3 500 Kč bez DPH

PD DSJ v rozsahu čl. III, bodu 1	  87 000 Kč bez DPH

Návrh zásad kontroly kvality díla

a podmínky provádění	   8 000 Kč bez DPH

Výše uvedená cena díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Cena za výkon autorského dozoru

je sjednána jako cena smluvní ve výši 650 Kč/hod. bez DPH.

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle dodavatele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu. Takto stanovená hodinová cena bude používána dodavatelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu a objednávce TDS.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady dodavatele související se realizací přejímky díla a činí  celkem:

135 500 Kč bez DPH

Z toho:

geodetické zaměření	  10 000 Kč bez DPH

návrh HP, PP	   9  500 Kč bez DPH

Pasportizace objektů	    8 000 Kč bez DPH

Data ČHMÚ (nákup)	    3 500 Kč bez DPH

PD DSJ v rozsahu čl. III, bodu 1	  87 000 Kč bez DPH

Návrh zásad kontroly kvality díla

a podmínky provádění	   8 000 Kč bez DPH

Geometrický plán	   9 600 Kč bez DPH

Výše uvedená cena díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a dodavatele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., (občanského zákoníku) v platném znění.

Cena za výkon autorského dozoru

je sjednána jako cena smluvní ve výši 650 Kč/hod. bez DPH.

Cena za autorský dozor zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s prováděním prací včetně cestovného. Výkon autorského dozoru začíná a končí v sídle dodavatele s uvažováním přiměřené doby k dopravě na stavbu. Takto stanovená hodinová cena bude používána dodavatelem také pro kalkulaci prací spojených s výkonem AD v případě požadovaných změn a doplnění projektové dokumentace po odsouhlasení jejich rozsahu a objednávce TDS.

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.

Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění.

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- v případě prvního dílčího plnění je dnem předání a převzetí díla ve výši 80% ceny díla, tj. 100 800 Kč bez DPH,

- v případě celkového plnění je dnem podpisu Rozhodnutí o schválení DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v příslušné komisi ve výši zbývajících 20% ceny DSJ, tj. 25 220 Kč bez DPH.

Schválení DSJ je povinen oznámit tajemník komise zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- v případě autorského dozoru je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- Předání ověřeného GP (6 x originál), průzkumných prací nebo zaměření – ve výši 100% ceny.

- V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně ve výši 80% ceny PD.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel dodavateli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

Pokud dodavatel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet dodavatele.

Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2016 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento dodatek odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení Dodatku č. 2.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

V Chomutově dne					V Ústí nad Labem dne

oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová

investiční ředitel		 			jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik				AZ Consult, spol. s r.o.