# PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710 zastoupená:

Ing. Milanem Lonským,

Zastupujícím ředitelem odboru ICT

(dále jen „Objednatel“)

a

NESS Czech s.r.o.

se sídlem: Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800

IČO: 45786259, DIČ: CZ45786259

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 17113

bank. spojení: neveřejný údaj, č. účtu: neveřejný údaj zastoupená: Miroslavou Zálešákovou a Jiřím Matznerem, jednateli

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto prováděcí smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 14. 2. 2020 Rámcovou dohodu o poskytování služeb v oblasti business intelligence (dále jen „Hlavní smlouva“), jejímž účelem je vybudování robustní systémové ETL (Extract, Transform, Load) vrstvy s nástroji pro realizaci a poskytování služeb v oblasti business intelligence v podobě dávkového přenosu a zpracování dat, datové kvality, historizace, maskování, správy, migrace a archivace dat.

  - Objednatel postupem dle čl. 4 Hlavní smlouvy a § 134 odst. 1 ZZVZ objednal u Poskytovatele plnění Objednávky číslo 01/2021, která tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. Uzavřením této Prováděcí smlouvy Smluvní strany stvrzují v Potvrzení objednávky ujednaný závazek.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. 	Poskytovatel se Prováděcí smlouvou zavazuje poskytnout plnění dle Potvrzení objednávky, která tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále jen „Plnění“).

2.2. 	Objednatel se Prováděcí smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za Plnění cenu určenou v souladu s čl. 16 Hlavní smlouvy (dále jen „Cena“).

## CENA PLNĚNÍ

3.1. 	 	Cena je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH 21 % v Kč | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| 3 100 000,00 Kč | 651 000,00 Kč | 3 751 000,00 Kč |

## TERMÍN POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

4.1. 	Poskytovatel se zavazuje, že Plnění poskytne a předá Objednateli v termínech sjednaných v Potvrzení objednávky.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.	Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. V případě, že Cena dle čl. 3 nepřesahuje 50.000 Kč, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.2 	Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Prováděcí smlouvě, se řídí Hlavní smlouvou. V případě rozporu mezi Prováděcí smlouvou a Hlavní smlouvou se použijí ustanovení Prováděcí smlouvy, ledaže by z Hlavní smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

5.3	 Není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Hlavní smlouvě a použité v Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Hlavní smlouvě.

5.4 	Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Hlavní smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Prováděcí smlouvy.

5.5 	Nedílnou součást Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 	Potvrzení objednávky

5.6 	Prováděcí smlouva je uzavírána v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel 	Poskytovatel

V _____________ dne _____________ 	V _____________ dne _____________

........................................................................ 	........................................................................

| Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Ing. Milan Lonský. Zastupující ředitel odboru ICT | NESS Czech s.r.o. Miroslava Zálešáková a Jiří Matzner jednatelé |
| --- | --- |

Příloha č.1

# Objednávka č. 01/2021

č.j. MPSV-2021/16373-172

| ### SMLUVNí vztah / projekt | SOBI RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI BUSINESS INTELLIGENCE |
| --- | --- |
| Název | Vytvoření Cílového návrhu Systému s detailním technickým návrhem realizace Systému v souladu s požadavky, definicí a detailním popisem cílové architektury Systému, definicí metodik a procesů ve vztahu k Systému |
| OBJEDNATEL | Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 IČO: 00551023 |
| POSKYTOVATEL | NESS Czech s.r.o. Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 148 00, Czech Republic IČO: 45786259, DIČ: CZ45786259 |
| Odpovědná osoba ze smlouvy na straně ZADAVATELE | Ing. Milan Lonský |
| Datum vyhotovení | 26.1.2021 |
| verze Objednávky | 1.0 |

## POPIS OBJEDNÁVKY

| Shrnutí Zadání |  |
| --- | --- |
| Popis OBJEDNÁVKY | Úvod: V návaznosti na uzavřenou Rámcovou dohodu o poskytování služeb v oblasti Business Inteligence (dále jen „Dohoda“ nebo „rámcová dohoda“), bod 3.3.1 je dodavatel vázán vytvořit Cílový návrh Systému s detailním technickým návrhem realizace. Předmětem této objednávky je vytvoření Cílového návrhu řešení v souladu s funkčními a technickými požadavky, viz Příloha č. 1 Rámové dohody. Očekávaný přístup: - Dodavatel SOBI na základě této objednávky provede mandatorní kroky pro naplnění Cílového návrhu dle Dohody (Technická specifikace, kód požadavku TPB001): - definici a detailní popis cílové architektury Systému, - detailní technický návrh realizace Systému v souladu s rozvojovými, provozními a průřezovými požadavky, - definici metodik a procesů ve vztahu k Systému (z hlediska řízení a poskytovaní součinnosti pro jednotlivé BI oblasti vůči okolním projektům a realizačním týmům, udržitelného rozvoje a provozu Systému, struktury a rolí realizačního týmu dodavatele, zodpovědností, dokumentace) - definici požadované součinnosti Zadavatele pro implementační fázi. |
| ZDŮVODNĚNÍ | Cílový návrh řešení, a jeho následná Implementace je nezbytnou (mandatorní) Etapou pro další rozvoj projektu SOBI. |
| ROZSAH SLUŽEB | Na základě uzavřené „Dohody“, (bod 4.1.1, d)) není rozsah pracnosti uveden, cena služby je stanovena paušálně, a to 3 751 000,-Kč včetně DPH. |
| VÝSTUPY (IN-SCOPE) | Průběžné výstupy: Dodavatel dodá modely (Přehledový model architektury, Model aplikační architektury a Model technologické architektury) řešení v určeném formátu dle Technické specifikace tak, aby byl zajištěn soulad s požadavky MPSV a mohlo dojít k hladkému schválení Cílového návrhu. Dodavatel dodá dokument dokládající splnění požadavků dle Technické specifikace za pomoci katalogu požadavků. Katalog požadavků bude obsahovat popis způsobu vypořádání jednotlivých požadavků. Pro požadavky, které budou vypořádány ve fázích následujících po „Cílovém návrhu systému“ budou v tomto katalogu uvedeny předpokládané fáze vypořádání požadavku dodavatelem. Průběžnými výstupy budou dále zápisy z jednání projektového týmu k Cílovému návrhu. Finální dodávkou bude dokument „Cílový návrh systému“. Cílový návrh kromě vlastního „solution design“ dále rozpracuje následující témata, která budou v rámci dodávky implementace cílového návrhu dodány formou samostatné dokumentace dle standardů MPSV v rámci dostupných informací. Dokumentace bude dále průběžně aktualizovaná o konkrétní vstupy/ výstupy v rámci rozvoje daného řešení: - Práce vývojového teamu (v budoucnu Vývojářská dokumentace), který popíše standardní postupy tvorby a dokumentace ETL mechanismů v rámci nástroje. - Bezpečnost (v budoucnu Bezpečnostní dokumentace): podklady pro analýzu rizik, přehled aktiv, identifikace rizik, podklady pro Prohlášení o aplikovatelnosti, přehled zavedených bezpečnostních opatření a termíny jejich zavedení. - Navrhovaná technická architektura (v budoucnu Architektonická a Infrastrukturní dokumentace). Současně s dokumentem „Cílový návrh systému“ budou dodány dokumenty: - “Katalog požadavků”, - „Definice funkční virtuální pracovní stanice vývojáře", - „Proces na provádění výkonnostních testů“, - „Instalace a konfigurace prostředí pro vývoj systému “, - „Release management“. Současně s dokumentem „Cílový návrh systému“ budou dodány šablony dokumentů jejichž rozpracovanost bude na úrovni obsahu: - Analytická dokumentace: - detailed solution design - specifikace rozhraní vystavovaného API - Vývojářská dokumentace - Testovací dokumentace: - testovací scénář - testovací plán Dílčí dokumentace a šablony budou odevzdány jako přílohy. V rámci cílového návrhu budou vypořádány zejména následující požadavky: - TPB001 - Návrh řešení Systému - BEZ016 - Řízení rizik - DOC002 - Vývojové prostředí - DOC010 - Dokumentace - DOC012 - Analytická dokumentace - DOC013 - Vývojářská dokumentace - DOC018 - Infrastrukturní dokumentace - TPE003 - Kontrola přenosu - TPE004 - Podklady pro tvorbu statistických sestav (reportů) - TPE005 - Podklady pro tvorbu statistických sestav pro portál - TPE006 - Archivní data - TPE007 - Ověřování výkonnosti - TPE008 - Validace - TPE016 - Připomínkování poskytovaných součinností - TPE021 - Číselníky - TPE026 - Kontrola migrací - TPE028 - Výkonnost - TPE031 - Testovací scénáře - TPO001 - Databáze - TPO002 - Provozní prostředí - TPO003 - Rozhraní systému - TPO004 - Kódování znaků - TPO006 - Operační systém - TPO007 - Virtualizace - TPO009 - Licence - TPO011 - Integrace na další systémy zadavatele - TPO012 - Typy dat - TPO013 - Zdrojové a cílové datové struktury - TPO014 - Vývojářská stanice - TPO015 - Mazání dat - TPO016 - Hromadné nasazování - TPO017 - Škálovatelnost - TPO019 - Konektivita - TPO020 - Řízení procesů - TPO022 - Vizualizace jobů - TPO023 - Notifikace - TPO024 - Uživatelské rozhraní - TPO025 - Automatické kontroly - TPO025 - Automatické kontroly - TPO026 - Správa validačních pravidel - TPO030 - Cílový návrh řešení rozvoje Systému - TPO033 - Dohledatelnost transformací - TPO037 - Archivace zdrojových dat - TPO038 - Kontrolní mechanismy - TPO041 - Identifikace návazností - TPO042 - Přístup k datům Veškeré dodané návrhy a dokumentace budou v souladu se standardy MPSV. Dodavatel zpracuje Cílový návrh v souladu s bezpečnostními požadavky, zejména s požadavky: TPE032 - Bezpečnostní testy BEZ001 - Podpora zabezpečení sítě BEZ002 - Způsoby přihlášení uživatele BEZ003 - Správa uživatelských účtů BEZ004 - Správa aplikačních rolí a oprávnění BEZ005 - Oddělení pravomocí BEZ006 - Přístup ke službám BEZ007 - Logování BEZ008 - Provozní a bezpečnostní dohled BEZ009 - Zálohování BEZ010 - Důvěrnost záznamů BEZ011 - Odhlášení BEZ012 - Bezpečnostní testy (produkce) BEZ013 - DB - Databáze BEZ018 - Bezpečnostní dokumentace BEZ020 - Legislativa BEZ022 - Patche/Záplaty Tyto bezpečnostní požadavky zasahují do navrhovaného řešení, a proto budou zohledněny. |
| Datum ZAHÁJENÍ | Den následující po uveřejnění v Registru smluv. |
| PožadovAný termín REALIZACE | 1,5 měsíce od podpisu Prováděcí smlouvy V tomto termínu bude předán Cílový návrh k akceptaci (oponentnímu řízení). |
| AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA | V souladu s Akceptační procedurou popsanou v Rámcové dohodě o poskytování služeb v oblasti business inteligence (dále jen „Smlouva“) bod 12, s odkazem na katalog požadavků Technické specifikace, zejména požadavky: - PM007 Akceptace - PM016 Akceptace dokumentace Akceptace proběhne dle Akceptačních kritérií uvedených v Příloze č.2 této objednávky. |
| RIZIKA V PŘÍPADĚ NEREALIZACE | Nemožnost migrace potřebných dat pro správné fungování nových aplikací. |
| Požadované součinnosti | Požadované součinnosti na Zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 této objednávky. |
| ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ | Podle „Dohody“ o poskytování služeb v oblasti BI, podle níž bude dodavatel poskytovat služby na základě jednotlivých objednávek a prováděcích smluv MPSV, obě smluvní strany potvrzují, že souhlasí s rozsahem poskytování služeb na základě této Objednávky, že takto poskytnuté služby budou zahrnuty do příslušné faktury vydané v nejbližším možném termínu. |

| Odpovědná osoba ze smlouvy na straně ZHOTOVItele ve věcech SMLUVNÍCH I obchodních |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Odpovědná osoba ze smlouvy na straně Zadavatele ve věcech SMLUVNÍCH I OBCHODNích |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Příloha č. 1 Objednávky – Požadované součinnosti na Zadavatele

| ### Kód SOUČINNOSTI MPSV | ### TERMÍN POSKYTNUTÍ SOUČINNOSTI | ### SOUČINNOST |
| --- | --- | --- |
| SCN001 | Před zahájením prací na CN | Poskytnutí aktuálních relevantních standardů MPSV od podpisu smlouvy s identifikací provedených změn. |
| SCN002 | Zahájení prací na CN | Přístupy k nástroji EA MPSV a k uloženým modelům relevantním dodávkám SOBI (Architektura JISPSV, migrace ZAM…). |
| SCN003 | Zahájení prací na CN | Zajištění garantů a jejich kapacity pro průběžné konzultace a potvrzování předběžných dílčích výstupů pro jednotlivé požadavky MPSV na Cílový návrh v oblastech: - Infrastruktura (jmenné konvence, sítě, DMZ, zálohování, monitoring, systém aktualizací SCCM) - Bezpečnost - Datové zdroje (primární systémy a jejich specifika) Tito garanti budou posléze i akceptovat dodávku Cílového návrhu, budou tedy členy Oponentní komise. Předpokládaná doba odezvy garantů pro drobné konzultace je 1 pracovní den, pro rozsáhlejší konzultace/revize 3 pracovní dny. |
| SCN004 | Zahájení prací na CN | Detailní vstupy pro rámcový přehled cílových datových toků. |
| SCN005 | Akceptace CN | Zadavatel poskytne v rámci oponentního řízení konsolidované připomínky bez duplicit a kontradikcí. |
| SCN006 | Akceptace CN | Zadavatel zajistí jednokolové oponentního řízení, tedy úplné připomínkování Cílového návrhu v prvním kole. V dalším průběhu oponentního řízení bude probíhat pouze vypořádání připomínek z 1. kola. |
| SCN007 | Nejpozději 4 týdny před odevzdáním Cílového návrhu | Pro BEZ001 Zadavatel poskytne následující informace: 1.Informace o umístění aplikace - fyzické umístění - v jakém segmentu - prostupy - komunikační protokoly 2. Hranice segmentů a zda jsou chráněny vnitřními firewally |
| SCN008 | Nejpozději 4 týdny před odevzdáním Cílového návrhu | Pro BEZ002, BEZ003, BEZ004 Zadavatel poskytne následující informace: 1. Jaké role jsou ve stávajícím AD - aby nebylo nutné vytvářet nové role 2. Jmenná konvence |
| SCN009 | Nejpozději 4 týdny před odevzdáním Cílového návrhu | Pro BEZ005 Zadavatel poskytne následující informace: Stávající pravidla MPSV pro řízení privilegovaných přístupů (proces, evidence) |
| SCN0010 | Nejpozději 4 týdny před odevzdáním Cílového návrhu | Pro BEZ006, BEZ007 Zadavatel poskytne následující informace: 1. Umístění repository logů 2. Retenční doba 3. Kdo repository spravuje 4. Formát logů |
| SCN011 | Nejpozději 4 týdny před odevzdáním Cílového návrhu | Pro BEZ008 Zadavatel poskytne následující informace: 1. Informace o funkci Centrální bezpečnostní dohled 2. Informace o rozhraní 3. Veškeré požadavky na integraci |
| SCN012 | Nejpozději 4 týdny před odevzdáním Cílového návrhu | Pro BEZ008 Zadavatel poskytne následující informace: 1. Rozsah a forma penetračních testů prováděných MPSV 2. Skenování zranitelností (procesy, používané SW nástroje) |
| SCN013 | Nejpozději 4 týdny před odevzdáním Cílového návrhu | Pro BEZ009 Zadavatel poskytne následující informace: Stávající popis, pravidla a provozní omezení zálohování pro část infrastruktury, ve které bude umístněné SOBI řešení |
| SCN013 | Nejpozději 4 týdny před odevzdáním Cílového návrhu | Pro BEZ015 Zadavatel poskytne následující informace Informace o parametrech BC/DR - min. RTO |
| SCN014 | Nejpozději 4 týdny před odevzdáním Cílového návrhu | Pro BEZ015 Zadavatel poskytne následující informace Popis procesu Patch management nebo Change Management |
| SCN015 | Nejpozději 4 týdny před odevzdáním Cílového návrhu | Zadavatel poskytne specifikaci pro všechna vyžadovaná neprodukční prostředí. |

Příloha č.2 Objednávky: Seznam akceptačních kritérií.

| ### Kód požadavku | ### Znění akceptačního kritéria |
| --- | --- |
| TPB001 | V dokumentu „Cílový návrh“ jsou popsány: • definice a detailní popis cílové architektury Systému – viz požadavky TPOxx uvedené níže v seznamu akceptačních kritérií, • detailní technický návrh realizace Systému v souladu s rozvojovými, provozními a průřezovými požadavky – viz požadavky uvedené níže v seznamu akceptačních kritérií, • definice metodik a procesů ve vztahu k Systému (z hlediska řízení a poskytovaní součinnosti pro jednotlivé BI oblasti vůči okolním projektům a realizačním týmům, udržitelného rozvoje a provozu Systému, struktury a rolí realizačního týmu dodavatele, zodpovědností, dokumentace) – viz požadavky TPO041 (metodika Release management), TPO016 (metodika Nasazování nových verzí systému), TPE007 (Proces na provádění výkonnostních testů), • definice požadované součinnosti zadavatele pro implementační fázi. |
| BEZ016 | V dokumentu „Podklady pro provedení analýzy rizik“ jsou popsána podpůrná aktiva a jejich inherentní rizika. Identifikace a vyhodnocení rizik včetně opatření a lhůt aplikace jsou uvedeny v tomto dokumentu jako podklady pro Plán zvládání rizik. Samostatnou kapitolou dokumentu je popis způsobu hodnocení úspěšnosti zavedení bezpečnostních opatření. Součástí dokumentu je příloha analýzy rizik ve formátu MS Excel dle metodiky Zadavatele. Podklady pro Prohlášení o aplikovatelnosti jsou uvedeny v samostatném dokumentu. |
| DOC002 | Dokument „Cílový návrh“ se odkazuje na dokument „Definice funkční virtuální pracovní stanice vývojáře", kde je popis navrhované vývojářské stanice z pohledu konfigurace a potřebného SW vybavení. |
| DOC002 | Dokument "Cílový návrh" se odkazuje na dokument "Instalace a konfigurace prostředí pro vývoj systému", kde je uveden popis pro instalaci a konfiguraci systému. |
| DOC010 | Dodavatelem je v rámci plnění dodána dokumentace (v rozsahu odpovídajícímu návrhu systému bez jeho napojení na datové zdroje a bez specifikací výstupních/výstupních datových struktur) následujících typů: - architektonická dokumentace – viz DOC019, - infrastrukturní dokumentace – viz DOC018, - bezpečnostní dokumentace – viz BEZ016. |
| DOC012 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "Šablony" je přiložena příslušná šablona ze seznamu šablon vyjmenovaných v objednávce SOBI pro Cílový návrh. |
| DOC012 | Dokument „Cílový návrh“ se odkazuje na dokument „Katalog požadavků“, který obsahuje popis způsobu vypořádání jednotlivých požadavků. Pro požadavky, které budou vypořádány ve fázích následujících po „Cílovém návrhu systému“ jsou v tomto katalogu uvedeny předpokládané fáze vypořádání požadavku dodavatelem. |
| DOC013 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "Šablony" je přiložena příslušná šablona ze seznamu šablon vyjmenovaných v objednávce SOBI pro Cílový návrh. |
| DOC018 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Technologická infrastruktura"“ je navržena HW infrastruktura. Popis obsahuje high level infrastrukturní schéma s rozlišením jednotlivých dedikovaných DB serverů, prostředí, síťových segmentů/VLAN a klíčových síťových/infrastrukturních prvků. V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Prostředí systému"“ jsou popsána vývojové, testovací a produkční prostředí systému včetně popisu jejich účelu a základních principů nasazování pro každé prostředí. Samostatně je popsáno management prostředí pro správu a podporu všech prostředí. |
| DOC019 | Dokument „Cílový návrh“ se odkazuje na modely Přehledový model architektury, Model aplikační architektury a Model technologické architektury v určeném formátu dle Technické specifikace. |
| TPE003 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Validace a kontroly"“ je uveden základní (rámcový) princip pro: Vstupní kontroly (preprocessing), Výstupní kontroly/validace (postprocessing), Automatizované kontroly/validace úplnosti přenosů dle počtu záznamů. Je definován obecný přístup pro individuální kontroly/validace (např. kontrolní součty důležitých polí, počty položek) v průběhu transformace. Je popsán proces logování výstupů kontrol/validací včetně archivace logu. |
| TPE004 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "Komunikace ke konzumentům dat" jsou popsány tři základní způsoby vystavení dat odběratelům - 1) DB rozhraní, 2) Soubor, 3) formát Open data. Pro tyto způsoby je definován obecný princip jejich popisu (dokumentace). Součástí akceptace nejsou detaily ke konkrétním rozhraním, které budou zadavateli dodány až v Rozvojové/provozní fázi projektu dle napojených systémů. |
| TPE005 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "Komunikace ke konzumentům dat" jsou popsány tři základní způsoby vystavení dat odběratelům - 1) DB rozhraní, 2) Soubor, 3) formát Open data. Pro tyto způsoby je definován obecný princip jejich popisu (dokumentace). Součástí akceptace nejsou detaily ke konkrétním rozhraním, které budou zadavateli dodány až v Rozvojové/provozní fázi projektu dle napojených systémů. |
| TPE006 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Data governance"“ je dle specifikace zadavatele sepsána definice "„živých dat"“, "„archivních dat"“ a "„dat po uplynulé skartační době"“. |
| TPE007 | Dokument „Cílový návrh“ se odkazuje na dokument „Proces na provádění výkonnostních testů“, kde je popis best practice pro realizaci výkonnostních testů. |
| TPE008 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Validace a kontroly"“ je uveden základní (rámcový) princip pro: Vstupní kontroly (preprocessing), Výstupní kontroly/validace (postprocessing), Automatizované kontroly/validace úplnosti přenosů dle počtu záznamů. Je definován obecný přístup pro individuální kontroly/validace (např. kontrolní součty důležitých polí, počty položek) v průběhu transformace. Je popsán proces logování výstupů kontrol/validací včetně archivace logu. |
| TPE016 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Metodický přístup"“ je popis validací, připomínkování a využívání nástrojů (EA) |
| TPE021 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Centrální správa číselníků"“ jsou uvedeny základní principy pro typologii, správu a verzování číselníků na úrovni navrženého ETL systému. Distribuce přes systémy a prostředí bude řešena individuálně v Rozvojové/provozní fázi projektu. |
| TPE026 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Validace a kontroly"“ je uveden základní (rámcový) princip pro: Vstupní kontroly (preprocessing), Výstupní kontroly/validace (postprocessing), Automatizované kontroly/validace úplnosti přenosů dle počtu záznamů. Je definován obecný přístup pro individuální kontroly/validace (např. kontrolní součty důležitých polí, počty položek) v průběhu transformace. Je popsán proces logování výstupů kontrol/validací včetně archivace logu. |
| TPE028 | Dokument „Cílový návrh“ bude obsahovat principy a přístup návrhu a provádění performance testů. Bude zde také obsažen princip a způsob vyhodnocování daných typů testů. |
| TPE031 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "Šablony" je přiložena příslušná šablona ze seznamu šablon vyjmenovaných v objednávce SOBI pro cílový návrh. |
| TPO001 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Technologická infrastruktura"“ je navržena SW infrastruktura. Návrh definuje provoz ve virtualizovaném (virtuálním) prostředí postaveném na technologii Microsoft Hyper-V, na kterém běží OS Win Server (Datacenter edice). DB servery jsou postavené na SQL Serveru (Microsoft). Navrženou architekturu lze díky zvolené platformě horizontálně i vertikálně škálovat. |
| TPO002 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Prostředí systému"“ jsou popsána vývojové, testovací a produkční prostředí systému včetně popisu jejich účelu a základních principů nasazování pro každé prostředí. Samostatně je popsáno management prostředí pro správu a podporu všech prostředí. |
| TPO003 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Šablony"“ je princip dokumentace budoucích rozhraní. Konkrétní rozhraní uváděna nejsou. |
| TPO004 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Standardizované kódování znaků"“ je uvedeno standardizované (defaultní) kódování ETL systému a základní principy převodu z/do jiného kódovaní znaků. |
| TPO006 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Technologická infrastruktura"“ je navržena SW infrastruktura. Návrh definuje provoz ve virtualizovaném (virtuálním) prostředí postaveném na technologii Microsoft Hyper-V, na kterém běží OS Win Server (Datacenter edice). DB servery jsou postavené na SQL Serveru (Microsoft). Navrženou architekturu lze díky zvolené platformě horizontálně i vertikálně škálovat. |
| TPO007 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Technologická infrastruktura"“ je navržena SW infrastruktura. Návrh definuje provoz ve virtualizovaném (virtuálním) prostředí postaveném na technologii Microsoft Hyper-V, na kterém běží OS Win Server (Datacenter edice). DB servery jsou postavené na SQL Serveru (Microsoft). Navrženou architekturu lze díky zvolené platformě horizontálně i vertikálně škálovat. |
| TPO009 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„SW infrastruktura (systémové programové vybavení)"“ je uveden úplný přehled licencí podpůrných nástrojů a nástrojů potřebných pro zajištění managementu prostředí včetně jejich pokrytí přes všechna prostředí systému. Všechny použité technologie (open source technologie, komerční nástroje) zajišťují dostatečný výkon a robustnost a škálovatelnost pro zpracování dat. |
| TPO011 | Schéma architektury řešení v dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "Architektura řešení" obsahuje komponenty provozního prostředí zadavatele vyjmenované v požadavku TPO011 a jejich datovou interakci s dodávaným ETL systémem. Komponenty a datové toky jsou samostatně popsány na základě informací dodaných zadavatelem. |
| TPO012 | V dokumentu "Solution design" v kapitole "Komunikační vzory/konektory" je popsán přístup k přenosu nestrukturovaných dat z filesystému ve formě „souborů/dokumentů“ v nezměněné podobě a jejich strukturovaných metadat (hlaviček). |
| TPO013 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "Komunikační vzory/konektory" jsou popsány vzory následujících datových toků: 1) extrakce dat pomocí webové služby, 2) z db (SQL Server a Oracle) a 3) z flat files, 4) vystavení dat pro účely odběru pomocí webové služby, 5) import dat do db (SQL Server a Oracle), 6) extrakce dat do flat files. |
| TPO014 | Dokument „Cílový návrh“ se odkazuje na dokument "„Definice funkční virtuální pracovní stanice vývojáře"“, kde je popis navrhované vývojářské stanice z pohledu konfigurace a potřebného SW vybavení. |
| TPO015 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole „Data governance" je uveden princip odmazávání historických dat (archivovaných dat, která překročí archivační lhůtu danou zákonem). |
| TPO016 | Dokument „Cílový návrh“ se odkazuje na dokument "Instalace a konfigurace prostředí pro vývoj systému “ je popis nasazování MS aktualizací serverů a využití centralizovaného řešení SCCM zadavatele. |
| TPO017 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Technologická infrastruktura"“ je navržena SW infrastruktura. Návrh definuje provoz ve virtualizovaném (virtuálním) prostředí postaveném na technologii Microsoft Hyper-V, na kterém běží OS Win Server (Datacenter edice). DB servery jsou postavené na SQL Serveru (Microsoft). Navrženou architekturu lze díky zvolené platformě horizontálně i vertikálně škálovat. |
| TPO017 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Technologická infrastruktura"“ je navržena HW infrastruktura. Popis obsahuje high level infrastrukturní schéma s rozlišením jednotlivých dedikovaných DB serverů, prostředí, síťových segmentů/VLAN a klíčových síťových/infrastrukturních prvků. |
| TPO019 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "Komunikační vzory/konektory" jsou popsány vzory následujících datových toků: 1) extrakce dat pomocí webové služby, 2) z db (SQL Server a Oracle) a 3) z flat files, 4) vystavení dat pro účely odběru pomocí webové služby, 5) import dat do db (SQL Server a Oracle), 6) extrakce dat do flat files. |
| TPO020 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Plánování úloh"“ je popsán (např. uvedením odkazu na dokumentaci pro) 1) nástroj pro plánování, spouštění a vizualizaci úloh, 2) základní pravidla definice standardní úlohy a 3) spouštění úloh na základě interních (uvnitř ETL systému) a externích (vně ETL systému) triggerů. Popsaný nástroj obsahuje UI pro zobrazení, editaci, sledování a správu úloh. |
| TPO022 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Plánování úloh"“ je popsán (např. uvedením odkazu na dokumentaci pro) 1) nástroj pro plánování, spouštění a vizualizaci úloh, 2) základní pravidla definice standardní úlohy a 3) spouštění úloh na základě interních (uvnitř ETL systému) a externích (vně ETL systému) triggerů. Popsaný nástroj obsahuje UI pro zobrazení, editaci, sledování a správu úloh. |
| TPO023 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Notifikace ze zpracování"“ je navržena komponenta pro rozesílání notifikací formou e-mailu nebo SMS. |
| TPO024 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Plánování úloh"“ je popsán (např. uvedením odkazu na dokumentaci pro) 1) nástroj pro plánování, spouštění a vizualizaci úloh, 2) základní pravidla definice standardní úlohy a 3) spouštění úloh na základě interních (uvnitř ETL systému) a externích (vně ETL systému) triggerů. Popsaný nástroj obsahuje UI pro zobrazení, editaci, sledování a správu úloh. |
| TPO025 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Základní principy ETL přenosů"“ je uvedeno jaká operační metadata vznikají v průběhu ETL zpracování a kde jsou ukládána pro další využití uživateli/provozem. Jsou zde uvedeny i principy kontrol správnosti přenosů. |
| TPO025 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Validace a kontroly"“ je uveden základní (rámcový) princip pro: Vstupní kontroly (preprocessing), Výstupní kontroly/validace (postprocessing), Automatizované kontroly/validace úplnosti přenosů dle počtu záznamů. Je definován obecný přístup pro individuální kontroly/validace (např. kontrolní součty důležitých polí, počty položek) v průběhu transformace. Je popsán proces logování výstupů kontrol/validací včetně archivace logu. |
| TPO026 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Validace a kontroly"“ je uveden přístup k parametrizovatelným kontrolám/validacím, je popsán návrh řešení uživatelského rozhraní pro zadávání parametrů kontrol. |
| TPO030 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„SW infrastruktura (systémové programové vybavení)"“ je uveden úplný přehled licencí podpůrných nástrojů a nástrojů potřebných pro zajištění managementu prostředí včetně jejich pokrytí přes všechna prostředí systému. Všechny použité technologie (open source technologie, komerční nástroje) zajišťují dostatečný výkon a robustnost a škálovatelnost pro zpracování dat. |
| TPO033 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Data Lineage"“ je uveden přístup k dokumentaci transformací a s podporou nástrojů MS SQL serveru zpracován postup dohledání datové linky skrze všechny ETL operace až ke zdroji dat. |
| TPO037 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Funkční úlohy vnitřní architektury systému"“ je uveden způsob archivace extrahovaných dat, který předchází dalšímu zpracování pomocí požadovaných transformací a řešení případů datové nekvality. |
| TPO038 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "„Validace a kontroly"“ je uveden základní (rámcový) princip pro: Vstupní kontroly (preprocessing), Výstupní kontroly/validace (postprocessing), Automatizované kontroly/validace úplnosti přenosů dle počtu záznamů. Je definován obecný přístup pro individuální kontroly/validace (např. kontrolní součty důležitých polí, počty položek) v průběhu transformace. Je popsán proces logování výstupů kontrol/validací včetně archivace logu. |
| TPO041 | Dokument „Cílový návrh“ se odkazuje na dokument „Release management“, kde je popis principů release managementu. |
| TPO042 | V dokumentu „Cílový návrh“ v kapitole "Přístupová oprávnění a jejich správa" jsou specifikovány možnosti používání osobních uživatelských a technických účtů. |
| BEZ001 | V dokumentu „Cílový návrh“ je popsán: - navrhne řízení bezpečného přístupu mezi vnitřní a vnější sítí, - návrh rozdělení SW/HW komponent do oddělených segmentů sítě, - návrh použití kryptografických prostředků pro vzdálený přístup dle VKB §26, - návrh opatření k blokaci přenášených dat ohrožujících integritu komunikačních sítí, - návrh a součinnostní požadavky na konfiguraci sítě (provozní, bezpečnostní a technologické parametry). |
| BEZ002 | V dokumentu „Cílový návrh“ je popsán návrh přihlášení k systému. |
| BEZ003 | V dokumentu „Cílový návrh“ je popsáno uložení a správa uživatelských účtů. Dále je uveden návrh jejich rozdělení do business rolí včetně mapování potřebných přístupových oprávnění (autorizační koncept). |
| BEZ004 | Součástí návrhu řešení je detailní autorizační koncept. |
| BEZ005 | Součástí „Cílového návrhu“ je návrh oddělení pravomocí, spolu s definicí aplikačních rolí. |
| BEZ006 | Cílový návrh navrhuje službu tak, že je k ní jednotný přístup bez ohledu na to, jestli přistupuje uživatel pomocí uživatelského rozhraní nebo systémového rozhraní (např. webové služby). Řešení provádí ověření uživatele a jeho oprávnění přístupu k datům na základě role nebo oprávnění. Každý přístup bude jednoznačně identifikován. |
| BEZ007 | „Cílový návrh“ řeší přístup k problematice logování. |
| BEZ008 | „Cílový návrh“ řeší napojení systému na centrální bezpečnostní dohled MPSV. |
| BEZ009 | „Cílový návrh“ obsahuje návrh řešení zálohování. |
| BEZ010 | „Cílový návrh“ obsahuje popis možností, jak systém umožňuje šifrování záznamů na aplikační úrovni. |
| BEZ011 | V dokumentu „Cílový návrh“ je uvedena možnost odhlášení uživatele ze systému. |
| BEZ012 | Dokument „Cílový návrh“ (případně příloha) obsahuje v části Plánu testů informaci o provedení bezpečnostních testů před nasazením do produkce. |
| BEZ013 | Dokument „Cílový návrh“ obsahuje deklaraci o souladu vyžadovaných vlastností použité DB dle požadavku BEZ013 |
| BEZ015 | Dokument „Cílový návrh“ obsahuje RTO, RPO, MTO a definici úrovně poskytovaných služeb. |
| BEZ018 | V dokumentu „Cílový návrh“ v seznamu dokumentace je uvedena Bezpečnostní dokumentace. |
| BEZ020 | Dokument „Cílový návrh“ je vypracován v souladu s platnou bezpečnostní legislativou MPSV a v souladu se všemi relevantními technickými a organizačními požadavky stanovenými zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti v účinném znění či případně v jejich novelizovaném znění v rozsahu platném pro informační systém kritické informační infrastruktury. Pokud je v systému nakládáno s osobními údaji dodavatel zajistí soulad s GDPR. |
| BEZ022 | Dokument „Cílový návrh“ obsahuje informace o nasazování patchů a záplat. |