Dodatek č. 2

uzavřený ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba informačního systému Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále jen „Smlouva“)

číslo Smlouvy Objednatele:	107753/2008-OAIS

číslo Smlouvy Dodavatele: 	07048L

Dodatek č. 2 uzavřely následující smluvní strany:

1.	Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem:	Praha 1 – Hradčany, Loretánské nám. 5

zastoupená      	Ing. Martinem Čermákem, Ph.D., náměstkem ministra

a Generálním tajemníkem MZV

- IČ:			45769851

DIČ:		není plátce DPH

bank.spojení:	XXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXX

(dále jen jako „Objednatel“)

a

- TOVEK, spol. s r.o.

se sídlem:	U Nikolajky 820/4, 150 00 Praha 5

hlavní provozovna

a poštovní adresa:  Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3

zapsána:  	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 23804

zastoupená:	Ing. Tomášem Vejlupkem, jednatelem společnosti

IČ:			49687981

- DIČ:		CZ49687981

bank. spojení: 	XXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXX

(dále jen jako „Dodavatel“)

(společně dále označeny též jen jako „smluvní strany“ nebo „strany“)

Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, (dále jen „obchodní zákoník“).

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách ve Smlouvě:

A. Rozšíření specifikace vlastností dodaného systému

– doplnění Přílohy 1 Smlouvy:

Za stávající řádek 3.1.9 v Příloze 1

| 3.1.9 | Požaduje se možnost profilace – automatické a v reálném čase prováděné vyhodnocování dokumentů vstupujících do systému podle hodnotících kritérií (profilů), předem připravených pro různé skupiny uživatelů. Profil je definován strukturovaným dotazem, minimální relevancí, výčtem fulltextových zdrojů, vlastníkem profilu a seznamem uživatelů, kterým jsou výsledky profilace automaticky doručovány vybraným komunikačním kanálem. | Tovek Server poskytuje funkci profilace dalším komponentám systému. Uživatelům jsou výsledky profilace doručovány prostřednictvím aplikačního serveru, uživatelé si mohou zvolit způsob doručení (www, RSS, e-mail). Profil je definován strukturovaným dotazem, minimální relevancí, výčtem fulltextových zdrojů, vlastníkem profilu a seznamem uživatelů. Profily mohou vytvářet sami uživatelé prostřednictvím rozhraní aplikačního serveru, nebo je pro uživatele může připravit expert pomocí specializovaných nástrojů analytického a rešeršního pracoviště. |
| --- | --- | --- |

se doplňuje nový řádek 3.1.10 v tomto znění:

| 3.1. 10 | V rámci profilace popsané v řádku 3.1.9 se nově požaduje možnost nastavení dvou typů doručování vybraných dokumentů - výsledků profilace (v reálném čase): a) doručování výsledků el. poštou na adresu uvedenou v profilu; Tuto funkci budou moci používat všichni oprávnění uživatelé s výběrem ze všech profilovaných informačních zdrojů. b) doručování výsledků jako zprávy SMS (přes SMS bránu) na tel. číslo uvedené v profilu. Tuto funkci bude možné nastavit jen vybraným uživatelům zařazeným do přístupové skupiny (LDAP) a bude možné ji použít jen pro vybrané informační zdroje, výslovně specifikované v návrhu. | Řešení tohoto požadavku bude implementováno podle návrhu specifikovaného v nové Příloze 11 Smlouvy. Implementace se od návrhu může lišit pouze v tom směru, že bude obsahovat více možností, než bylo požadováno, nebo bude zvolen odlišný způsob ovládání. Řešení podle bodu b) bude aplikováno minimálně na informační zdroje: - ČTK - Reuters - Rychlá ranní relace Návrh předpokládá, že tyto doplňkové funkce (a a b) budou implementovány jako dva různé typy profilů se samostatným nastavením. Typ podle b) bude přístupný pouze uživatelům zařazeným do skupiny. |
| --- | --- | --- |

Uvedené doplnění požadavků podle ř. 3.1.10 se týká pouze implementace systému v síti IS MZV-I. Implementace podobné funkčnosti systému v rámci sítě IS MZV-V není předmětem řešení podle tohoto Dodatku č. 2 smlouvy.

Realizace této změny si vyžádá následující úpravy nad rámec původního řešení:

Doplnění modulu Fulltext Serveru pro distribuci výsledků profilace el. poštou Lotus Notes (systémem VPS)

Nový modul Fulltext Serveru pro distribuci výsledků profilace prostřednictvím SMS

Rozšíření rozhraní Aplikačního Serveru

Úprava databáze Aplikačního Serveru

Vytvoření základní sady profilů pro doručování pomocí SMS

Pro administraci profilů bude použito standardní JAVA rozhraní Fulltext Serveru.

B. Změna termínů některých dílčích plnění, fází realizace – změny v Příloze 2.

Termíny plnění se nově sjednávají takto:

| Milník | Požadované plnění | Odkaz na dílčí plnění dle čl. II Smlouvy | Maximální lhůta (termín) v kalendářních dnech nebo datum |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Zahájení projektu (podpis smlouvy) |  | T |
| M2 | Předložení Detailního návrhu k akceptaci (MZV a NBÚ) | Odst. 2.1. | T + 80 |
| M3 | Připravenost systému k akceptaci ve zkušební síti a v NBÚ | Odst. 2.2. a část 2.3. pro testovací síť | T + 170 |
| M4 | Připravenost systému k akceptaci v provozní síti MZV - části v IS MZV-I i v IS MZV-V a akceptace implementace systému (dílčí akceptační řízení č. 3): M4.1 Instalace systému včetně určených analytických pracovišť a rešeršního střediska, připojení uživatelů a indexace neutajovaných informačních zdrojů MZV M4.2 Základní akceptační testy M4.3 Finální bezpečnostní dokumentace - návrh podle dohody s NBÚ | Zbývající část odst. 2.3. | 11.12.2008 |
|  | Fakturace zbývající části ceny za implemen-taci systému (ukončení implementace) |  | po ukončení M4 |
| M5 | Dokončení změnového řízení s NBÚ a zahájení provozu s informačními zdroji obsahujícími utajované informace (UI): M5.1 Dokončení akceptačních testů včetně bezpečnostních M5.2 Úpravy bezpečnostní dokumentace podle požadavků NBÚ a MZV M5.3 Úpravy systému podle požadavků NBÚ a MZV, nezbytné pro provoz s UI M5.4 Instalace zbývajících analytických pracovišť. M5.5 Konfigurace a spuštění indexace zdrojů obsahujících UI a provoz systému v plném rozsahu |  | do 7 dnů po obdržení finálního stanoviska NBÚ obě smluvní strany dohodnou přesný termín v závislosti na typu případných připomínek |
| M6 | Implementace, ověření a předání nových funkcí podle části A a části D, odst. 1.6 |  | do 30 dnů po ukončení M4 (do 12.1.2009) |
|  | Fakturace za implementaci změny podle M6 (cena podle části D, odst. 1.6) |  | po ukončení M6 |
| M7 | Odstranění případných nekritických závad z akceptačních testů |  | do 14 dnů po ukončení M5 |
| M8 | Konec poskytování technické podpory | Odst. 2.4. | 51 měsíců po ukončení M4 (31.3.2013) |

Ostatní dílčí termíny uvedené v harmonogramu rozhodných a významných událostí nemají již v době uzavření tohoto Dodatku č. 2 význam a jsou nahrazeny termíny uvedenými v této části B; tato tabulka v Příloze č. 2 se tímto dodatkem smlouvy ruší.

C. Změna termínu počátku a konce technické podpory - podle čl. V, odst. 1.5. Smlouvy

Text uvedeného článku se mění takto:

cena za základní údržbu a zajištění funkčnosti celého dodaného systému, servisní zabezpečení a zajišťování služeb technické podpory, v rozsahu dle čl. II odst. 2. 4. této smlouvy je stanovena pomocí měsíční paušální částky ve výši 264 769,00 Kč bez DPH Kč/měsíčně; za období od prvního dne následujícího měsíce po dni M4 uvedeného v části B. tohoto Dodatku po dobu 51 měsíců plnění základní údržby a servisního zabezpečení, činí tato cena celkem 13 503 219,00 Kč bez DPH.

Počátek zajišťování služby technické podpory byl dohodnut od 2.1.2009.

Přitom se předpokládá, že zajišťování služby technické podpory skončí 31.3.2013, pokud nebude toto období prodlouženo dohodou obou smluvních stran.

Výše měsíční paušální částky za tuto službu se nemění.

D. Změna ceny za realizaci systému

Do článku V Smlouvy se za stávající odstavec 1.5 vkládá nový odstavec 1.6 v následujícím znění:

1.6 cena za vývoj a implementaci rozšiřujících funkcí specifikovaných v části A - doplněné Příloze 2 Smlouvy činí 152 000,- Kč bez DPH. Cena tohoto dílčího plnění bude uhrazena na základě akceptačního protokolu po převzetí a provozním ověření rozšiřujících funkcí.

V Článku V  Smlouvy, odstavec 1 se celková cena za plnění podle Smlouvy mění z původní částky 39 874 229,- Kč na částku 40 026 229,- Kč bez DPH. Zároveň v článku III.2. Dodatku č. 1 ke Smlouvě se celková cena za plnění po vyjmutí části hardwaru mění z původní částky 36 399 010,- Kč na částku 36 551 010,- Kč bez DPH.

E. Dohoda o způsobu úhrady v případě zahraničních cest pracovníků Dodavatele

v přímé souvislosti s realizací systému a s implementací vyhledávacích nástrojů fy. Tovek pro případ, že se obě strany ve výjimečných případech dohodnou na provedení práce v zahraničí:

- Objednatel poskytne součinnost při zajišťování letenek a uhradí cenu letenek pro pracovníky Dodavatele, pokud nebude v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

- Objednatel poskytne Dodavateli součinnost při zajišťování ubytování, případně umožní pracovníkům Dodavatele ubytování v prostorách Zastupitelských úřadů ČR.

- Náklady na ubytování pracovníků Dodavatele hradí Dodavatel.

- Ostatní cestovní náklady pracovníků Dodavatele hradí Dodavatel.

F. Změna doby platnosti smlouvy

Doba platnosti smlouvy podle čl. XXI smlouvy se prodlužuje (z 31.12.2012) do 31.3.2013.

G. Závěrečná ustanovení:

Jakákoliv změna tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za smluvní strany.

Ke Smlouvě se připojuje Příloha 11, která se dnem podpisu Dodatku č. 2 stává nedílnou součástí Smlouvy. Současně se mění Příloha 1 a Příloha 2 Smlouvy, jak je uvedeno výše v části A a B.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (dvě) vyhotovení, přičemž všechna vyhotovení jsou rovnocenná a mají platnost originálu.

V Praze, dne 5.12.2008

______________________				________________________

Objednatel							Dodavatel

Ing. Martin Čermák, Ph.D., 				Ing. Tomáš Vejlupek,

náměstek ministra 						jednatel

a Generální tajemník MZV

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí	TOVEK, spol. s r.o.