DODATEK č. 4

MZV č. j. 99483/2015-OAIS

evidenční číslo Dodavatele:

ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba

informačního systému Ministerstva zahraničních věcí ČR ze dne 14.3.2008

- číslo smlouvy Objednatele SM6108-007, čj. 107753/2008-OAIS,

- číslo smlouvy Dodavatele 07O48L  (dále jen „Smlouva“),

ve znění Dodatku č. 1 z 17.3.2008, Dodatku č. 2 z 5.12.2008 a Dodatku č. 3 z 1.3.2011

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený za použití § 3028 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 4“)

I. Smluvní strany

1.	Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem:		Praha 1 – Hradčany, Loretánské nám. 5

zastoupená      	RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., náměstkem pro řízení

Sekce ekonomicko-rozpočtové, logistiky a servisu

# IČO:		45769851

DIČ:		není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“ nebo „MZV“)

a

- TOVEK, spol. s r.o.

se sídlem:              U Nikolajky 820/4, 150 00 Praha 5

hlavní provozovna

a poštovní adresa: Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3

zapsán:  		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 23804

jednající/

zastoupen		Ing. Tomášem Vejlupkem, jednatelem společnosti

IČO:		49687981

# DIČ:		CZ49687981

bank. spojení: 	XXXXXXXX

číslo účtu:		XXXXXXXX

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

I. Vymezení základního stavu a účel Dodatku č. 4

1. MZV jako zadavatel veřejné zakázky identifikační číslo 8 1021 001 61 s názvem „Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba informačního systému Ministerstva zahraničních věcí ČR“, zadané formou soutěžního dialogu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako Objednatel sjednalo dne 14.3.2008 s vyzvaným uchazečem – Dodavatelem TOVEK, spol. s r.o., „Smlouvu o realizaci veřejné zakázky Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba informačního systému Ministerstva zahraničních věcí ČR“, k níž, ve znění Dodatků č. 1 až 3 (viz záhlaví tohoto Dodatku č. 4), sjednává s Dodavatelem tento Dodatek č. 4.

2. Dodatek č. 4 je uzavřen   v souladu s nabídkou uchazeče a jejími přílohami, – která tvoří Přílohu č. 13 tohoto Dodatku č. 4.

Poznámka: přílohy tohoto Dodatku č. 4 navazují na číslování příloh Smlouvy a příloh Dodatků č. 1 až 3.

Případné spory, které se vyskytnou při plnění Smlouvy a jejího předmětu ve znění Dodatků č. 1 až 4, zejména v případech Smlouvou a Dodatky č. 1 až 4 výslovně neupravených, se budou řešit přednostně jednáním osob, které za smluvní strany podepsaly tento Dodatek č. 4, přičemž budou vycházet především ze zadávací dokumentace výše zmíněné veřejné zakázky a z nabídek uchazeče.

3. Hlavním účelem Dodatku č. 4 je rekonfigurace systému RES MZV, poskytování technické podpory tohoto rekonfigurovaného systému, který MZV jako Objednatel využívá na základě Smlouvy po dobu účinnosti Smlouvy a tohoto Dodatku č. 4 (viz článek IV. Dodatku č. 4) a poskytnutí dalších doprovodných služeb, specifikovaných v článku II. Dodatku č. 4.

Kromě toho Dodatek č. 4 Smlouvy mění další související ustanovení  Smlouvy, jak je uvedeno v článku III. Dodatku č. 4.

4. Předmět Dodatku č. 4 a všechny změny Smlouvy zavedené Dodatkem č. 4 jsou účinné pouze v době platnosti Dodatku č. 4 Smlouvy dle článku IV. Dodatku č. 4. Tyto změny nemají zpětnou platnost ani účinnost a neovlivňují stav Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 3 v době před začátkem doby platnosti Dodatku č. 4.

II. Předmět Dodatku č. 4 - doplnění článku II. Smlouvy

Doplnění článku II. Smlouvy „Specifikace předmětu smlouvy“

Článek II. Smlouvy se doplňuje o následující text:

V době platnosti Dodatku č. 4 Dodavatel zajistí pro Objednatele následující činnosti a služby:

a) redukce rozsahu a rekonfigurace systému RES MZV včetně změny rozsahu licencí poskytnutých Dodavatelem Objednateli k užívání tohoto systému (jednorázová rekonfigurace systému RES),

b) poskytování technické podpory a údržby systému po dobu účinnosti Dodatku č. 4 dle článku IV. Dodatku č. 4,

c) poskytnutí dalších doprovodných služeb Dodavatelem na vyžádání Objednatele.

Podrobná specifikace předmětu Smlouvy včetně rozsahu poskytovaných služeb je obsažena v Příloze 13 „Nabídka prodloužení technické podpory systému RES“.

III. Změny a doplnění ostatních článků Smlouvy

1. 	Doplnění článku IV. Smlouvy „Termíny plnění“

Článek IV. Smlouvy se doplňuje o následující termíny:

a) Termín ukončení fáze „redukce rozsahu a rekonfigurace systému RES MZV“ podle článku II. odstavec a) Dodatku č. 4 v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 13 (rekonfigurace systému): do 50 pracovních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 4. Tato lhůta se vztahuje pouze na technické provedení prací a přípravu specifikovaných podkladů pro schválení systému v NBÚ (ve spolupráci s Objednatelem). Nezahrnuje dobu potřebnou pro schvalovací řízení NBÚ, přičemž ke schválení NBÚ bude předáno bezprostředně po technickém provedení prací a přípravě specifikovaných podkladů pro schválení.

b) Služba technické podpory a údržby systému podle článku II. odstavec b) Dodatku č. 4 v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 13 bude Dodavatelem poskytována po celou dobu platnosti Dodatku č. 4, uvedenou dále v článku IV. Dodatku č. 4.

c) Dodavatel poskytne Objednateli aktualizovanou administrátorskou dokumentaci k nové konfiguraci systému, uživatelskou dokumentaci, případně další dohodnuté výstupy do 30 pracovních dnů po akceptaci provedení rekonfigurace systému Objednatelem.

Poznámka: část dokumentace včetně popisu implementace v nové konfiguraci systému bude vyhotovena až po provedení rekonfigurace.

Uživatelská a administrátorská dokumentace bude předána Objednateli po dokončení dodávky a implementace nových komponent SW a licencí, kterých se dokumentace týká, nejpozději do 30 pracovních dnů poté, kdy Objednatel implementaci příslušných komponent v prostředí Objednatele akceptuje.

d) Další doprovodné služby na vyžádání podle článku II odstavec c) Dodatku č. 4 v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 13 budou poskytovány na vyžádání Objednatele v rozsahu a termínech předem dohodnutých s Oprávněnými osobami Objednatele (viz Příloha č. 9). Na každé takové plnění vystaví Objednatel objednávku podle odst. 2 písm. d) tohoto článku III.

e) Podrobný harmonogram prací navrhne Dodavatel a schválí Oprávněné osoby Objednatele (viz Příloha č. 9) do 10 pracovních dnů po podpisu Dodatku č. 4 oběma smluvními stranami. Harmonogram musí, m.j., obsahovat termíny plnění podle odst. 1 článku III. Dodatku č. 4.

2.	Doplnění článku V. Smlouvy „Cena“

a) Roční cena za servisní podporu a služby v rozsahu podle článku II. Dodatku č. 4, v souladu s nabídkou uvedenou v Příloze č. 13 činí:

331 280,- Kč bez DPH,

b) Celková cena za dobu platnosti a účinnosti Dodatku č. 4, tj. za 3 roky činí 993 840,- Kč bez DPH (1 202 546,- Kč včetně DPH 21%).

Uvedené ceny zahrnují také rekonfiguraci systému RES MZV, specifikovanou v Příloze č. 13.

c) Celková cena plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 nebude Dodatkem č. 4 překročena.

d) Další doprovodné služby na vyžádání podle článku II. odstavec c) Dodatku č. 4 (viz též článek III. odstavec 1. písm. d)   za podmínek specifikovaných v Příloze č. 13,  budou poskytovány na vyžádání Objednatele na základě jednotlivých objednávek mimo rámec Smlouvy a celkové smluvní ceny výhradně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., § 23, odst. 7 písm. a), bod 3, resp. § 98, odst. 5. Každá taková objednávka musí být podepsána osobou, která za Objednatele podepsala tento Dodatek č. 4. Na objednávky a způsob jejich plnění se režim Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 4 vztahuje obdobně.

# 3. 	Změna článku XI. Smlouvy „Ochrana informací“:

# Za poslední odstavec 9. se vkládá nový odstavec 10. v následujícím znění:

# „9. Smluvní strany nebudou považovat skutečnosti uvedené v textu této Smlouvy za obchodní tajemství. Informace uvedené ve Smlouvě se nepovažují za Chráněné informace ve smyslu článku XI. Smlouvy. Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro potřeby své nebo jiného subjektu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Bez jakékoliv újmy ujednání předchozích vět tohoto odstavce smluvní strany udělí svolení ke zpřístupnění skutečností a informací uvedených ve Smlouvě a jejich případnému zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jakož i požadavků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zveřejnění informací o zadaných veřejných zakázkách (§ 147a).“

4.   Změna článku XXI. Smlouvy „Platnost smlouvy“, odst. 1:

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do 31. 3. 2018 ( k tomu viz též dále článek IV. Dodatku č. 4).

V období od uzavření Dodatku č. 4 do konce platnosti Smlouvy budou poskytovány výhradně jen služby specifikované v Dodatku č. 4 nebo služby, jejichž způsob objednání a převzetí je Dodatkem č. 4 upraven.

5.	Změna Přílohy č. 9 Smlouvy „Oprávněné osoby“:

Nové znění Přílohy č. 9 Smlouvy je přiloženo. Toto nové znění nahrazuje původní znění Přílohy č. 9 v plném rozsahu.

IV. Doba platnosti a účinnosti Dodatku č. 4

1.	Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 4 se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2018 (k tomu viz též výše článek III. odst. 4 Dodatku č. 4).

2.	V souladu s článkem III. odst. 7 tohoto Dodatku č. 4 se konec platnosti a účinnosti Smlouvy dle jejího článku XXI. odst. 1 ve znění části E. Dodatku č. 3 mění na 31.3.2018.

V. Závěrečná ustanovení

1.  Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh ve znění Dodatků č. 1 až 3 ke Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají beze změny. Zejména též zůstávají nezměněna ustanovení článku XXI. Smlouvy „Platnost Smlouvy“, týkají se možnosti předčasného ukončení Smlouvy (odst. 2), včetně výpovědi Objednatele (odst. 2.2.).

2. Součástí Dodatku č. 4 Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 9	Oprávněné osoby (nové znění)

Příloha č. 13	Nabídka prodloužení technické podpory systému RES

3.  Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v počtu 5 stejnopisů s platností originálu, z nichž Dodavatel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

4.  Text tohoto Dodatku č. 4 svými podpisy stvrzují:

V Praze dne:	31. 3. 2015					V Praze dne: 	31. 3. 2015

................................................				..................................................

Za Objednatele						Za Dodavatele

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc. 				Ing. Tomáš Vejlupek

náměstek pro řízení						jednatel společnosti

Sekce ekonomicko-rozpočtové,

logistiky a servisu