DODATEK č. 5

MZV č. j. 119552/2015-OAIS

evidenční číslo Dodavatele:	15019L

evidenční číslo Objednatele: 	SM6108-007

ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba

informačního systému Ministerstva zahraničních věcí ČR ze dne 14. 3. 2008

- číslo smlouvy Objednatele SM6108-007, čj. 107753/2008-OAIS,

- číslo smlouvy Dodavatele 07O48L  (dále jen „Smlouva“),

ve znění Dodatku č. 1 ze 17. 3. 2008, Dodatku č. 2 z 5. 12. 2008, Dodatku č. 3 z 1. 3. 2011 a Dodatku č. 4 z 31. 3. 2015 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený za použití § 3028 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 5“)

I. Smluvní strany

1.	Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem:		Praha 1 – Hradčany, Loretánské nám. 5

zastoupená      	Ing. Miloslavem Staškem, náměstkem pro řízení

Sekce ekonomicko-provozní

- IČO:		45769851

DIČ:		není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“ nebo „MZV“)

a

- TOVEK, spol. s r.o.

se sídlem:              U Nikolajky 820/4, 150 00 Praha 5

hlavní provozovna

a poštovní adresa: Chrudimská 1418/2, 130 00 Praha 3

zapsán:  		v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 23804

jednající/

zastoupen		Ing. Tomášem Vejlupkem, jednatelem společnosti

IČO:		49687981

- DIČ:		CZ49687981

bank. spojení: 	XXXXXXXX

číslo účtu:		XXXXXXXX

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

I. Vymezení základního stavu, účel a rozsah Dodatku č. 5

1. MZV jako zadavatel veřejné zakázky identifikační číslo 8 1021 001 61 s názvem „Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba informačního systému Ministerstva zahraničních věcí ČR“, zadané formou soutěžního dialogu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako Objednatel sjednalo dne 14. 3. 2008 s vyzvaným uchazečem – Dodavatelem TOVEK, spol. s r.o., „Smlouvu o realizaci veřejné zakázky Rešeršní, monitorovací a analytická nadstavba informačního systému Ministerstva zahraničních věcí ČR“, k níž, ve znění Dodatků č. 1 až 4 (výše záhlaví tohoto Dodatku č. 5), sjednává s Dodavatelem tento Dodatek č. 5.

2. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s nabídkou uchazeče, která tvoří Přílohu č. 14 Dodatku č. 5.

Poznámka: přílohy tohoto Dodatku č. 5 navazují na číslování příloh Smlouvy a příloh Dodatků č. 1 až 4.

3. Hlavním účelem Dodatku č. 5 je zajistit rozšíření systému RES MZV o nový modul, který umožní indexování dat uložených v systému elektronické spisové služby MZV 3. generace (zkráceně „SPI-3“), který pro uložení dat využívá systém pro správu dokumentů IBM FileNet. V návaznosti na to budou provedeny úpravy (customizace) stávajících modulů systému RES. Indexace dat uložených v úložišti IBM FileNet nebylo podporováno vstupními moduly RES, které byly předmětem plnění původní Smlouvy.

Kromě toho bude Dodavatel poskytovat Objednateli technickou (servisní) podporu tohoto nového, rozšiřujícího modulu systému RES po dobu platnosti Dodatku č. 5.

Podrobnější vymezení dodávek a služeb, poskytovaných podle Dodatku č. 5, je uvedeno dále v článku II. a v Příloze č. 14 Dodatku č. 5.

Kromě toho Dodatek č. 5 Smlouvy mění některá další ustanovení Smlouvy, jak je uvedeno v článku II. až V. Dodatku č. 5.

4. Předmět Dodatku č. 5, uvedený dále v článku II. Dodatku č. 5 a všechny změny Smlouvy zavedené Dodatkem č. 5 jsou účinné pouze v době platnosti Dodatku č. 5 Smlouvy dle článku IV. Dodatku č. 5. Tyto změny nemají zpětnou platnost ani účinnost a neovlivňují stav Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 4 v době před začátkem doby platnosti Dodatku č. 5.

II. Předmět Dodatku č. 5

Článek II. Smlouvy „Specifikace předmětu smlouvy“ se doplňuje o následující text:

V době platnosti Dodatku č. 5 Dodavatel poskytne Objednateli následující činnosti a služby:

a) návrh a implementace modulu Indexace FileNet pro systém RES MZV v prostředí Objednatele tak, aby umožnil indexaci dat v informačním systému elektronické spisové služby SPI-3,

b) službu „Customizace vstupních modulů“ pro RES MZV pro indexaci dat, která zajistí kompletaci dokumentů z IBM FileNet a metadat uložených v systému SPI-3, v dB Lotus Notes/Domino,

c) službu „Servisní podpory modulu Indexace FileNet“ po celou dobu účinnosti Dodatku č. 5 dle článku IV. Dodatku č. 5.

Uvedené dodávky a služby budou v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy, kapitola 7 „Způsob a podmínky garance modifikace předmětu plnění“, zejména odst. 7.4, 7.5 a 7.9.

Podrobná specifikace předmětu Smlouvy včetně rozsahu poskytovaných služeb je obsažena v Příloze 14 „Nabídka rozšíření systému RES o modul pro napojení na Spisovou službu 3“.

III. Změny a doplnění ostatních článků Smlouvy

1. Doplnění článku IV. Smlouvy „Termíny plnění“

Článek IV. Smlouvy se doplňuje o následující termíny:

a) Termín dokončení implementace modulu Indexace FileNet pro systém RES MZV podle článku II. odstavec a) Dodatku č. 5 v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 14 a jeho předání Objednateli: do 60 pracovních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 5.

b) Provedení customizace vstupních modulů podle článku II. odstavec b) Dodatku č. 5 a předání Objednateli: do 60 pracovních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 5.

Tyto lhůty podle odst. a) a b) se vztahují pouze na technické provedení prací a přípravu specifikovaných podkladů pro schválení systému v NBÚ (ve spolupráci s Objednatelem). Nezahrnuje dobu potřebnou pro schvalovací řízení úpravy systému RES v NBÚ, přičemž ke schválení NBÚ bude předáno bezprostředně po technickém provedení prací a dokončení specifikovaných podkladů pro schválení.

c) Podrobný harmonogram prací navrhne Dodavatel a schválí Oprávněné osoby Objednatele (viz Příloha č. 9 Dodatku č. 4) do 20 pracovních dnů po podpisu Dodatku č. 5 oběma smluvními stranami.

d) Služba servisní podpora modulu Indexace FileNet - poskytování po dobu účinnosti Dodatku č. 5 dle článku IV. Dodatku č. 5.

2. Součinnost Objednatele při plnění předmětu Dodatku č. 5 Smlouvy

Objednatel poskytne odborným pracovníkům Dodavatele následující součinnost:

- poskytne struktury a vzorky zpracovávaných dat ze systému SPI-3,

- zprostředkuje poskytnutí nezbytných informací a dokumentace od dodavatele systému elektronické spisové služby SPI-3, případně konzultace s odbornými pracovníky dodavatele systému SPI-3,

- poskytne, nebo zprostředkuje poskytnutí dokumentace systému SPI-3 v rozsahu nezbytném vývoj a implementaci modulu Indexace FileNet,

- zajistí konzultace a součinnost administrátorů při implementaci do produkčního prostředí, přístup do systému RES MZV v součinnosti s aplikačním správcem RES,

- poskytne součinnost při testování a přejímce nového modulu,

- případnou další součinnost, která bude poskytovatelem předem a písemně vyžádána a specifikována,

- jednání s NBÚ, potřebná k uvedení nového modulu do provozu v systému RES.

3. Způsob a postup převzetí modulu Indexace FileNet jako dílčího plnění předmětu podle článku II., odstavce a) Dodatku č. 5 Smlouvy:

- odborní pracovníci Dodavatele zpracují návrh nového modulu a poskytnou jej pracovníkům Objednatele k posouzení,

- připomínky Objednatele k návrhu budou vypořádány buď písemnou odpovědí, nebo na společné schůzce, ze které bude pořízen zápis,

- po vyřešení připomínek bude pokračovat vývoj modulu a provedena jeho implementace v prostředí Objednatele (MZV), současně bude provedena customizace vstupních modulů,

- k novému modulu a k provedeným změnám ostatních modulů bude dodána příslušná dokumentace,

- funkční modul bude testován včetně ověření spolupráce se systémem SPI-3 a následně protokolárně převzat do zkušebního provozu v souladu s článkem X. a Přílohou č. 6 Smlouvy,

- Objednatel zajistí předání potřebných dokumentů do NBÚ. Dokumenty budou vytvořeny ve spolupráci odborných pracovníků Dodavatele a Objednatele. Pokud z korespondence nebo z jednání s NBÚ vyplyne nutnost implementaci modulu, nebo doprovodnou dokumentaci upravit, provede Dodavatel potřebnou úpravu a poskytne součinnost při jednání s NBÚ, bez nároku na zvýšení ceny,

- funkční modul bude po souhlasu NBÚ protokolárně převzat do rutinního provozu.

4. Doplnění článku V. Smlouvy „Cena“

a) cena za „Implementaci modulu Indexace FileNet“ pro systém RES MZV podle článku II. odstavec a) Dodatku č. 5 činí 270 000,- Kč bez DPH (326 700,- Kč včetně DPH 21%),

b) cena za „Customizaci vstupních modulů“ podle článku II. odstavec b) Dodatku č. 5 činí 90 000,- Kč bez DPH (108 900,- Kč včetně DPH 21%),

c) Servisní podpora modulu Indexace FileNet je v prvním roce provozu nového modulu poskytnuta zdarma, ve druhém a dalším roce činí cena za tuto podporu 3 750,- Kč bez DPH měsíčně. Cena za poskytování této služby bude fakturována čtvrtletně za uplynulé, i započaté období, dodavatel vystaví fakturu k poslednímu pracovnímu dni čtvrtletí se splatností minimálně 21 kalendářních dní. Pokud servisní podpora z jakýchkoliv důvodů nebyla poskytována po celou dobu čtvrtletí, bude fakturována poměrná část ceny za dobu, po kterou v daném čtvrtletí poskytována byla.

IV. Doba platnosti a účinnosti Dodatku č. 5

1.	Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.	Dodatek č. 5 se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2018

V. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh ve znění Dodatků č. 1 až 4 ke Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají beze změny. Zejména též zůstávají nezměněna ustanovení článku XXI. Smlouvy „Platnost Smlouvy“, týkající se možnosti předčasného ukončení Smlouvy (odst. 2), včetně výpovědi Objednatele (odst. 2.2.).

2. 	Součástí Dodatku č. 5 Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 14	Nabídka rozšíření systému RES o modul pro napojení na Spisovou službu 3 (nabídka fy. Tovek č. 15019L ze dne 31. 3. 2016)

3.	Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje v počtu 5 stejnopisů s platností originálu, z nichž Dodavatel obdrží dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

4.  	Text tohoto Dodatku č. 5 svými podpisy stvrzují:

V Praze dne:							V Praze dne:

................................................				..................................................

Za Objednatele						Za Dodavatele

Ing. Miloslav Stašek	 					Ing. Tomáš Vejlupek

náměstek pro řízení						jednatel společnosti

Sekce ekonomicko-provozní