Zhotovitel:

Design 4 – projekty staveb, s.r.o.,

sídlo společnosti: Sokolská 1183,  460 01  Liberec

koresp. adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov

IČ: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936

zapsaná v obch.rejstř. u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491

tel: 481 311 266,  xxx xxx xxx     www.design4.cz

Název akce :  	„Nový pavilon a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech - dokumentace stávajícího stavu

a  architektonické studie „

Věc :		Nabídka projektových prací a inženýrských činností

Vážení,

zasílám nabídku na vypracování projektových prací na výše uvedenou akci.

1. Předmět díla :

Koncepce stavby :

- Budovu „E – Nový pavilon“ upravit na lůžkovou stanici dlouhodobé rehabilitace

  - 1.NP – prostory současného oddělení OKL kompletně zrekonstruovat na lůžkovou stanici, předpokládaná kapacita 22 lůžek OLÚ (následné ústavní péče)

  - 2.NP – modernizace stávajících lůžkových částí, předpokládaná kapacita 22 lůžek akutních (rehabilitační péče)

  - 3.NP – modernizace stávajících lůžkových částí, předpokládaná kapacita 22 lůžek OLÚ (následné ústavní péče)

  - Obecně –  2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím,  jídelna na každém patře, závěsný systém ve dvou podlažích

  - Předpokládané stavební náklady 20,0 mil bez DPH

- Oddělení OKL přesunout z 1.NP „Nový pavilon – E“ do 4.NP Hlavního pavilonu „B“  (do zadní části od výtahu) se současným rozšířením pracoviště mikrobiologie.

  - Předpokládané stavební náklady 8,0 mil bez DPH

Předmětem díla je :

1.1. Vypracování dokumentace stávajícího stavu

Předmětem je zaměření stávajícího stavu objektu a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu (pasportu stavby) v elektronické podobě (formát .dwg a .pdf). Dílo bude předáno v 1 tištěném vyhotovení a v digitální podobě na CD (.dwg, . pdf). Dílo bude předáno pro každý pavilon zvlášť.

1.2. Vypracování architektonické studie

Studie bude zahrnovat architektonické a provozní řešení, předpokládané materiálové řešení, ověření rozhodujících statických konstrukcí, koncept požárně bezpečnostního řešení.

Projekt a specifikace zdravotnické technologie nejsou součástí díla. Součástí díla je zohlednění požadavků zdravotnické technologie na stavební připravenost, kterou specifikuje objednatel.

Dílo bude předáno ve 2 tištěných vyhotoveních a v digitální podobě na CD (formát .dwg a .pdf). Dílo bude předáno pro každý pavilon zvlášť.

2. Nabídková cena:

Nabídková cena byla zpracována dle zásad „Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2020“ Výpočet je uveden v přílohách.

Nabídková cena za 1.1. 	Nový pavilon bez DPH    				xxxxxxxx,-    Kč

DPH 21%						  xxxxxxx,-    Kč

Nabídková cena za 1.1. 	Nový pavilon včetně DPH 				xxxxxxxx,-    Kč

Nabídková cena za 1.1. 	Hlavní pavilon bez DPH    				  xxxxxxx,-    Kč

DPH 21%						    xxxxxx,-    Kč

Nabídková cena za 1.1. 	Hlavní pavilon včetně DPH 				  xxxxxxx,-    Kč

Nabídková cena za 1.2. Nový pavilon bez DPH				             xxxxxxx,-    Kč

DPH 21 %						 xxxxxx,-    Kč

Nabídková cena za 1.2  Nový pavilon včetně DPH			             xxxxxxx,-    Kč

Nabídková cena za 1.2. Hlavní pavilon bez DPH				             xxxxxxx,-    Kč

DPH 21 %						 xxxxxx,-    Kč

Nabídková cena za 1.2  Hlavní pavilon včetně DPH			             xxxxxxx,-    Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídková cena celkem bez DPH					             576.000,-    Kč

DPH 21 %					             120.960,-    Kč

Nabídková cena celkem včetně DPH					             696.960,-    Kč

Předmětem díla nejsou činnosti nespecifikované touto nabídkou.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele.

3. Termíny :

Stávající stavy dle 1.1. 				do 15.5.2021

Architektonické studie dle 1.2.			do 15.9.2021

Přílohy: dle textu

V  Turnově, 19.3.2021

………………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# Text boxes

Objednatel:

MMN, a.s.

Metyšova 465

514 01 Jilemnice

IČ: 05421888 ,  DIČ: CZ05421888