Zhotovitel:

Design 4 – projekty staveb, s.r.o.,

sídlo společnosti: Sokolská 1183,  460 01  Liberec

koresp. adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov

IČ: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936

zapsaná v obch.rejstř. u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491

tel: 481 311 266,  xxx xxx xxx     www.design4.cz

Název akce :  	„Bílý pavilon v nemocnici v Semilech, Centrum rehabilitačních služeb - architektonická studie  a položkový propočet

Věc :		Nabídka projekčních prací a inženýrských činností

Vážení,

zasílám nabídku na vypracování projektových prací na výše uvedenou akci.

1. Předmět díla :

Koncepce stavby :

Budovu „D - Bílý pavilon“ zrekonstruovat na „Centrum rehabilitačních služeb“.

  - 1.PP – technické a provozní zázemí, sklady

  - 1.NP – přesun ambulantní rehabilitace ze 4.NP Hlavní budovy „B“ včetně zajištění stavební přípravy pro novou „těžkou“ zdravotnickou technologii, využití stávající zimní zahrady

  - 2.NP -  zřízení ergoterapeutických dílen včetně zajištění stavební přípravy pro přesunutou i a novou zdravotnickou technologii, společenské prostory, zázemí personál

  - 3.NP (podkroví) – zázemí kanceláře, šatny

  - Exteriér – řešení parteru v bezprostřední blízkosti budovy Bílého pavilonu „D“

  - Předpokládané stavební náklady 65,0 mil bez DPH

Předmětem díla je :

1.1. Vypracování architektonické studie

Studie bude zahrnovat architektonické a provozní řešení, předpokládané materiálové řešení, ověření rozhodujících statických konstrukcí, koncept požárně bezpečnostního řešení.

Projekt a specifikace zdravotnické technologie nejsou součástí díla. Součástí díla je zohlednění požadavků zdravotnické technologie na stavební připravenost, kterou specifikuje objednatel.

Dílo bude předáno ve 3 tištěných vyhotoveních a v digitální podobě na CD (formát .dwg a .pdf).

1.2. Položkový propočet investičních nákladů

Položkový propočet bude zpracován v úrovni a podrobnosti podle architektonické studie

Dílo bude předáno ve 3 tištěných vyhotoveních a v digitální podobě na CD (formát .xls a .pdf).

2. Nabídková cena:

Nabídková cena byla zpracována dle zásad „Sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2020“ Výpočet je uveden v příloze.

Nabídková cena za 1.1. 	bez DPH      						xxxxxxxx,-    Kč

DPH 21%						xxxxxxxx,-    Kč

Nabídková cena za 1.1. 	včetně DPH 						xxxxxxxx,-    Kč

Nabídková cena za 1.2. bez DPH						 xxxxxxx,-     Kč

DPH 21 %						   xxxxxx,-     Kč

Nabídková cena za 1.2 včetně DPH					               xxxxxxx,-     Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídková cena celkem bez DPH					             639.000,-     Kč

DPH 21 %					             134.190,-     Kč

Nabídková cena celkem včetně DPH					             773.190,-     Kč

Předmětem díla nejsou činnosti nespecifikované touto nabídkou.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele.

3. Termíny :

Architektonická studie dle 1.1. 			do 15.7.2021

Položkový propočet dle 1.2.			do 15.7.2021

Příloha: dle textu

V  Turnově, 16.3.2021

………………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# Text boxes

Objednatel:

MMN, a.s.

Metyšova 465

514 01 Jilemnice

IČ: 05421888 ,  DIČ: CZ05421888