DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2020-672/ORI

# I.

# Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín

se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

IČO:	00298212

DIČ:	CZ00298212

bankovní spojení:	326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	MS plan s.r.o.

se sídlem: 	U Nikolajky 1085/15

150 00 PRAHA 5

IČO:	16190513

DIČ:	CZ16190513

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 1443

bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

číslo účtu:	237159685/0300

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	 Ing. arch. Michal Šourek

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	 Ing. arch. Michal Šourek

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování

„Studie veřejného prostranství sportovního areálu Nový Jičín“.

# II.

# Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2020 Smlouvu o dílo ev. č. V2020-672/ORI, která nabyla účinnosti dne 16.12.2020 (dále jen „smlouva“). Konečný termín zpracování a předání studie Objednateli byl sjednán na 16.04.2021.

- Z důvodu potřeby širšího a časově náročnějšího interního projednání předfinálního návrhu řešení a případných požadavků na úpravy studie ze strany Objednatele se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

# III.

# Změna smlouvy

      - V článku IV. – Termíny plnění se ust. odst. 2 mění a nově zní takto:			      „2. Smluvní strany se závazně dohodly, že Zhotovitel zpracuje a Objednateli předá Studii v termínu do 4 týdnů od převzetí finálních požadavků na úpravy studie (v písemné podobě) od Objednatele.“

      - V příloze č. 1 Smlouvy - Zadání studie veřejného prostranství sportovního areálu Nový Jičín - se v bodě 5. – Harmonogram prací – mění text poslední odrážky, který nově zní takto:

„- Prezentace a odevzdání výstupů dle bodu 4. tohoto dokumentu - do 4 týdnů od převzetí finálních požadavků na úpravy studie (v písemné podobě) od Objednatele“.

IV.

Závěrečné ustanovení

            - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

            - Tento dodatek nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv

            - Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně dne 08.04.2021	V Praze dne 08.04.2021

Za objednatele:		Za zhotovitele:

.....................................................		.........................................................

Ing. arch. Jitka Pospíšilová,	Ing. arch. Michal Šourek

vedoucí Odboru rozvoje a investic	 jednatel