

MZE-19687/2021-11153

dms_carovy_kod

mze000020281052

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií  Číslo útvaru: 11150  VÁŠ DOPIS ZN.:  ZE DNE:  SPISOVÁ ZN.: 74VD15544/2018-11153  NAŠE ČJ.: MZE-19687/2021-11153  VYŘIZUJE: Bc. Petra Honsová  Telefon: 221811019  E-MAIL: Petra.Honsova@mze.cz  ID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.  Vážený pan  xxx  Za Brumlovkou 266/2  Michle  140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 31. 3. 2021

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020006 k PZ 578 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No578\_SZR\_nova\_web\_sluzba\_SZR\_ORO01B**

Vážený pane xxx

dovoluji si Vás tímto informovat o prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020006

k PZ 578 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No578\_SZR\_nova\_web\_sluzba\_SZR\_ORO01B z původního termínu 31. 03. 2021 na termín 30. 04. 2021.

Důvodem tohoto prodloužení je vytvoření dostatečného časového rámce   
pro otestování realizovaného řešení ze strany koncového zadavatele (SZIF) a dodavatele, včetně převzetí souvisejících podkladů (dokumentace).

Termín 30. 04. 2021 byl stanoven na základě dohody projektových manažerů MZe a O2ITS.

S pozdravem

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ing. Oleg Blaško  ředitel odboru | Otisk úředního razítka |

Přílohy: