

**specializovaná kamenická firma   
renovace kamene a terasa**

**Ing. Petr Kyjovský** ředitel školy

tel. +420 553 759 160

**„Oprava podlahy z litého terasa — Obchodní akademie, Opava"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oprava **a renovace litého terasa - podlaha** 171m2 (orientační výměra)   1. Strojní broušení a leštění, 5 postupů, nerovnosti a okraje předbroušené ručně (jemné opracování diakeramickými postupy bez plošného špachtlování)   171m2 650,- 111150,- 2. Opravy: | | |
| - Dopinění soklu, fabion 18bm | 3000,- | 54000,- |
| - Práh velký 8ks | 5000,- | 40000,- |
| - Práh malý lOks | 2000,- | 20000,- |
| - Stavební průchody 16ks | 1500,- | 24000,- |
| - Puklina, 3 vzory terasa 80bm | 1000,- | 80000,- |
| 1. Ochranná impregnace 171m2 | 150,- | 25650 |
| Součet |  | 354800,- |
| Doprava, režie, přesuny hmot, likvidace odpadu |  | 45100,- |
| **Cena realizace bez DPH** |  | **399900,-** |
| **Orientační doba realizace** |  | **8-10 týdnů** |

Podmínky realizace, součinnost objednatele

Objednatel zajistí zdroj vody, 230V 16A, 380V, výlevku, uzamykatelnou místnost k uschování vybavení zhotovitele.

Měsíční fakturace, splatnost 10dní

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne 18.3.2021 | **I,, 1r. Radim Prokop. Ph.D.**  **ť-řebovickě 5074162, 722 00' Ostrova 22 i CO: 68945078, Dle: CZ7609165553**  **'** | |
|  |  |  |

Mgr. Radim Prokop, Ph.D   
StoneGlobal